附件1

内河航道建设重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设起止年限 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通吕运河航道整治工程 | 按三级航道标准，整治航道里程58公里，改建桥梁13座 | 2021 | 2025 | 272362 |
| 2 | 通海港区至通州湾港区疏港航道整治工程 | 按三级航道标准，整治航道里程33.9公里，新建船闸2座，改建桥梁10座 | 2022 | 2027 | 377901 |
| 3 | 通扬线南通市区段航道整治工程 | 按二级航道标准，整治航道里程8.9公里；按三级航道标准，整治航道里程20.3公里，改建桥梁18座 | 2023 | 2027 | 610800 |
| 4 | 连申线二级航道提升工程 | 按二级航道标准，整治航道里程72公里，新建船闸2座，改建铁路桥1座 | 2024 | 2029 | 600000 |
| 5 | 通扬线如皋段航道整治工程 | 按二级航道标准，整治航道里程46公里，改建桥梁29座 | 2026 | 2032 | 975615 |
| 6 | 通州湾港区疏港航道整治工程 | 按二级航道标准，整治航道里程85公里，新建船闸1座，改建桥梁33座 | 2030 | 2035 | 1300000 |
| **合计** | **4136678** |

附件2

港口航道建设重点项目表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设起止年限 | 投资估算（万元） |
| 1 | 南通港小庙洪上延航道工程 | 建设5万吨级沿海航道，长度25.5公里 | 2021 | 2025 | 160100 |
| 2 | 南通港天生港区横港沙作业区10万吨级粮油泊位工程 | 建设1个10万吨级泊位、1个3万吨级泊位、7个5000吨级泊位 | 2023 | 2025 | 211060 |
| 3 | 南通港通州湾港区洋口作业区金牛码头区码头一期工程 | 建设3个5万吨级泊位 | 2024 | 2026 | 230000 |
| 4 | 南通港通州湾港区洋口作业区江苏国信如东液化天然气接收站工程配套码头工程（B2泊位） | 建设1个15万吨级LNG泊位 | 2024 | 2026 | 104712 |
| 5 | 南通港通州湾港区洋口作业区协鑫汇东江苏如东LNG接收站项目配套码头工程（A2泊位） | 建设1个15万吨级LNG泊位 | 2024 | 2026 | 134173 |
| 6 | 南通港通州湾港区洋口作业区华润燃气如东液化天然气接收站项目配套码头工程（B1泊位） | 建设1个15万吨级LNG泊位 | 2024 | 2026 | 35500 |
| 7 | 南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#泊位码头工程 | 建设1个10万吨泊位 | 2025 | 2026 | 70000 |
| 8 | 南通港通州湾港区吕四作业区西港池13#泊位码头工程 | 建设1个7万吨泊位 | 2025 | 2026 | 70000 |
| **合计** | **1015545** |