江苏省地方标准

《高速公路工程 智慧工地建设技术指南》

编制说明

（征求意见稿）

标准起草工作组

2024年 6 月

目  录

一、目的意义	1

二、任务来源	6

三、编制过程	7

四、主要内容技术指标确立	11

五、与相关法律法规和国家标准的关系	16

六、实施推广建议	17

一、目的意义

1.1 发展现状

我国公路建设经历近20年的飞速发展，公路建设已经达到国际领先水平，港珠澳大桥等一批重点工程建设项目，标志着我国公路基础设施建设全面进入了新的发展阶段。交通强国、平安百年品质工程等政策指示进一步指明了在新的时期公路基础设施建设的发展方向，公路基础设施的高质量发展也是广大同行共同努力的目标。公路基础设施建设的高质量发展重点取决于耐久品质提升与工程的高效管理。

数字化、信息化、智慧化是提升质量耐久和提高管理效能的重要手段，也是时代发展不可逆的趋势与潮流。习近平总书记对于我国数字经济的发展做出了重要指示，数字交通也在十四五规划中列为重点发展方向。智慧工地是数字经济、数字交通在公路基础设施建设领域的重要体现，其通过物联网、互联网、5G、云计算等新一代信息技术，实现对于公路工程建设的全过程“人机料法环”智慧化管理，利用数据价值驱动质量与管理效能的提升。

江苏省高速公路基础设施建设信息化起步较早，在智慧工地方面积累了大量的经验，以江苏省交通工程建设局为代表的智慧工地建设也经历几个发展阶段，从早起的单项技术的物联监测到集成式的智慧工地平台，再到依托专项技术监测形成的省级工程建设项目数据中心，在工程建设中得到了广泛应用与总结。结合工程建设高质量发展要求，以智慧工地为载体形成了汇聚试验检测、路面施工质量、桥梁施工质量、建设安全管理、绿色交通管理五个方面的省级数据中心平台，同时面向新时期江苏高速公路跨江大桥、改扩建等项目，汇聚形成了面向BIM协同的智慧工地聚合平台系统，其中具有典型代表意义的包括：以龙潭长江大桥、常泰长江大桥和张靖皋长江大桥为代表的跨江大桥智慧工地协同管理平台；以江阴靖江长江隧道、太湖隧道为代表的长大水下隧道智慧工地协同管理平台；以五峰山高速公路、京沪高速公路改扩建工程为代表的八车道高速公路智慧工地协同管理平台。面向新时期交通强国与数字交通的发展要求，江苏省在公路工程智慧工地方面积累的大量的实践经验，相关成果也推广应用到了兄弟省份的高速公路智慧工地建设中。

当前阶段，智慧工地已经发展到了新的阶段，但在智慧工地功能组成标准、建设技术标准、数据采集技术标准、数据分析方法等方面还存在着不统一等问题，难在既有条件基础上形成突破，智慧工地的发展也面临着巨大的瓶颈。制定高速公路智慧工地标准是引导促进某一技术在领域推广，形成规范性的引导措施，促进领域共同认知形成的过程。当前数字交通发展也处于热潮阶段，在广大同行的努力下智慧工地也呈现了井喷式发展趋势，不论是技术储备还是领域应用规模都具备了形成标准的条件，同时从需求角度来看，智慧工地也急需出台标准来规范引导科学的数字交通建设，更需要标准化的智慧工地来促进技术的发展与进步，为公路基础设施建设提供高质量发展提供不断革新的技术支撑。

1.2 必要性

当前阶段，智慧工地对于公路建设工程的高质量发展来说，在领域应用中已形成了普遍共识。尽管智慧工地在公路建设工程中得到了广泛的应用，但是结合当前数字交通与交通强国发展的要求来说，深入分析智慧工地的既有现状，仍存在以下几个方面急需进一步提升：

（1）尽管工程特征多样性存在，但是对于基础的智慧工地功能属性仍未能形成统一的认知，导致部分智慧工地流于数字化管理形式，未能真正促动效率的提升，甚至部分成为了参建单位的负担，急需进一步强化智慧工地的本质效益；

（2）尽管省内各市智慧工地建设百花齐放，但是真正好的经验与做法并未能得到领域的普遍推广，导致智慧工地整体水平参差不齐，无形中也浪费了大量人力与物力，急需统一智慧工地的建设技术标准，提升领域数字化管理水平；

（3）尽管市场机制优势配套形成了大量软硬件方面的产品，但是由于缺乏采集标准、协议标准、数据架构等，产品质量也参差不齐，不少项目上积累了大量无用的垃圾数据，无法指导质量效率的提升，急需规范分析方法引导智慧工地产业链急速规范、提升；

（4）尽管智慧工地采集方式多样，数据量丰富，但仍未形成行之有效的数据决策分析方法与路径，导致数据链无法深度服务领域发展，数据价值未能得到真正的体现，急需进一步发挥数据价值，提升数字经济能力。

因此，从公路工程建设管理的需求角度，及数字交通技术在工程建设阶段的应用发展角度，急需出台相关的技术标准来规范引导科学的公路工程智慧工地建设，避免盲目建设、重复投资。

1.3 可行性

（1）智慧工地建设管理实践经验

牵头单位江苏省交通工程建设局为更好监督管理高速公路建设质量、安全与环境保护等，从全省高速公路建设管理数据监督角度出发，自2016年开始逐步构建了五大数据中心，即试验检测数据中心、沥青质量数据中心、桥梁质量数据中心、安全管理数据中心和绿色管理数据中心，五大数据中心全面在开工建设高速公路、跨江大桥、过江隧道中推广应用，采用物联网技术实时采集高速公路建设质量、安全、环保等关键数据，实现了全项目、全专业、全指标的全方位覆盖，并形成了相应的技术标准、指南。

（2）智慧工地平台装备开发经验

参与单位江苏中路信息科技有限公司主要从事智慧工地平台开发工作，在项目管理、现场工程管理的数字化方面拥有丰富经验，智慧工地平台建设开发业务覆盖江苏省多个市域，熟悉了解相关地区的典型特征，具备本指南共性和特性分析总结条件，同时也具有智慧工地采集硬件的研发与生产经验。参与单位华设设计集团有限公司在重大工程BIM协同方面具有丰富的业绩经验，承担了江苏省大量过江通道重点工程的BIM协同平台建设工作，同时在外省重点工程中也广泛参与其中；参与单位南京飞搏智能交通技术有限公司聚焦安全管理数字化，全面参与江苏省公路安全信息化管理工作，相关技术与平台得到交通运输质安司的高度认可，专业化的安全管理平台已推广至全国十余个省份。

（3）智慧工地平台系统应用经验

参与单位长期以来从事国内外典型的重大工程建设，在智慧工地应用、智慧监测、智能建造等方面拥有丰富的现场管理经验，也有大量平台应用的实践案例，与此同时其参与的在建项目也可为本项目的调研和应用提供工程依托。

（4）智慧工地相关标准经验

承担单位在智慧工地相关标准和指南方面前期也储备了大量积累，江苏省交通工程建设局在路面监控、安全管理、BIM等方面建立了企业标准体系，相关成熟的技术列入了团标和地方标准，参与单位江苏中路信息科技有限公司、华设设计集团有限公司、南京飞搏智能交通技术有限公司在江苏、黑龙江、江西等省市参与了部分智慧工地地方标准研究编制工作。

（5）智慧工地验证测试平台条件

江苏省十四五期高速公路建设任务繁重，其中有一大批世界级的过江通道（大桥+隧道）建设项目，为更好提升建设管理效能，提升工程品质，充分发挥主编单位建设管理职能优势，依托常泰长江大桥和张靖皋长江大桥打造大跨径桥梁的智能建造智慧工地，依托海太长江隧道和江阴靖江长江隧道打造超长盾构隧道智慧工地，包括结构物的智能监测、工业化建造等，实现了大部分结构稳定性参数的实时监测与智能控制，相关智能建造经验通过BIM协同平台载体进行了积累与发展，为本项目成果的应用验证提供了坚实的平台基础。

1.4 预期经济社会效益分析

公路工程作为交通运输基础设施的重要促成部分，其建设管理模式经历了粗放化到精细化再到品质化的发展历程，智慧工地作为新时期公路工程管理的重要手段，对于提升质量品质、安全耐久和便民服务属性起到了重要的推动作用。当前阶段，从公路建设工程的现状来说，智慧工地建设已形成了普遍共识，也成为重点工程建设管理的“标配”，为进一步规范并指导公路工程智慧工地的建设，急需启动智慧工地领域顶层的标准编制工作，其效益主要体现在以下三个方面：

（1）提升公路质量安全水平的需要。质量与安全是公路工程建设管理的核心价值体现，从早期公路工程“五化”——“发展理念人本化、项目管理专业化、工程施工标准化、管理手段信息化、日常管理精细化”现代工程管理理念，到十三五期“平安百年品质工程”管理体系，公路工程建设管理始终聚焦质量和安全的核心。智慧工地是多年质量安全管理经验的高度数字化总结，更是多年经验数字化的传承，开展智慧工地领域技术指南的编制工作是进一步深化提升公路质量与安全管理水平的需求。

（2）引领工程建设领域技术发展进步的需要。国家、行业相关政策文件强调基础设施数字化转型发展，倡导利用物联网、互联网、人工智能等新一代数字技术提升公路建设管理水平，提升工程管理效能。数字化、信息化、智能化是公路工程现代化建设的重要手段，而智慧工地是实现公路工程建设管理数字化转型发展的重要路径和载体，开展智慧工地标准的编制工作是发挥规范标准引领数字化技术进步的迫切需求。

（3）支撑示范工程打造的需要。习总书记指出我国已建成交通大国，正在向交通强国迈进，全面系统实现交通运输的现代化。公路工程作为交通运输发展的重要载体，是交通强国建设的重要领域，需要通过典型示范工程来引导促进领域形成共同建设交通强国基础设施的认知。智慧工地是现代工程管理和平安百年品质工程理念深化的重要载体，开展智慧工地建设技术指南编制工作，对于支撑领域打造样板工程、精品工程、平安工程、廉洁工程具有重要的现实意义。

当前阶段，智慧工地已经发展到了新的高度，标准体系建设是引导促进某一技术领域推广，形成规范性的引导措施，促进领域共同认知形成的过程。但是标准也需要具备一定的应用规模条件。就智慧工地而言，当前数字交通发展正处于热潮阶段，在广大同行的努力下智慧工地也呈现了井喷式发展趋势，不论是技术储备还是应用规模都具备了形成标准的条件。同时从需求角度来看，智慧工地也急需出台标准来规范引导科学的智慧公路建设，更需要标准化的智慧工地来促进技术的发展与进步，为公路基础设施建设高质量发展提供不断革新的技术支撑。

二、任务来源

2023年8月，依据江苏省市场监督管理局关于《省市场监管局关于下达 2023 年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2023〕173号），本标准是2023 年度江苏省地方标准项目计划的第87号，标准名称为《高速公路工程 智慧工地建设技术指南》，起草单位为江苏省交通工程建设局、江苏中路工程技术研究院有限公司，对口行政主管部门江苏省交通运输厅。

图1 标准立项通知

三、编制过程

本标准的制定工作过程简述如下：

2023年8月～2023年10月——资料收集。编制工作组依托省内重点高速公路、过江通道工程建设工程对智慧工地建设情况开展了实地调研，包括张靖皋长江大桥、海太长江隧道、沪武高速等重点项目，对典型项目智慧工地实际应用亮点内容进行实地调研及座谈，总结通用性内容。

2023年10月～2023年11月——标准草案编制。制定标准编制的工作方案，充分讨论标准编制框架及各类热点问题，并修改完善方案，明确标准的性质归属、结构框架、使用对象等。

2023年12月——标准大纲编制：制定标准编制的工作方案，充分讨论标准编制框架及各类问题，并修改完善方案，明确标准的性质归属、结构框架、使用对象等；

2024年1月～2024年2月——标准一稿编制：编制组内部组织标准草案讨论，根据讨论意见修改完善标准草案，形成标准一稿；

2024年3月——调研完善：进一步调研省内典型高速公路智慧工地的应用情况，在验证调查和进一步汇总分析收集到的资料的基础上，经过内部充分讨论，形成标准二稿。

2024年4月～2024年5月——形式审查及标准三稿编制：邀请标准编制专家进行了形式审查会，根据专家意见修改完善标准，进一步优化标准框架，各分项工程按照功能要求、数据要求、硬件要求进行结构编制。

四、主要内容技术指标确立

4.1 主要内容

文件内容包括：术语和定义、基本规定、综合管理模块、路基施工模块、路面施工模块、桥梁施工模块、隧道施工模块、系统集成与安全、平台运行维护。

4.2 主要内容技术指标确立依据

（1）基本规定

基本规定内容包含基本原则、基本要求、系统架构、系统安全及使用场景。智慧工地建设与应用涉及公路工程参建各方单位，包括建设管理、监理、设计、施工等，本指南在广泛调研基础上，总结分析了智慧工地建设模式，以建设管理与建设施工方为主要对象，减少智慧工地各方重复建设投入，更加规范、科学、经济进行智慧工地建设。本指南据此设置指南各章节目录，其中综合业务主要以项目建设管理方需求为主，路基路面、桥梁、隧道施工主要以项目建设施工方需求为主，系统支撑保障主要以智慧工地系统开发单位需求为主。

由于各地区、项目信息化发展水平存在差异，本指南提出的技术要求为普适性、推荐性要求。各工程建设项目智慧工地建设内容应根据合同要求开展，鼓励在本指南的智慧工地建设要求基础上进行完善、拓展和提升。

（2）综合管理模块

综合业务管理主要面向工程建设管理单位，相关流程涉及项目设计、施工、监理、技术服务等单位的业务协同。根据项目建设特征化需求，项目综合业务管理中可能也会涉及平安百年品质工程管理、党建文化创建等，可结合具体相关业务的关联度与协同性，在智慧工地系统中进行集约化建设。

- 组织及办公管理

随着公路工程智慧工地技术的发展，采用统一WBS架构可显著提升智慧工地的应用与管理效能。在智慧工地建设前期规划中，一般由项目建设管理单位牵头，针对项目工程特征、管理要素特征、智慧工地功能特征等，协同BIM建设单位、系统开发单位等，研究建立统一的项目WBS架构。在项目综合业务管理、施工智慧管控等后续智慧工地功能开发中，相关功能与数据要求均基于此统一的架构与原则，来实现智慧工地建设的高效与协同。

人员管理模块为保障农民工产业工人的劳动权益，项目建设单位应牵头与所在地区社会保障、银行等机构建立农民工工资专项管理机制，根据《保障农民工工资支付条例》设置农民工工资专用账户，宜与智慧工地系统平台进行协同联动，具备条件情况下在智慧工地系统平台中开发相应的专用功能模块。

- 质量管理

近年来，随着智慧工地技术的发展与进步，试验检测管理数字化发展逐渐普及，项目建设管理单位、试验检测单位、监理单位、施工单位等大都已形成具有自身业务属性的试验检测管理平台。对于现场工地试验室来说，从集约资源角度出发，可由建设管理单位牵头制定试验检测管理平台规则和数据要求，在各自个性化平台基础上进行顶层汇聚功能开发，避免重复建设。

- 绿色管理

碳排放管理逐渐成为公路基础设施建设的重要内容，江苏等省份已将其纳入公路建设管理要素中，探索碳排放管理路径与模式，本指南中能耗与碳排放管理做了框架性建议，具体内容鼓励项目建设单位与参建单位结合当地生态环境部门具体要求进一步探索创新。

（3）路基施工模块

- 一般规定

根据我国公路工程路基施工建设特点，路基施工工艺主要包含软土地基施工、路基压实、边坡施工、涵洞施工。个别地区还存在冻土路基、岩土地基等特殊地基种类，其路基智慧施工本指南不做规定。

- 软基施工

不同软基施工方法需要监测的具体内容很多，根据监测技术的成熟度及普适性，本条文列举的监测参数为当前阶段技术水平较为成熟的内容，具体施工监测参数可根据当地施工条件优化增加。

- 路基压实施工

路基智能压实技术已发展多年，技术应用相对较为成熟，压实参数的采集与反馈方式对于压实质量控制尤为关键，考虑到各地信息化发展水平的差异，可制定差异化的压实监测方案。近年来，由于人工智能技术革新与进步，鼓励智慧工地建设与开发单位进一步探索研究振动轮质量分配控制、振幅控制等。

（4）路面施工模块

- 一般规定

根据我国公路工程路面施工建设特点，路面施工工艺主要包含基层底基层混合料材料生产、面层混合料材料生产、基层底基层摊铺压实、面层摊铺压实等。除此以外，路面施工分项工程中还包含中央分隔带、路肩、路面排水设施，其智慧施工本指南不做规定。

- 水稳混合料拌和

水稳混合料拌和站生产管理应获取每车混合料生产数据，拌和站生产平台宜设置目标配合比生产过程中实时对比，异常数据宜根据预设规则设置多级预警，宜通过短信或其他推送方式将异常信息推送至对应负责人员，拌和站管理平台宜设置拌和数据历史查询功能、质量分析等分析功能。

（5）桥梁施工模块

- 混凝土拌和

自动拌和设备应能自动下发拌和生产任务单，自动采集材料计量数据、级配数据、拌和时间等关键参数数据，应能对生产数据形成报表，分类汇总生产各关键指标。自动拌和设备数据接口应开放，可与其它系统连通，提供数据下载，并应能与主流质量管理软件对接，使主流质量管理软件直接读取拌和数据，并进行分析。

- 钢结构构件预制

钢结构构件预制应采用工厂化生产模式。对于自动化、智能化程度较高的预制构件生产线，可开展钢结构产线设备智能化分析，包括但不限于标准KPI类分析：设备利用率、故障率、设备综合利用率（OEE），设备启停分析、待机时间分析、生产状态分析；建立5G+MAC的高精度网络，联通智能信息系统和车间自动化设备，实现制造数据实时采集、人机协调控制的智能生产模式。

钢结构预制构件智能管理及生产线主要由MES（生产制造执行系统）、自动化生产设备、控制系统、输送系统构成，生产制造执行系统通过接口与PLC（可编程逻辑控制器）、上位机或加装设备传感器等方式与设备进行数据交互，实时监控设备停开机状态、设备有效工作时间等，采集生产过程信息。

（6）隧道施工模块

隧道施工模块信息化技术要求重点参考省内重点隧道施工项目技术经验，通过对不同项目信息化施工方案总结归纳，形成不同施工类型隧道智慧化技术指南。

（7）系统集成与安全

- 系统集成

数据标准规范旨在不同业务模块间，形成信息的一致理解和统一的坐标参照，是信息汇集、交换以及应用的基础，可包括数据分类与编码、数据字典、数字地图标准等。公路工程智慧工地是一个综合业务系统，宜根据具体业务类型建立不同主题数据库进行数据存储，如综合管理数据库、人员管理数据库、设备管理数据库、物料管理数据库、质量管理数据库、环境管理数据库、安全管理数据库、数字模型管理数据库等。数据存储时间宜不低于3年。

- 系统安全

智慧工地系统宜支持物联网传感自动采集（包括但不限于HTTPS、HTTP、TCP、UDP、MQTT、RTSP、RTMP等通信协议传输）和数据库或系统接口获取（接口数据格式支持包括但不限于JSON、XML、CSV文本等数据交换格式）；平台支宜提供多样化的采集策略（定时、实时、事件触发）和多种抽取、汇总、共享方式，可选择主动上报或被动采集，传输频率可支持可配置，业务数据根据设置周期频率上传，物联数据采集根据实际数据生成频率上传；数据传递安全是根据数据的敏感程度、密级程度或开放范围进行划分，对数据服务请求进行权限鉴别，防止数据被窃取、滥用，为数据交换提供安全保障，可包括交换限定、数字签名、数据加密、数据脱敏、数据分发审核等方式，以保护数据免受未经授权的访问。

数据分类分级不仅对智慧工地系统人员岗位职责、权限和安全保障措施具有决定性的影响，还对系统的安全防护级别提供了依据，如高级数据需要实现细粒度规则管控和数据加密，低级别数据实现单向审计即可。数据资产梳理，不仅包括对数据资产的盘点、梳理和分类，还包括了对数据资产分级的粒度和定级要素的识别；在数据安全级别判定中，出来依据相关国家级行业规定，还要综合考虑数据规模、数据聚合、数据时效性、数据形态(如是否经汇总、加工、统计、脱敏或匿名化处理等)等因素。

（8）平台运行维护

- 系统维护要求

在系统层面，应建立自动定期的数据备份策略，确保数据备份的完整性和可靠性；在应用层面，通过本地或异地副本，建立数据复制、备份与恢复机制；在容灾机制方面，当灾难（主库崩库、系统宕机、网络中断、停电、病毒攻击等）发生时，系统无法正常对外提供服务时，需要快速恢复业务，此时可通过从生产库切换至备用库，快速在备用库上恢复业务，保障业务连续性，并可支持按不同粒度的数据回溯功能。

五、重大分歧意见的处理过程和依据

无。

六、与相关法律法规和国家标准的关系

根据《公路工程标准体系》（JTG 1001-2017）相关规定与要求，本指南归属于标准体系框架通用板块的智慧序列，见图2。

图5 公路工程标准体系图

本指南为推荐性标准，不涉及有关现行法律、法规和其他强制性标准。本指南为新编标准，暂无相关国家标准与行业标准。

本指南要求符合《江苏省“十四五”智慧交通发展规划》中“加快智慧公路建设”内容要求，推进“到2035年，实现新建、改扩建高速公路和普通国省道公路同步开展智慧公路建设”实施路径。标准制定工作满足规划“保障措施”中“完善标准规范”要求，加快重点领域标准研制，提出智慧公路、智慧航道等智慧交通技术指南，形成一批地方标准，并争取上升为国家/行业标准，以江苏经验带动行业整体发展。

七、实施推广建议

（1）加强标准在各单位的应用，推进标准实施

建议省内各高速公路建设中，根据项目建设内容及规模，积极采用本标准，将本标准作为智慧工地建设的作业指导书，也可将本标准作为业主单位工程招标和建设管理的参照标准。本标准为第一次制定并与现行标准无冲突，建议颁布后一个月内实施。

（2）加大标准宣贯力度，扩大宣贯范围

从管理单位到施工单位，从主管部门、行业专家到道路行业从业人员，建立立体化、形式多样、广泛的宣贯网络，使标准宣贯具体到每一个岗位，深入到每一个层次。标准的宣贯工作不仅包括标准文本本身，还应包括标准的编制说明，使得标准使用者不仅了解标准文本中规定的内容，还了解本标准编制说明中对于标准制定背景、制定依据等内容，以利于标准的贯彻执行。

（3）做好信息反馈和适用性评价，提高标准实施效果

标准宣贯实施过程中，要注重将标准的宣贯工作落实到实际中。在本标准宣贯后，要时刻跟踪本标准在各单位运用的实施情况，记录标准在实际应用中的具体效果，对于实用性不强、适用性差的条款要及时反馈到相关行业管理部门，以便采取相应的措施。

八、起草单位和起草人员信息及分工

本标准起草单位：江苏省交通工程建设局、江苏中路工程技术研究院有限公司、华设设计集团股份有限公司、南京飞搏智能交通技术有限公司、江苏中路信息科技有限公司。

本标准主要起草人：蒋振雄、周进、张志祥、潘卫育、吴永生、刘朝晖、相阳、杨光昊、刘强、唐建亚、张韩帅、孙雪伟、何文政、顾春旺、徐慧、郑建、吕阳。

| 一级章节 | 二级章节 | 组长 | 成员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 范围 | - | 蒋振雄 | 吴永生 张韩帅 |
| 2 规范性引用文件 | - |  |  |
| 3 术语和定义 | - |  |  |
| 4 基本规定 | 4.1 基本要求 |  |  |
|  | 4.2 系统架构 |  |  |
|  | 4.3 系统功能 |  |  |
|  | 4.4 使用场景 |  |  |
| 5 综合管理模块 | 5.1 一般规定 | 周 进 | 相 阳 杨光昊 何文政 |
|  | 5.2 组织及办公管理 |  |  |
|  | 5.3 质量管理 |  |  |
|  | 5.4 进度管理 |  |  |
|  | 5.5 合约管理 |  |  |
|  | 5.6 安全管理 |  |  |
|  | 5.7 绿色管理 |  |  |
|  | 5.8 档案管理 |  |  |
| 6 路基施工模块 | 6.1 一般规定 | 张志祥 | 顾春旺 唐建亚 |
|  | 6.2 软基施工 |  |  |
|  | 6.3 路基压实 |  |  |
|  | 6.4 边坡施工 |  |  |
|  | 6.5 涵洞施工 |  |  |
| 7 路面施工模块 | 7.1 一般规定 | 潘卫育 | 杨光昊 刘 强 孙雪伟 |
|  | 7.2 水稳混合料拌和 |  |  |
|  | 7.3 沥青混合料拌和 |  |  |
|  | 7.4 沥青混合料运输 |  |  |
|  | 7.5 路面摊铺、压实 |  |  |
| 8 桥梁施工模块 | 8.1 一般规定 | 刘朝晖 | 郑 建 吕 阳 |
|  | 8.2 水泥混凝土拌和 |  |  |
|  | 8.3 水泥混凝土构件预制 |  |  |
|  | 8.4 钢结构构件预制 |  |  |
|  | 8.5 桥梁装配化施工 |  |  |
|  | 8.6 钢筋部品化生产 |  |  |
| 9 隧道施工模块 | 9.1 一般规定 | 刘 强 | 孙雪伟 张韩帅 郑 建 |
|  | 9.2 矿山法隧道施工 |  |  |
|  | 9.3 堰筑法隧道施工 |  |  |
|  | 9.4 盾构法隧道施工 |  |  |
| 10 系统集成与安全 | 10.1 一般规定 | 唐建亚 | 顾春旺 徐 慧 |
|  | 10.2 系统集成 |  |  |
|  | 10.3 系统安全 |  |  |
| 11 平台运行维护 | 11.1 一般规定 |  |  |
|  | 11.2 系统维护要求 |  |  |
|  | 11.3 系统升级要求 |  |  |
| 附录 智慧工地应用场景及建设需求表 |  |  |  |