| ICS | 93.080 |
| --- | --- |
| CCS | 07 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

普通国省道数字化建设与应用技术规程

Technical Regulations for Digital Construction and Application of conventional national and provincial highways

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	1

4.1  一般规定	2

4.2  模型架构	2

4.3  模型内容	2

4.4  模型精细度	4

4.5  编码规则	5

4.6  命名规则	5

4.7  版本管理	6

5  设计阶段数字化要求	7

5.1  一般规定	7

5.2  设计协同	7

5.3  设计模型	7

5.4  设计应用	8

5.5  设计交付	10

6  施工阶段数字化要求	11

6.1  一般规定	11

6.2  施工协同	11

6.3  施工模型	11

6.4  施工应用	12

6.5  施工交付	14

7  运维阶段数字化要求	14

7.1  一般规定	14

7.2  运维协同	14

7.3  运维模型	14

7.4  运维应用	15

8  交付与审核要求	15

8.1  一般规定	15

8.2  交付审查	16

8.3  交付验收	16

8.4  成果归档	16

附录A（资料性）  数字化建设与应用工作内容	17

附录B（资料性）  工程模型分解结构层次关系示例	22

附录C（资料性）  协同工作补充说明	27

参考文献	29

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省交通运输厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：江苏省交通运输厅公路事业发展中心、华设设计集团股份有限公司

本文件主要起草人：胡萌、张寻、闵剑勇、李强明、田书贵、孟祥荫、周海川、季锦章、周兴顺、元宇、曾玄、戴震、王新刚、李冉、徐菲、沈哲、毛峰

普通国省道数字化建设与应用技术规程

范围

本文件规定了普通国省道设计、施工、运维阶段数字化建设与应用技术要求等内容。

本文件适用于新建、改扩建及在役普通国省道数字化建设与应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7027  信息分类和编码的基本原则与方法

GB/T 51269  建筑信息模型分类和编码标准

JTG F80/1  公路工程质量检验评定标准 第一册土建工程

JTG 2182  公路工程质量检验评定标准 第二册机电工程

JTG/T 2420  公路工程信息模型应用统一标准

JTG/T 2421  公路工程设计信息模型应用标准

JTG/T 2422  公路工程施工信息模型应用标准

JTG/T 3832  公路工程预算定额

JTG 5110  公路养护技术标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

全生命期  life cycle

公路工程从设计、施工到运维等阶段的总称。

[来源：JTG/T 2420—2021，2.0.1]

工程模型分解结构（EMBS）  engineering model decomposition structure

在工程系统功能分析的基础上，按功能、专业（技术）将工程系统分解为一定细度的工程子系统而形成的模型结构。

模型精细度  level of model definition

信息模型中所容纳信息的丰富程度，简称L。

[来源：JTG/T 2420—2021，2.0.1]

基本规定

一般规定

普通国省道数字化建设包括设计、施工、运维等阶段，应以信息模型为载体开展数字化建设、数字化应用、成果交付等工作。

普通国省道数字化建设应符合公路全生命期使用、管理及交付的需要。

普通国省道数字化建设应运用数据传输、管理等支撑保障技术，实现信息的流通和共享。

普通国省道数字化应用宜贯穿工程全生命期，可根据实际需求选择应用场景。

普通国省道数字化建设与应用过程中应采取措施保障信息安全。

信息模型根据阶段可划分为设计信息模型、施工信息模型、运维信息模型。

各阶段数字化建设及应用工作内容见附录A。

模型架构

信息模型应按照工程模型分解结构层次关系进行模型分解。

工程模型分解结构层次关系是指根据模型架构及模型分类确定的对象类型之间的层次及从属关系。

信息模型的模型架构应由设施、子设施和构件构成，并具有可扩展性，层级关系应符合图1的规定。

模型架构及层次关系

一般情况，构件组成子设施、子设施组成设施，但在模型中也存在同级嵌套的情况。一座特大桥由引桥和主桥组成，特大桥属于设施，引桥和主桥均为嵌套设施；盖梁、墩柱、桩基均为桥墩的嵌套构件。

信息模型扩展应与原有信息模型的模型架构协调一致。并可根据工程需要，增加设施、子设施、构件以及相应的信息。

信息模型中数据的应用应以属性信息为准。

工程模型分解结构层次关系示例见附录B。

模型内容

一般规定

信息模型的对象应具有唯一标识，并应在全生命期保持一致。

信息模型应基于统一的国家大地坐标系（CGCS2000）、1985高程系统和国际度量单位制创建。

信息模型宜根据实际需求划分为不同的公路段模型。

公路段模型应包括地形地质、路线、路基、路面、桥梁、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施等模型。

地形地质

地形地质模型应包含地形模型、地质模型。

地形地质模型创建时应利用收集和采集的数据。

改扩建工程地形地质模型创建时宜补充收集既有公路建设阶段和运维阶段的地形地质数据。

地形模型应包括地表、自然地物、人工地物等信息。

地质模型宜包括地层、构造、岩土类型、不良地质及勘探信息等内容。

路线

路线模型应划分为平面、纵断面、断链、宽度和超高。

平面、纵断面、断链、宽度和超高宜使用数据表示，无几何模型。

路线可不建立几何模型，采用数据描述平纵横等信息，有利于后续阶段的查询、计算等应用。路线数据建议描述采用行业内主流表达方式便于工程使用。

路基

路基模型应按桥梁、隧道和路线交叉等划分为不同的路基段，路基段包括路基土石方、排水、支挡防护和涵洞，各构件的划分宜符合下列要求并满足相应阶段应用需求：

路基土石方宜按1km~3km长度划分，若长度小于1km以实际长度分段；

排水按路基两侧划分，每侧纵向排水构件应按构造物类型细分，存在涵洞、通道等时应断开，横向排水构件按处单独划分；

支挡防护按路基两侧划分，每侧支挡防护构件按填挖形式划分，边坡防护按不同防护形式细分；

涵洞的划分符合下列规定：

涵洞模型应划分为洞口和洞身；

洞身模型宜按照结构分段划分。

洞身模型包括管节、涵台、盖板等构件，应按照结构预制或现浇分段以及变形缝设置划分为不同构件。

土工合成材料处置层、清表土、耕地填前夯实、土质台阶、台背回填、取（弃）土场、边坡防护及特殊路基处置等可不创建几何模型。

路面

路面模型应根据分幅、面层类型划分为不同路面（段）。

路面段是对路面按路段长度的划分，具体划分长度根据材料类型及工程需求确定。例如桥梁段、隧道段可能存在不同路面类型。

路面（段）应划分为面层、基层、底基层、垫层、路缘石、培路肩、中央分隔带填土、排水等。

路面排水构件应符合本文件第4.3.4.1条的有关规定。

桥梁

桥梁模型应按梁式桥、拱式桥、斜拉桥、悬索桥等桥型划分，符合下列规定：

- 包含多种桥型及分幅形式的桥梁，宜按照嵌套的方式划分为多个桥梁设施；

桥梁分幅设置且包含不同桥型时，先根据分幅划分，再根据桥型划分；

- 桥梁上部结构或下部结构无法分幅时，桥梁设施不宜强行分幅划分。

桥梁模型主要根据分幅和桥型划分为不同桥梁设施，采用嵌套方式组成全桥模型。例如：A桥梁左右分幅时分别划分为左幅桥和右幅桥，并嵌套在A桥梁下；B特大桥引桥采用梁式桥、主桥采用悬索桥，按梁式桥、拱式桥、斜拉桥、悬索桥不同桥型将B特大桥划分主桥和引桥。

桥梁模型应划分为上部结构、下部结构、桥面系和附属工程等模型。

对于梁式桥、拱式桥、斜拉桥、悬索桥等不同桥型，合理选择符合该桥型结构特点的上、下部、附属结构子设施分解方式。

上部结构根据不同桥型特点进行划分，并宜符合下列规定：

- 梁式桥上部结构按照桥联、桥跨、梁构件的层次关系进行划分，连续结构宜按照桥联、梁（段）构件的层次关系进行划分。梁（段）构件按照设计及构造分段进行划分；

- 拱式桥上部结构划分为拱（其下划分拱段、拱脚等）、桥跨（其下划分梁段）、立柱（其下划分盖梁、墩柱、系梁等）、吊杆、系杆等构件；

- 斜拉桥上部结构划分为桥跨（其下划分梁段、斜拉索等）、塔柱等构件；

- 索桥上部结构划分为桥跨（其下划分梁段、吊索、索夹等）、塔柱、主缆等构件。

下部结构逐处划分为桥墩、桥台及基础等，并宜符合下列规定：

- 梁式桥下部结构划分为桥台（其下划分台帽、台身、翼墙、桩等）、桥墩（其下划分盖梁、墩柱、承台、桩基等）等构件；

拱式桥下部结构划分为拱座、桥墩等构件；

斜拉桥下部结构划分为基础（指索塔基础，其下划分承台、桩等）、桥墩等构件；

悬索桥下部结构划分为锚碇（其下划分锚碇、锚碇锚固体系、桩等）、基础（指索塔基础，其下划分承台、桩等）等构件。

桥面系和附属工程宜逐跨、逐处划分，包括桥面铺装、搭板、伸缩装置、防撞护栏、防抛网、检修设施、阻尼器、支挡防护、调治构造物等。

隧道

隧道模型应采用逐座划分。

隧道模型宜划分为洞口、洞身、辅助通道、防排水、路面（段）和设备用房等。

隧道构件宜按自身功能需要的接缝进行分段，如变形缝、重要且位置固定的施工缝等。

隧道内路面（段）模型应符合本文件第4.3.5节的有关规定。

超前锚杆、超前小导管、超前管棚、套拱、钢架、排水管等可不创建几何模型。

路线交叉

路线交叉模型应包括立体交叉、平面交叉等模型。

立体交叉应划分为区域范围内的主线、匝道、被交道路。

平面交叉应划分为区域范围内的主线、被交道路。

主线、匝道、被交道路应划分为路线、路基、路面、桥梁、隧道、交通工程等，并按照相关专业要求进行划分。

交通工程及沿线设施

交通工程模型应包括交通安全设施、监控系统、通信系统、收费系统、供配电系统、照明系统、隧道风系统、隧道消防系统等。

交通工程各专业模型宜与主体专业段落划分相匹配，并符合下列规定：。

- 交通安全设施应按照路基划分；

监控系统按照中心、分中心、外场设备划分；

通信系统按照中心、分中心、通信站划分；

收费系统按照中心、分中心、收费场站划分；

供配电系统按照变电所划分；

照明系统按照主线照明、互通照明、场站照明、隧道照明划分；

隧道通风系统、隧道消防系统按照隧道划分。

模型精细度

信息模型宜根据阶段和用途选择合理的模型精细度等级。

模型精细度等级应符合表1的规定。

模型精细度等级

| 工程阶段 |  | 模型精细度等级 |
| --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 初步设计 | L2.0 |
|  | 施工图设计 | L3.0 |
| 施工阶段 | 施工准备 | L3.5 |
|  | 施工过程 | L4.0 |
|  | 交工验收 | L5.0 |
| 运维阶段 |  | L6.0 |
| 模型精细度等级引用JTG/T 2420中第7.0.3条的相关规定。 |  |  |

各阶段内使用的模型精细度等级可根据需要在本文件第4.4.2条的模型精细度等级基础上扩展。

编码规则

公路工程管理设施和服务设施中建筑的分类编码应符合GB/T 51269的有关规定。

信息模型的分类方法应采用GB/T 7027中的混合分类法。

信息模型的编码规则与应用应符合JTG/T 2420的相关规定。

分类编码可根据工程模型分解结构需求进行扩展，应符合JTG/T 2420的相关规定。

命名规则

交付成果的文件夹、文件、模型应按统一规则命名，并应在执行计划中约定命名规则与命名字段。

交付成果的文件夹、文件、模型的命名应简明且易于识别，并符合下列规定：

- 命名字段使用汉字、英文字母或数字组成，字段取值符合第4.6.7条的规定；

字段间以半角下划线“_”连接，字段内部的组成部分以半角连字符“-”连接；

被省略的字段用“null”代替；

各字段、字符和符号之间均不留空格。

设计和施工阶段文件夹结构层级及命名宜符合表2的规定。

设计和施工阶段文件夹结构层级及命名

| 文件夹层级 | 文件夹命名 |
| --- | --- |
| 第一级 | 项目简称 |
| 第二级 | 阶段 |
| 第三级 | 标段 |
| 第四级 | 成果类型 |
| 第五级 | 专业或成果细分类型 |
| 交付文件可根据文件内容的关联性存放在对应层级的文件夹内。 |  |

运维阶段文件夹结构层级及命名宜符合表3的规定。

运维阶段文件夹结构层级及命名

| 文件夹层级 | 文件夹命名 |
| --- | --- |
| 第一级 | 公路工程简称 |
| 第二级 | 阶段 |
| 第三级 | 业务类型 |
| 第四级 | 成果类型 |
| 第五级 | 专业或成果细分类型 |
| 交付文件可根据文件内容的关联性存放在对应层级的文件夹内。 |  |

信息模型和文档的命名组成宜符合表4的规定。

信息模型、文档命名组成

| 类型 | 命名组成 |
| --- | --- |
| 信息模型 | 顺序码_对象名称_位置_版本号 |
| 文档 | 顺序码_文档名称_版本号 |

1_XXX大桥_K0+000-K9+900_V1.0.ifc

命名的字段内容宜符合表5的规定。

字段内容

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目简称 | 采用识别项目的简要称号，采用汉字或英文字母 |
| 公路工程简称 | 采用识别公路工程的简要称号，采用汉字或英文字母 |
| 阶段 | 包括设计阶段、施工阶段和运维阶段，同一阶段内可根据实际需求填写 |
| 业务类型 | 包括资产管理、养护管理、设施设备运行管理、应急管理和档案管理 |
| 成果类型 | 包括模型、数据、文档 |
| 标段 | 采用表达标段名称的汉字、英文字母和数字组合命名或按照建设单位的要求命名 |
| 专业 | 包括地形地质、路线、路基、路面、桥梁、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施 |
| 成果细分类型 | 是对成果类型的进一步细分，具体在执行计划中约定 |
| 对象名称 | 采用反映工程对象的名称，并能唯一识别 |
| 文档名称 | 反应文档内容的名称，并能唯一识别，在执行计划中约定 |
| 版本号 | 版本号符合第4.7节的规定，在执行计划中约定 |
| 顺序码 | 采用数字编码，长度可自定义，在执行计划中规定 |
| 位置 | 表达对象的桩号范围和相对位置 |

版本管理

交付成果应按不同阶段进行版本管理，并应在命名中标识；版本管理应满足在交付过程中交接双方文件管理的需要，并具有可追溯性。

发生版本变更时，应形成版本变更管理说明文件，并应包含项目名称、设计阶段、专业、变更前版本号、变更后版本号、变更原因、变更依据的参考文件、变更内容、设计单位、项目负责人、审核单位、审核人、审核结果、变更提出时间和变更完成时间等。

同一阶段提交多次时，文件夹和文件应在满足命名规则的基础上添加版本号，并符合下列规定：

- 版本号应由大写英文字母 V与主版本号、子版本号的组合进行标识；

主版本号和子版本号应采用正整数表示，从 1开始顺序编号，二者采用小数点“.”连接；

当设计需求与前置条件未发生变化时，不应改变主版本号。

版本号管理要求宜根据工程情况在执行计划中约定。

设计阶段数字化要求

一般规定

设计阶段宜综合考虑施工和运维阶段的应用需求编制执行计划。

设计信息模型宜基于协同环境，按照设计流程开展协同设计及应用，实现模型及信息共享、协同工作和成果交付。

工程发生设计变更时，宜采用先变更模型后变更设计图纸的方式。

改扩建项目设计阶段宜利用既有的公路信息模型。

设计协同

协同设计应基于协同环境、协同工作内容，以信息模型协同为主工作方式开展。

设计阶段应建立协同工作机制及协同环境，以数据共享和交换为核心，开展基于数据的协同设计和基于流程的协同管理。

协同环境宜支持JTG/T 2420规定的数据存储格式，并能对接常用建模软件的数据格式。

协同环境应支持各参与方同时进行协同工作，并应满足下列要求：

- 支持文件版本管理和信息共享；

- 支持人员角色的权限管理；

- 保障信息安全；

- 支持专业功能二次开发。

协同工作宜包括下列内容：

- 组建项目团队，确定任务分工；

确定信息模型的应用或交付目标，制定实施计划；

制定协同设计流程，内容包括专业、任务、时间及逻辑关系；

确定信息交换、校对和评审等关键节点，以及交换的方式和内容；

制定各参与方基于协同环境的沟通协调机制。

专业间的协同设计流程见附录C的C.1.1。

专业内的协同设计流程见附录C的C.1.2。

设计模型

设计信息模型应根据设计阶段分为初步设计信息模型、施工图设计信息模型，必要时可增加技术设计信息模型。

设计信息模型应根据执行计划及JTG/T 2421的要求确定模型精细度。

设计信息模型应在设计相应阶段建立，表达的信息应与工程图纸保持一致。后阶段的信息宜在前阶段的基本信息上补充或修改完成。

改扩建工程的既有公路信息模型宜通过竣工图纸和运维管理信息创建，也可采用数据采集技术进行创建，并满足设计工作需求。

设计信息模型的最小组成单元为构件，应能够通过构件命名、分类编码快速识别构件所表达的工程对象。

工程结构中宜建立可批量复用的标准化构件模型，并符合下列要求：

标准化构件是指工作中结构标准、可批量复用的构件，通常可在工厂或现场预制成型，如预制梁、板等。标准化构件可建立独立的精细化模型满足进一步应用的需求，例如钢筋、预应力等细部构造。

- 标准化构件宜创建参数化信息模型，满足模型出图、工程量计算等应用需求；

- 标准化构件信息模型可包含钢筋、预应力筋及锚具等细部构造。

设计应用

应用规定

设计阶段信息模型应用宜覆盖公路工程项目设计全过程，也可根据工程项目实际需要应用于某一阶段或某环节。

设计阶段宜推广信息模型应用，相关应用符合表6的规定。

设计阶段信息模型主要应用

| 序号 | 应用类型 | 初步设计 | 施工图设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视化应用 | ▲ | ▲ |
| 2 | 碰撞检查 | ▲ | ▲ |
| 3 | 方案比选 | ▲ | ○ |
| 4 | 模型出图 | △ | △ |
| 5 | 工程量统计 | △ | △ |
| 6 | 施工组织模拟 | ○ | △ |
| 7 | 仿真分析 | ○ | ○ |
| 8 | 场地分析 | ○ | ○ |
| 9 | 结构计算交互 | ○ | ○ |
| 表中“▲”表示“应选择的应用”，“△”表示“宜选择的应用”，“○”表示“可选择的应用”。 |  |  |  |

可视化应用

信息模型宜根据可视化应用需求对模型进行组装。

可视化应用宜融合地形、影像、构筑物、地灾、城镇规划、断裂带等环境数据。

可视化应用宜贯穿设计各阶段，利用信息模型三维可视化的特点，开展空间协调、方案展示、漫游和设计交底等应用。

可视化应用的内容宜包括公路工程设施与周围环境的协调，交通组织模拟，重点、难点和隐蔽工程的展示等。

可视化应用手段可包括虚拟漫游、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等。

可视化应用成果可包括视频动画、渲染效果图片、模型截图、报告等。

碰撞检查

设计阶段应使用信息模型开展专业内和专业间的构件冲突检查，以及公路工程设施与周边设施、规划条件等空间冲突检查。

碰撞检查应形成检查报告。

方案比选

设计阶段宜使用信息模型开展不同设计方案可行性、功能性、经济性和美观性等方面的比选。

方案比选宜通过参数化技术手段提取设计指标，在比选方案中进行量化对比分析。

方案比选的成果宜包括设计模型和比选报告，并符合下列规定：

- 设计模型宜体现项目路线走向、互通方案、结构方案等需要比选的内容；

比选报告宜包含体现项目的模型截图、图纸和方案对比分析说明。

模型出图

设计阶段宜使用信息模型输出各专业图纸。

模型出图可从信息模型中提取模型视图、尺寸及属性标注形成二维图纸，也可通过信息模型获取参数信息后绘制二维图纸，并符合下列规定：

- 对不易清晰、准确表达的复杂结构可结合模型三维视图辅助表达；

模型及图纸发布后，发生变更时应及时修改相应模型，并生成变更图纸。

工程量统计

设计阶段宜利用信息模型计算并统计工程量。

工程量计算宜保留明细数据及中间过程数据。

工程量统计的内容和深度宜符合《公路工程标准施工招标文件（2018年版）第八章 工程量清单计量规则》的有关规定。

施工组织模拟

设计采用复杂结构、首次采用新技术、新材料、新设备、新工艺，以及工程规模大、建设条件复杂的项目，宜在设计阶段利用信息模型进行施工组织模拟。

施工组织模拟可包括施工场地总体布置、交通组织、施工工期、施工方法、施工工艺、危大工程安全措施等内容。

施工组织模拟过程中应记录存在的问题，提出改进建议。

施工组织模拟成果可包含施工组织模型、施工组织模拟动画、施工组织建议等。

仿真分析

仿真分析可包括日照分析、三维地质分析、排水分析、车流模拟、安全性评价等应用。

仿真分析应用所设定的参数应满足分析精度的要求，其分析结果宜添加到信息模型。

仿真分析应用交付成果宜包括仿真分析模型及仿真分析报告。

仿真分析报告内容宜包括仿真分析软件名称、软件版本、仿真分析及校审的人员、分析模型创建方法、输入数据、参数选择及边界条件的确定、分析数据结果和最终方案。

场地分析

场地分析宜对项目用地现状和周边环境进行调查并收集数据资料，包括地形地物数据、地质勘察数据、区域规划文件、电子地图、GIS数据、工程设计文件等。

场地分析模型内容宜包含用地边界（控制线）、地形表面、既有构筑物、既有管网、周边道路、设计方案、三维地质信息和树木等。

场地分析宜对工程设计方案的可行性、安全性、经济性进行评估。

场地分析成果宜包括场地模型、分析模拟动画、分析报告等。

结构计算交互

信息模型宜与结构计算软件实现数据共享。

结构计算模型宜利用信息模型创建。

信息模型可利用结构计算模型创建。

设计交付

一般规定

交付成果应包括模型、数据及文档成果。

交付物应是实施执行计划后所形成的最终结果。

模型成果

信息模型成果应包含对应设计阶段的工程模型分解结构，以及交付所需的主要几何信息和非几何信息。

几何信息是几何图形和空间位置的体现，非几何信息是模型相关标识、定位、尺寸、设计、材料等信息。

信息模型成果可索引其他类别的交付物，并确保索引路径有效。

交付的模型成果格式应符合下列要求：

- 用于模型深化时，应交付所用设计软件的源格式；

用于信息交换时，宜采用IFC通用的数据格式，也可采用项目约定的数据格式。

数据成果

数据成果宜包括属性信息文件等。

属性信息文件是信息模型的补充文件。

交付的属性信息文件格式宜采用IFC通用的数据格式，也可采用项目约定的数据格式。

形成统一的数据交付格式，对打通各实施主体的信息模型传递壁垒，对数字化交付、共享和应用具有重要意义。

设施、子设施和构件的信息深度应符合JTG/T 2421的相关规定。

文档成果

文档成果应包括交付成果清单、执行计划、交付说明书和其他相关文件。

交付成果清单应包括项目名称、交付方、接收方、交付物类别及文件名称、格式等内容。

执行计划宜包括下列内容：

- 项目简述，包含项目名称、项目简称、项目代码、项目类型、项目规模、项目需求等信息；

- 编制依据、项目采用的标准、编码规则和信息模型精细度要求；

- 实施计划、成果清单、交付格式、交付方式、版本管理要求；

- 交付成果的命名规则；

- 设施、子设施和构件的命名规则；

- 软硬件工作环境；

- 项目的组织机构及职责权限；

- 项目特殊规定。

交付说明书宜包括下列内容：

- 采用的标准；

- 采用的坐标系和高程系统、坐标参考系统、项目基点和测量点等定位的说明；

- 模型所包含的范围；

- 模型精细度等级说明；

- 模型创建、更新的单位、人员和时间；

- 软件及其版本号；

- 版本管理说明；

- 其他说明事项。

其他相关文件宜包括工程图纸、应用报告、可视化文件、相关依据性文件等。

工程图纸可索引信息模型，交付时，应一同交付，并确保索引路径有效。

应用报告宜包括设计核查报告、应用总结报告等。

可视化文件宜包括视频、图片等。

相关依据性文件包括项目设计过程中各重要节点依据或形成的正式文件。

相关依据性文件包括规划依据、工作大纲、咨询报告、专题研究、评价报告、审查意见、会议纪要、批复文件等。

施工阶段数字化要求

一般规定

施工阶段宜根据项目特点、材料设备、管理需求、数字化要求编制执行计划。

施工信息模型宜在设计信息模型的基础上进一步添加信息，并根据施工阶段的要求对模型进行调整。

施工协同

施工阶段宜建立协同工作机制及协同管理平台，以数据共享和交换为核心，利用施工信息模型开展施工阶段应用。

施工阶段协同工作参与方包括建设、施工、监理、试验监测、第三方监测和设计等单位。

各参与方协同具体工作内容见附录C的C.2。

协同管理平台宜建立统一的基础数据资源供各业务系统使用，实现基础数据唯一性。

协同管理平台可分级建设，满足不同层次机构的应用需求。

各参与方可基于自有的信息化系统开展业务管理，并通过数据接口与协同管理平台同步数据。

施工模型

施工信息模型宜包括施工深化模型、施工过程模型和交工验收模型三个子阶段信息模型。

施工深化模型可在设计阶段交付模型或施工准备阶段建立的信息模型的基础上，通过继承、扩展和补充形成。

施工过程模型宜在施工深化模型基础上补充施工过程应用信息。

交工验收模型宜对施工过程模型进行必要的调整、补充。

施工信息模型的内容宜包括永久构筑物、临时构筑物、地形、地质等信息。

施工过程中产生设计变更应及时更新施工信息模型，宜通过版本管理等保留变更记录。

施工应用

应用规定

施工单位应根据执行计划和合同要求开展信息模型应用。

施工阶段信息模型的主要应用宜包括施工准备、施工组织管理、施工安全管理、施工质量管理、施工进度管理、施工成本管理、计量支付管理、数字生产加工、征地拆迁管理、交工验收和档案管理等。

施工阶段信息模型应用过程中的协同工作方式和工作流程应满足建设管理相关要求。

施工现场宜借助物联网等技术实现生产过程中数据的自动化采集。

施工准备

施工准备应用可包括场地分析、平面布置、工艺模拟等。

场地分析宜对工程施工方案的可行性、安全性、经济性进行评估。

平面布置可结合施工方案与总体进度安排，优化场地总体布置方案。

工艺模拟宜验证设计成果、施工方案的合理性，优化施工方案，并符合下列规定：

- 工艺模拟宜进行动态空间碰撞检查及结构碰撞检查；

- 工艺模拟宜进行交叉工序的时间逻辑关系合理性检查；

- 工艺模拟结果宜为施工方案优化提出依据；

改扩建项目中工艺模拟应充分考虑原结构的影响。

施工组织管理

施工组织宜基于信息模型开展工作分解、资源配置、施工技术交底等工作。

人工、材料、机械等资源可利用信息模型中的构件信息、工程量信息等，结合总体进度要求、工效等数据资源，借助专业工具软件进行自动配置。

施工技术交底宜利用信息模型，完善施工工艺、技术要求、质量要求、注意事项、安全隐患等信息，形成交底资料。

施工组织宜通过施工深化模型复核设计工程量。

施工组织可利用信息模型开展施工进出场路径、施工车辆及人员出入通道规划等工作。

施工安全管理

安全管理可利用信息模型开展危险源辨识、安全技术交底与培训、过程监控等工作。

危险源辨识可基于施工过程模型，依据相应安全技术标准，集成相关危险源库等数据，进行危险源辨识和风险评价。

安全技术交底与培训可利用模型可视化特征，提升交底效率和质量。

过程监控可利用信息模型集成、管理过程信息，为安全预警提供基础数据。

施工质量管理

质量管理可利用信息模型开展质量计划、质量验收、质量改进等工作。

利用信息模型开展施工质量管理，应满足JTG F80/1、JTG 2182及ISO 9001等相关标准的质量规定。

质量计划可基于施工深化模型及施工组织应用成果，参照质量验收规程等技术标准进行创建。

质量验收可按照质量计划实施，集成实际质检信息，动态完善模型，实现质量验收指导。

质量改进宜将质量问题处理信息添加到信息模型，实现基于信息模型的信息追溯与质量问题分析。

施工进度管理

进度管理宜利用信息模型开展进度计划、进度分析与进度控制等工作。

进度计划宜基于施工过程模型开展计划安排、计划审查等工作。

进度数据宜自动化采集或通过其他业务应用协同获取，不宜通过人工填报的方式重复获取。

进度分析宜基于信息模型开展实际进度与进度计划对比，并据此开展进度预警工作。

进度控制宜应用信息模型可视化展示工程进度，按照进度分析结果，调整进度计划和进度控制措施。

施工成本管理

成本管理宜应用信息模型开展成本计划、成本分析等工作。

成本计划可基于施工组织阶段信息模型，依据工程量清单计价相关规范、消耗量定额等信息进行制定，计算预算与目标成本。

成本分析宜基于成本计划阶段信息模型，集成实际进度、成本信息，进行动态对比，指导制定纠偏措施。

计量支付管理

计量支付管理宜利用信息模型开展计量支付计划、计量支付。

计量支付计划宜按照项目相关方的管理需求，将合同单价等信息附加或关联至信息模型，结合信息模型中的工程量、进度计划、分部分项、合同等信息制定。

计量支付可按照计量支付计划，将实际工程量、进度、质量检验、合同等信息附加或关联至信息模型，辅助生成工程计量支付资料成果。

数字生产加工

施工过程中混合料、钢筋、钢结构、预制混凝土构件等生产可应用施工深化模型实现数字生产加工，并符合下列要求：

- 利用信息模型的几何信息，开展可视化辅助技术交底，指导构件加工工艺设计；

利用信息模型的属性信息，指导物料采购准备和生产计划安排；

构件的加工生产、成品物流与安装，宜建立生产管理编码体系，基于信息模型实施全过程管理。

数字生产加工可按制造要求采用通用格式或专用格式进行数据传递。

数字生产加工过程中的业务信息宜添加至信息模型，并传递至协同管理平台。

征地拆迁管理

征地拆迁管理可利用信息模型开展征拆计划、征拆进度、征拆分析等。

征地拆迁管理宜配合GIS使用。

征拆计划宜结合施工组织设计和项目进度计划，基于施工过程模型的施工计划制定。

征拆过程中可利用施工过程模型检查征拆计划执行情况，并记录征拆进度与问题。

征拆分析可结合征拆进度与问题，对征拆工作进行统计分析，自动生成相关报表。

交工验收

交工验收宜利用信息模型开展。

交工验收模型宜包含交工质量检测信息、交工验收报告、验证性检测信息、质保信息等内容。

交工验收应符合《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》的规定。

档案管理

电子档案收集、整理归档、移交验收和使用宜基于施工协同管理平台进行，并应符合现行相关档案管理的规定。

档案管理宜基于施工协同管理平台，搭建电子档案管理模块，或与外部电子档案管理系统进行数据对接。

施工交付

施工期结束后宜完善交工验收模型，提交数字化建设及应用成果，并满足执行计划的相关要求。

交付成果应包括模型、数据及文档成果。

模型成果交付应符合本文件第5.5.2节的相关规定。

数据成果交付应符合本文件第5.5.3节的相关规定。

文档成果应包括交付成果清单、执行计划、交付说明书，宜包括竣工图纸、质检文件、计量文件、进度文件、应用报告、可视化文件等。

文档成果中交付成果清单、执行计划、交付说明书，应符合本文件第5.5.4节的相关规定。

运维阶段数字化要求

一般规定

运维阶段宜根据公路等级、工程特点、应用需求等因素确定数字化建设及应用需求。

运维信息模型应基于竣（交）工验收模型进行增减调整；无竣（交）工验收模型的，运维模型宜在竣工图纸或采集数据的基础上创建。

运维协同

运维阶段宜建立协同工作机制及运维管理平台，以数据共享和交换为核心，开展基于数据和流程的业务管理，并定期更新运维模型。

运维阶段协同工作应确保数据的唯一性，一条数据有且仅有一个数据来源。

运维阶段协同工作参与方包括运维管理、设计、施工、检测、监测和监理等单位。

各参与方具体工作内容见附录C的C.3。

运维模型

运维信息模型根据来源可分为继承信息模型及新建运维信息模型。

运维信息模型创建满足应用范围内各类运维业务需求，并随运维工作逐步丰富。

继承运维信息模型可通过继承相关信息模型创建，并可在该信息模型基础上分解、合并、补充、删减。

新建运维信息模型可基于文档资料、点云或影像等数据创建。

运维信息模型宜根据业务工作同步更新。

运维应用

应用规定

运维信息模型应用应满足运维阶段相应的业务标准及规定。

运维信息模型的主要应用宜包括公路资产管理、养护检查、评定及决策、结构监测、应急管理、设施设备运行管理、运维档案管理等。

运维信息模型应用宜与其他信息化系统实现数据共享。

运维信息模型应用宜建立公共数据库支撑各类运维业务应用。

公路资产管理

运维阶段公路资产管理宜基于运维管理平台、竣（交）工验收模型和运维模型进行管理。

公路资产状况发生改变时，应及时更新公路资产信息模型。

养护检查、评定及决策

养护检查、评定工作宜应用信息模型。

养护检查、评定属性信息应实现结构化采集与储存，并满足养护技术规范要求。

养护决策宜基于信息模型制定养护计划。

养护检查、评定及决策结果应可通过信息模型实现可视化展示。

结构监测

结构监测宜利用信息模型开展。

结构监测设备模型宜添加到运维信息模型。

结构监测采集的数据及分析结果可通过信息模型实现可视化展示。

应急管理

运维阶段宜利用信息模型开展应急预案、应急救援和应急抢修管理等应用。

应急管理宜基于运维管理平台和运维模型进行，并将信息关联到运维模型。

应急预案和应急响应的触发规则应内置到运维管理平台，并关联到运维模型。

设施设备运行管理

设施设备运行管理应基于运维管理平台和运维信息模型，结合设施和设备的监测数据进行。

设施和设备运行监测应设定监测阈值，并宜基于运维管理平台和运维信息模型对设施和设备的告警部位进行信息提示和可视化展示。

运维档案管理

运维档案管理宜基于运维管理平台，搭建电子档案管理模块，或与外部电子档案管理系统对接。

运维管理业务中产生的文件宜采用电子签名技术进行审批。

交付与审核要求

一般规定

数字化建设与应用交付主要包括设计阶段和施工阶段的模型、数据、文档成果交付。

成果交付流程由交付方和接收方共同完成。

成果交付工作宜与工程项目建设同步进行，宜采用信息化平台形式进行交付。

交付审查

接收方应对交付成果进行审查。

交付成果应进行有效性、完整性和合规性等方面的审查，并符合下列规定：

- 审查交付成果文件链接、信息链接的有效性；

审查交付成果的成果组织、成果内容、成果格式等的完整性；

审查交付成果是否符合本文件的合规性。

交付审查工作应形成审查意见报告。

交付验收

通过成果审查后，接收方应对交付成果进行验收。

成果验收后应形成验收意见。

成果归档

交付方应进行成果归档，宜符合数字档案要求。

归档的成果应具有可追溯性。

交付方应协助接收方进行成果移交。

（资料性）
数字化建设与应用工作内容

建设单位

建设单位数字化工作内容见图A.1。

建设单位各阶段数字化工作内容

设计单位

设计单位数字化工作内容见图A.2。

设计单位各阶段数字化工作内容

BIM咨询单位

BIM咨询单位数字化工作内容见图A.3。

BIM咨询单位各阶段数字化工作内容

施工单位

施工单位数字化工作内容见图A.4。

施工单位各阶段数字化工作内容

监理单位

监理单位数字化工作内容见图A.5。

监理单位各阶段数字化工作内容

第三方单位

第三方单位数字化工作内容见图A.6。

第三方单位各阶段数字化工作内容

运维单位

运维单位数字化工作内容见图A.7。

运维单位各阶段数字化工作内容

（资料性）
工程模型分解结构层次关系示例

工程模型分解结构层次关系应表达工程对象间的层次及从属关系，可根据应用需求合理扩展。

路基设施

路基设施与子设施的结构层次关系见图B.1。

| ■路基 | 设施 |
| --- | --- |
| ┣━□路基土石方 | 子设施 |
| ┣━□排水 | 子设施 |
| ┣━□支挡防护 | 子设施 |
| ┗━□小桥、涵洞 | 子设施 |

路基设施工程模型分解结构层次关系

路基土石方子设施与构件的工程模型分解结构层次关系见图B.2。

| ■路基土石方 | 子设施 |
| --- | --- |
| ┣━路床 | 构件 |
| ┣━路堤 | 构件 |
| ┣━土工合成材料处置层 | 构件 |
| ┗━□特殊路基处置构件 | 构件 |
| ┣━垫层 | 构件 |
| ┣━袋装砂井 | 构件 |
| ┣━塑料排水板 | 构件 |
| ┣━粒料桩 | 构件 |
| ┣━加固土桩 | 构件 |
| ┣━水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩) | 构件 |
| ┣━刚性桩 | 构件 |
| ┣━灰土挤密桩 | 构件 |
| ┣━碎石挤密桩 | 构件 |
| ┣━强穷 | 构件 |
| ┣━重锤穷实 | 构件 |
| ┣━冲击碾压 | 构件 |
| ┣━预压与超载预压 | 构件 |
| ┣━浸水预溶 | 构件 |
| ┣━反压 | 构件 |
| ┣━消坡减载 | 构件 |
| ┣━旋喷桩 | 构件 |
| ┣━注浆 | 构件 |
| ┣━拦石墙 | 构件 |
| ┣━拦挡坝、导流坝 | 构件 |
| ┗━拦冰墙 | 构件 |

路基土石方子设施工程模型分解结构层次关系

排水子设施与构件的工程模型分解结构层次关系见图B.3。

| ■排水构件 | 子设施 |
| --- | --- |
| ┣━排水管 | 构件 |
| ┣━边沟 | 构件 |
| ┣━排水沟 | 构件 |
| ┣━截水沟 | 构件 |
| ┣━边坡平台排水沟 | 构件 |
| ┣━急流槽 | 构件 |
| ┣━跌水 | 构件 |
| ┣━沉淀池、蒸发池 | 构件 |
| ┣━排水泵站沉井 | 构件 |
| ┣━盲沟 | 构件 |
| ┣━集水（检查）井 | 构件 |
| ┗━拦水带 | 构件 |

排水子设施工程模型分解结构层次关系

支挡防护子设施与构件的工程模型分解结构层次关系见图B.4。

| ■支挡防护构件 | 子设施 |
| --- | --- |
| ┣━□挡土墙及墙背填土构件 | 构件 |
| ┃ ┣━重力式、衡重式挡土墙 | 构件 |
| ┃ ┣━悬臂式挡土墙 | 构件 |
| ┃ ┣━扶壁式挡土墙 | 构件 |
| ┃ ┣━锚杆式挡土墙 | 构件 |
| ┃ ┣━锚定板式挡土墙 | 构件 |
| ┃ ┣━加筋土式挡土墙 | 构件 |
| ┃ ┣━桩板式挡土墙 | 构件 |
| ┃ ┗━墙背填土 | 构件 |
| ┣━□坡面防护构件 | 构件 |
| ┃ ┣━植物防护 | 构件 |
| ┃ ┣━骨架植物防护 | 构件 |
| ┃ ┣━喷护、挂网喷护 | 构件 |
| ┃ ┣━砌体坡面防护 | 构件 |
| ┃ ┗━护面墙 | 构件 |
| ┣━□沿河路基防护构件 | 构件 |
| ┃ ┣━护坡 | 构件 |
| ┃ ┣━浸水挡墙 | 构件 |
| ┃ ┣━石笼防护 | 构件 |
| ┃ ┣━护坦 | 构件 |
| ┃ ┣━导流堤、坝工程 | 构件 |
| ┃ ┣━边坡锚固 | 构件 |
| ┃ ┣━土钉支护 | 构件 |
| ┃ ┗━抗滑桩 | 构件 |
| ┗━□支挡防护子构件 | 构件 |
| ┣━挡土板 | 构件 |
| ┣━面板 | 构件 |
| ┣━肋柱 | 构件 |
| ┣━检修踏步 | 构件 |
| ┗━碎落台、边坡平台 | 构件 |

支挡防护子设施工程模型分解结构层次关系

涵洞子设施的工程模型分解结构层次关系见图B.5。

| ■涵洞 | 子设施 |
| --- | --- |
| ┣━□洞口 | 构件 |
| ┃ ┣━翼墙 | 构件 |
| ┃ ┣━端墙 | 构件 |
| ┃ ┣━倒虹吸竖井 | 构件 |
| ┃ ┣━截水墙 | 构件 |
| ┃ ┣━帽石 | 构件 |
| ┃ ┗━铺砌 | 构件 |
| ┗━□洞身 | 构件 |
| ┣━混凝土管节 | 构件 |
| ┣━管座 | 构件 |
| ┣━箱节（箱涵） | 构件 |
| ┣━拱圈 | 构件 |
| ┣━涵台（拱涵、盖板涵） | 构件 |
| ┣━盖板 | 构件 |
| ┣━垫层 | 构件 |
| ┗━波形钢管节 | 构件 |

涵洞（盖板涵）工程模型分解结构层次关系

路面设施

路面设施的工程模型分解结构层次关系见图B.6。

| ■路面构件 | 子设施 |
| --- | --- |
| ┣━□面层 | 构件 |
| ┃ ┣━水泥混凝土面层 | 构件 |
| ┃ ┣━沥青混凝土面层 | 构件 |
| ┃ ┣━沥青贯入式面层 | 构件 |
| ┃ ┗━沥青表面处置面层 | 构件 |
| ┣━□基层 | 构件 |
| ┃ ┣━稳定土基层 | 构件 |
| ┃ ┣━稳定粒料基层 | 构件 |
| ┃ ┣━级配碎（砾）石基层 | 构件 |
| ┃ ┗━填隙碎石（矿渣）基层 | 构件 |
| ┣━□底基层 | 构件 |
| ┃ ┣━稳定土底基层 | 构件 |
| ┃ ┣━稳定粒料底基层 | 构件 |
| ┃ ┣━级配碎（砾）石底基层 | 构件 |
| ┃ ┗━填隙碎石（矿渣）底基层 | 构件 |
| ┣━垫层 | 构件 |
| ┣━路缘石 | 构件 |
| ┣━培路肩 | 构件 |
| ┣━中央分隔带填土 | 构件 |
| ┗━□排水构件 | 构件 |

路面设施工程模型分解结构层次关系

桥梁设施

桥梁设施（以梁式桥为例）的工程模型分解结构层次关系见图B.7.

| ■桥梁 | 设施 |
| --- | --- |
| ┣━□上部结构 | 子设施 |
| ┃ ┗━□桥联 | 子设施 |
| ┃ ┗━□桥跨 | 子设施 |
| ┣━□下部结构 | 子设施 |
| ┗━□桥面系和附属工程 | 子设施 |

桥梁设施工程模型分解结构层次关系

上部结构子设施的工程模型分解结构层次关系见图B.8。

| ■上部结构 | 设施 |
| --- | --- |
| ┗━□桥联 | 子设施 |
| ┗━□桥跨 | 子设施 |
| ┗━□梁式桥构件 | 构件 |
| ┣━□梁、梁段 | 构件 |
| ┃ ┣━实心板梁 | 构件 |
| ┃ ┣━空心板梁 | 构件 |
| ┃ ┣━工字形梁 | 构件 |
| ┃ ┣━混凝土T梁 | 构件 |
| ┃ ┣━混凝土小箱梁 | 构件 |
| ┃ ┣━混凝土箱梁 | 构件 |
| ┃ ┣━钢箱梁 | 构件 |
| ┃ ┣━钢桁梁 | 构件 |
| ┃ ┣━工字组合梁 | 构件 |
| ┃ ┣━钢箱组合梁 | 构件 |
| ┃ ┣━钢桁架组合梁 | 构件 |
| ┃ ┗━波形钢腹板组合梁 | 构件 |
| ┣━桥面板 | 构件 |
| ┗━支座 | 构件 |

梁式桥上部结构子设施工程模型分解结构层次关系

下部结构子设施与构件的工程模型分解结构层次关系见图B.9。

| ■下部结构 | 子设施 |
| --- | --- |
| ┣━□桥台构件 | 构件 |
| ┃ ┣━台帽 | 构件 |
| ┃ ┣━台身 | 构件 |
| ┃ ┣━耳背墙 | 构件 |
| ┃ ┣━挡块 | 构件 |
| ┃ ┣━支座垫石 | 构件 |
| ┃ ┣━扩大基础 | 构件 |
| ┃ ┣━承台 | 构件 |
| ┃ ┣━□桩 | 构件 |
| ┃ ┃ ┣━钻孔灌注桩 | 构件 |
| ┃ ┃ ┣━挖孔桩 | 构件 |
| ┃ ┃ ┗━沉入桩 | 构件 |
| ┃ ┣━地下连续墙 | 构件 |
| ┃ ┣━沉井基础 | 构件 |
| ┃ ┗━沉箱基础 | 构件 |
| ┗━□桥墩构件 | 构件 |
| ┣━盖梁 | 构件 |
| ┣━墩柱、墩柱段 | 构件 |
| ┣━系梁 | 构件 |
| ┣━挡块 | 构件 |
| ┣━支座垫石 | 构件 |
| ┣━扩大基础 | 构件 |
| ┣━承台 | 构件 |
| ┣━□桩 | 构件 |
| ┃ ┣━钻孔灌注桩 | 构件 |
| ┃ ┣━挖孔桩 | 构件 |
| ┃ ┗━沉入桩 | 构件 |
| ┣━地下连续墙 | 构件 |
| ┣━沉井基础 | 构件 |
| ┗━沉箱基础 | 构件 |

下部结构子设施工程模型分解结构层次关系

桥面系和附属工程子设施与构件的工程模型分解结构层次关系见图B.10。

| ■桥面系和附属工程 | 子设施 |
| --- | --- |
| ┣━桥面铺装 | 构件 |
| ┣━阻尼器 | 构件 |
| ┣━人行道板 | 构件 |
| ┣━搭板 | 构件 |
| ┣━牛腿 | 构件 |
| ┣━锥坡 | 构件 |
| ┣━护栏 | 构件 |
| ┣━伸缩装置 | 构件 |
| ┣━防撞墙 | 构件 |
| ┣━防落梁装置 | 构件 |
| ┣━□排水构件 | 构件 |
| ┗━□支挡防护构件 | 构件 |

桥面系和附属工程子设施工程模型分解结构层次关系

（资料性）
协同工作补充说明

设计协同

专业间的协同设计流程见图C.1。

专业间协同设计流程

专业内的协同设计流程见图C.2。

专业内协同设计流程

施工协同

建设单位基于施工协同平台，开展工程管理的计划、组织、协调和控制等工作，并将相关信息关联到施工模型。

施工单位创建施工模型，并基于协同管理平台，开展施工模型的管理、使用和成果交付，将工程进度、质量、安全、文明施工、成本、征地拆迁和档案等业务数据、外部文件与相关模型关联。

监理单位基于协同管理平台，利用施工模型进行业务管理和资料审核，并将监理检查、审核和验收记录等信息与相关模型关联。

试验检测单位基于协同管理平台，开展材料试验和检测等工作，并将试验、检测数据和文件与相关模型关联。

第三方监测单位基于协同管理平台，开展数据采集、分析和处理等工作，并将监测数据和处理信息与相关模型关联。

设计单位基于协同管理平台，进行设计交底和设计变更，并提交变更后的设计模型和设计图纸。

运维协同

运维管理单位基于运维管理平台，开展公路的资产管理、养护管理、设施设备运行管理、应急管理和档案管理等工作，并将相关信息关联到模型元素。

设计单位基于运维管理平台，提交养护工程设计模型和图纸。

施工单位基于运维管理平台，开展业务应用，更新业务数据，提交养护工程竣工验收模型和竣工图纸，或基于自有的信息化系统，通过数据接口与运维管理平台同步业务数据。

检测和监测单位基于运维管理平台，开展业务应用，更新业务数据，或基于自有的信息化系统，通过数据接口与运维管理平台同步业务数据。

监理单位基于运维管理平台开展监理工作，并将监理过程记录和验收记录等信息与相关模型元素关联。

参考文献

- 公路工程标准施工招标文件（2018年版）第八章 工程量清单计量规则

- 公路工程竣（交）工验收办法  交通部令2004年第3号

- 公路工程竣（交）工验收办法实施细则  交公路发〔2010〕65号

- 江苏省普通国省道基础设施三维数据数字化底座建设方案

- DB34/T 3837—2021  公路工程建筑信息模型交付标准

- DB34/T 4393—2023  公路工程建筑信息模型技术应用规程

- DB44/T 2490—2024  公路工程信息模型分类和编码标准

- DB44/T 2491—2024  公路工程信息模型设计应用标准

- DB44/T 2492—2024  公路工程信息模型施工应用标准

- DB44/T 2493—2024  公路工程信息模型运维应用标准

- DB51/T 3092—2023  公路工程信息模型规程 第1部分：统一技术要求

- DB51/T 3093—2023  公路工程信息模型规程 第2部分：设计技术要求

- DB51/T 3094—2023  公路工程信息模型规程 第3部分：施工技术要求

- DB51/T 3095—2023  公路工程信息模型规程 第4部分：养护技术要求