编制说明-《城镇道路沥青路面日常养护

快速热修复技术规程》

1、编制目的和意义

快速热修复技术具有节能、环保、速度快、交通干扰小等特点，制定《城镇道路沥青路面日常养护快速热修复技术规程》能够更好地推广快速热修复技术，规范快速热修复技术的施工和验收，具有很高的经济社会效益。

采用快速热修复技术进行路面修复时，可以减少新沥青混合料的使用以及废料的产生，同时减少新旧料运输过程中产生的能耗，减少新料生产和旧料铣刨过程中使用的标准煤，减少二氧化碳气体的排放，有利于节能环保。

快速热修复施工时往往只占用一个车道，对交通影响小，而且施工速度快，30分钟内可完成20㎡的修复，不依赖于拌和站供应热态沥青混合料，冬季仍能利用冷态成品沥青料加热来修复路面病害，能够满足点多且分散日常养护的实际需求，极大地减少了因交通堵塞而产生的社会矛盾，加快了城镇沥青路面坑槽、裂缝等病害的修复进程，保障了城镇沥青路面的行车安全。随着沥青路面养护环保化、智能化、精细化要求的提高，城镇道路沥青路面日常养护快速热修复技术将具有更为广阔的市场空间。

2、任务来源（立项通知）、编制背景及制定信息（编制单位等信息）

随着我国沥青路面养护技术的发展和人们环保意识的增强，传统的道路养护方式已经不能满足社会的现实需要。通过大量的工程实践表明，城镇道路沥青路面日常养护快速热修复技术是资源循环链最短，旧路面材料循环利用率和价值利用率最高、节能环保的创新型养护工艺技术，符合循环经济、低碳经济的发展要求，有利于促进道路养护事业的可持续发展，值得大力推广应用。

城镇道路沥青路面日常养护快速热修复技术已经在我国部分城市得到较好的应用，快速热修复技术发展相对成熟，为贯彻国家有关法律法规和方针政策，进一步推动该技术的发展和应用，指导快速热修复技术设备及材料设计、施工及验收，在《城镇道路工程施工与验收规范》CJJ 1的基础上进行修编，制定本规程。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅提出牵头组织编制，根据《省住房和城乡建设厅关于下达2021年度江苏省建设系统科技项目（指导类）和工程建设地方标准编制修订项目（一般类）的通知》（苏建科〔2021〕126号）的要求，英达热再生有限公司作为主编单位，江苏英达绿色科技研究院有限公司、东台市住房和城乡建设局、南京市城市道路管理中心、济南市槐荫区市政工程服务中心、济南易通城市建设集团股份有限公司等单位参与编制工作。

3、制定原则

本标准为江苏省住房和城乡建设厅地方标准，属于推荐性标准。

本标准编制遵循“开放、公平、透明、协商一致、促进贸易和交流”的原则。在标准编制中，严格执行国家标准《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1），严格控制标准编制质量，并根据提案、立项、起草、征求意见、技术审查、报批等节点时间控制本标准编制工作进度，确保按期保质完成标准编制工作。

本标准与现行法律、法规相吻合，是对现行的标准的补充。主要就城镇道路沥青路面日常养护快速热修复技术规程的相关要求和施工质量进行细化规定，并明确现场操作、施工指标和性能更符合实际应用。

本标准主要针对城镇道路沥青路面日常养护快速热修复的施工及验收，主要是参考《城镇道路沥青路面再生利用技术规程》CJJ/T 43，《城镇道路养护技术规范》CJJ 36和《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1并结合城镇道路沥青路面日常养护快速热修复技术的特点、应用及要求等进行编写的。

4、制定工作过程

起草工作阶段：根据要求，英达热再生有限公司于2021年上半年一直收集与本标准有关的各类信息，与多方联系反复确认城镇道路沥青路面日常养护快速热修复技术的必要性，在江苏省住房和城乡建设厅的支持和领导下，最终确定了起草工作组的成员单位，成立了标准编制工作组。

随后，标准编制组着手工作，明确任务分工及各阶段进度时间。同时，标准起草工作组成员认真学习了GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》，结合标准制定工作程序。

标准编制组，经过技术调研、咨询、收集、理解有关资料，并结合沥青路面病害情况和养护趋势，于2021年7月12日编写完成立项申请资料的各个环节，进行了探讨和研究，确定本标准的名字为《沥青路面就地热再生加超薄罩面技术指南》。

立项获得审批后，标准编制小组加快编制工作节奏，召开初稿启动会议，着手编制标准工作大纲和标准初稿，并于2022年10月份之前完成标准草稿递交江苏省工程建设标准站相关领导审核，并于2023年1月11日召开初稿审查会议，多位专家审核提高修改意见。

征求意见阶段：标准编制组综合专家意见，对初稿进行修改，完成标准征求意见稿，并于2023年3月23日向社会公开征求意见，共计1个月，广泛征求社会各界意见，到2023年4月23日，将收集到的意见进行汇总讨论。

审查阶段：标准编制组对集到的意见进行认真分析和处理，对征求意见稿进行最后修改，形成标准送审稿初稿，将于2023年5月召开送审稿会审会议，对送审稿初稿进行研讨，会后根据会议研讨意见对标准进行完善，于2023年6月形成送审稿，报标准主管单位审查，并与2023年8月召开审查会议，会后根据会议研讨意见对标准进行完善，并2023年9月提报批材料，报标准主管单位审查。2024年7月召开标准公平性审查会议，会后根据会议研讨意见完善标准并形成最终稿提交。

5、适用范围及解决的重点问题

本标准适用于城镇道路沥青路面日常养护热修复施工及验收，公路沥青路面可参照执行。

本标准着重解决城镇沥青路面日常养护快速热修复施工过程及验收指标的空白和不足，提高城镇沥青路面日常修复的速度和质量，促进城镇沥青路面日常养护快速热修复技术的推广和发展。

6、主要技术内容以及技术指标确定的依据

▉标准名称：标准名称为：“城镇道路沥青路面日常养护快速热修复技术规程”。

▉总则：本标准适用于城镇道路沥青路面日常养护热修复施工及验收，公路沥青路面可参照执行。

▉术语：本标准中重点解释了“热修复”这一概念，同时表述“原路面废弃料、原路面再用料、热态沥青混合料、路面功能性修复、路面结构性修复”等相关术语的解释说明。

▉基本规定：本标准明确了施工过程中应注意的安全事项及施工天气情况，以及路面修复宜采用的沥青混合料类型。

▉材料：本标准规定了城镇沥青路面日常养护快速热修复过程中乳化沥青和新沥青混合料的要求。

▉设备要求：本标准规定了城镇沥青路面日常养护快速热修复施工过程中设备应具备的功能。

▉路面功能性修复：本标准详细阐述了城镇沥青路面日常养护快速热修复施工过程中，针对沥青路面表层病害，恢复路面承载力、防滑性等使用功能的修复。

▉路面结构性修复：本标准详细阐述了城镇沥青路面日常养护快速热修复施工过程中，针对沥青路面中下面层及基层结构出现的病害，使其形成新的路面结构层的修复。

▉路面附属构造物周边路面热修复：本标准详细阐述了城镇沥青路面日常养护快速热修复施工过程中，针对非检查井路面附属构造物周边沥青路面热修复和检查井周边沥青路面热修复。

▉质量控制与验收：本标准规定了城镇沥青路面日常养护快速热修复施工后路面平整度、压实度以及路面表观等验收指标。

7、先进性和创新点

1）日常养护快速热修复技术可以有效减少单个路病的修补时间，减少交通管制时间和占道修补的交通面积；

2）日常养护快速热修复技术可以有效减少施工所需人员数量和设备，减少新沥青混合料的使用，降低能源消耗和温室气体的排放；

3）日常养护快速热修复技术可以在环境温度-20℃时进行施工，可以在30min内快速响应，处理路面病害；

4）日常养护快速热修复技术可以实现原路面沥青混合料100%再生利用，可以使新旧料进行热粘结，修复后的路面2-3年不会二次损坏；

5）日常养护快速热修复技术施工时产生声音不超过80分贝，不产生固体废弃料和粉尘。

图1 快速热修复技术（左）和传统冷补技术施工后对比

8、与相关标准（国标、行标、地标）的关系

本标准与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有冲突

9、推广实施建议

①规范行业养护要求，提高道路养护水平；

②组织召开省内相关行业宣贯会，详细阐述标准及养护要求；

③组织参观热修复施工场景，详细对比冷补修复施工效果

10、起草单位和起草人员信息及分工

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷涛 | 英达热再生有限公司 | 总负责、统筹协调 |
| 2 | 侯梦飞 | 英达热再生有限公司 | 负责编写第1章总则、第2章术语 |
| 3 | 刘哲 | 江苏英达绿色科技研究院有限公司 | 负责编写第3章基本规定、第4章材料 |
| 4 | 段鹏鹏 | 英达热再生有限公司 | 参与编写第5章设备要求、第7章路面结构性修复 |
| 5 | 王强 | 江苏英达绿色科技研究院有限公司 | 负责编写第6章路面功能性修复 |
| 6 | 姚文亮 | 英达热再生有限公司 | 负责编写第8章路面附属构造物周边路面热修复 |
| 7 | 刘小庆 | 东台市住房和城乡建设局 | 参与编写第9章质量控制与验收 |
| 8 | 梅智平 | 东台市住房和城乡建设局 | 指导修改标准文本 |
| 9 | 汤桂华 | 南京市城市道路管理中心 | 参与热修复工艺调研，指导修改标准文本 |
| 10 | 陈安京 | 南京市城市道路管理中心 | 参与编写第6章路面功能性修复 |
| 11 | 赵海明 | 济南市槐荫区市政工程服务中心 | 参与应用效果的评价分析，指导编制标准文本 |
| 12 | 刘锋锐 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 参与应用效果的评价分析，指导编制标准文本 |
| 13 | 张旭 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 参与应用效果的评价分析，指导编制标准文本 |
| 14 | 项海嵘 | 英达热再生有限公司 | 参与热修复施工工艺的技术文本讨论 |