ICS 35.080

CCS L 77

江苏省地方标准

DB32/T xxxx—2024

32

信息技术应用创新软件

适配改造成本评估规范

Cost evaluation specification for information technology application innovation software adaptation revamp

（报批稿）

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评估原则	2

5 评估模型	2

5.1 总成本构成	2

5.2 评估模型选取	3

6 评估流程	3

7 评估启动	5

7.1 主要内容	5

7.2 成立项目组	5

7.3 评估材料接收及初审	6

8 评估实施	6

8.1 主要内容	6

8.2 评估范围	6

8.3 规模估算	6

8.4 工作量估算	6

8.5 成本估算	7

8.6 结果反馈确认	7

8.7 生成评估报告	7

9 评估结束	7

9.1 评估材料归档	7

9.2 评估材料保存期	7

附录A （资料性） 文档架构	8

附录B （资料性） 调整因子参数表	10

附录C （资料性） 应用示例	13

参考文献	15

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省软件工程标准化技术委员会提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）、江苏省电子信息产品质量监督检验研究院（江苏省信息安全测评中心）、江苏苏测检测认证有限公司、南京大学、南京市市场监督管理局信息中心、南京理工大学、南京中新赛克科技有限责任公司、南京城市职业学院（南京开放大学）、南京公路发展（集团）有限公司、中博信息技术研究院有限公司、江苏移动信息系统集成有限公司。

本文件主要起草人：景海波、朱嘉慧、李千目、金莹、吴兰、王蕊、洪浩、荣鼎慧、赵颖峰、王坤、力志、胡滨、顾欢欢、宗海、陈庆、唐雯、王晓、王定军、费春勇、罗昌焕、周翔、吕磊、陈鑫、蔡勐。

信息技术应用创新软件适配改造成本评估规范

范围

本文件确定了信息技术应用创新（以下简称“信创”）软件适配改造成本评估的评估原则、评估模型、评估流程、评估启动、评估实施和评估结束。

本文件适用于基于功能点规模进行信创软件适配改造成本费用的第三方测算，自评估可参考此标准进行实施。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18492  信息技术  系统及软件完整性级别

GB/T 36964-2018  软件工程  软件开发成本度量规范

术语和定义

GB/T 36964-2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

软件适配改造  software adaptation revamp

在保持原有软件使用需求、使用体验不变的基础上，通过重构、迁移、终端适配等活动对软件进行改造，使其能够与信创芯片、基础硬件、操作系统、数据库、中间件、服务器等正常交互，在信创环境中实现稳定、安全、可靠的安装、运行和卸载。

服务方  service-party

受委托方委托，负责对项目软件适配改造成本费用进行测算的组织或团队。

重构  refactor

通过编写代码重新构造软件，对软件内部结构进行调整，不改变软件功能和外部行为，使软件能够在信创环境中正常安装、运行和卸载。

迁移  migrate

将软件系统从非信创环境迁移至信创环境，完成基于信创芯片、操作系统、中间件、数据库等改造，使软件能够在信创环境中正常安装、运行和卸载。

终端适配  terminal adapter

针对不同的终端环境进行改造（服务端架构不变），使软件能够在信创环境中正常安装、运行和卸载。

软件开发成本  software development cost

为达成软件项目目标开发方所需付出的各种资源代价总和。

[来源：GB/T 36964-2018，3.1]

直接成本  direct cost

为达成软件项目目标而直接付出的各种资源代价总和。

[来源：GB/T 36964-2018，3.3]

间接成本  indirect cost

与达成软件项目目标相关，但同一种投入可以支持一个以上项目的联合资源代价总和。

[来源：GB/T 36964-2018，3.4]

人力成本  human resource cost

为达成软件项目目标所需付出的各种人力资源代价总和。

[来源：GB/T 36964-2018，3.5]

非人力成本  non-human resource cost

为达成软件项目目标所需付出的人力成本之外的其他资源代价总和。

[来源：GB/T 36964-2018，3.6]

第三方服务成本  third-party services cost

与达成软件项目相关目标，为项目进行监理、测试、审计等第三方资源代价总和。

评估原则

4.1  客观原则。服务方应客观分析评估材料，对功能点进行科学计数与因子调整，保障评估结果的公正。

4.2  沟通原则。服务方应与委托方建立良好的沟通机制，从项目背景、项目需求、项目内容、团队能力、技术难度等各个方面达成一致理解。

4.3  保密原则。服务方应做好评估保密工作，未经委托方授权，服务方不应对外公开、传播、泄露委托方的项目相关信息。

评估模型

    - 总成本构成

总成本由软件开发成本和第三方服务成本构成，其中软件开发成本由直接人力成本、间接人力成本、直接非人力成本和间接非人力成本构成，各类型软件开发成本遵循GB/T 36964-2018第6章的规定，不包括数据迁移和软件维护等成本。

    - 评估模型选取

评估模型的选取应适应项目特点，可参考以下通用模型：

A=SDC+P=(S×C/K)×B×D×Q×F+DNC+P	（1）

式中：

A ——总成本，单位为元；

SDC——软件开发成本，单位为元；

P ——第三方服务成本，单位为元；

S  ——功能规模，单位为功能点；

C  ——生产率基准数据，表示完成单个功能点所耗人时，单位为人时每功能点；

K  ——人时至人月转换系数；

B  ——软件因素调整因子；

D  ——开发因素调整因子；

Q  ——质量因素调整因子；

F  ——平均人力成本费率（包括直接人力成本、间接人力成本、间接非人力成本），单位为元每人月；

DNC——直接非人力成本，单位为元。

评估流程

评估流程见图1。

委托方

服务方

项目组

评估范围

评估实施

评估结束

评估材料

评估启动

规模估算

工作量估算

范围确认

成本估算

生成评估报告

开始

结束

项目归档

评估材料是否符合

初审要求

条件

否

是

图1  评估流程

评估启动

    - 主要内容

评估启动阶段，委托方对项目相关信息进行自梳理，形成评估材料，在评估启动后提交至服务方。服务方在评估启动之初成立项目组，负责该项目的成本评估全流程工作。项目组对委托方提交的评估材料进行初审，对不具备评估条件的材料进行退回，并沟通修改内容，直至评估材料符合要求进入评估实施环节。

    - 成立项目组

7.1.1  项目组组成

项目组宜设立2-3 名专职评估员、1 名审核员、1 名签发员，负责项目评估、质量控制及材料归档工作。

7.1.2  项目组成员职责

7.1.2.1  专职评估员

专职评估员岗位职责应包括以下内容：

- 审核委托方提交的评估材料是否具备评估条件；

- 建立合适的评估模型，正确选择应用类型、开发语言、改造团队背景等项目特征因子；

- 确保项目功能点计数无误、报表计算准确，项目组内部规模估算结果达成统一；

- 确保项目报告中委托信息、项目概述、评估情况等填写准确、语句通顺、无错别字、内容前后一致；

- 评估实施过程中，与委托方进行解答沟通；

- 评估结束时，材料及时归档。

7.1.2.2  审核员

审核员岗位职责应包括以下内容：

- 审核功能点报表、项目报告、附件说明等资料是否齐全；

- 审核评估模型及项目特征因子的选取是否合适；

- 审核评估功能点计数是否有误、报表是否正确计算；

- 审核报告内容及格式是否完整规范，评估结果与功能点报表一致；

- 评估实施过程中，决定评估维度，协调统一项目组内部估算结果。

7.1.2.3  签发员

签发员岗位职责应包括以下内容：

- 确认项目是否实施了评估审核；

- 确认项目功能点报表、项目报告等材料是否内容协调一致、完整规范；

- 确认项目是否具备签发条件；

- 督促项目材料的归档。

    - 评估材料接收及初审

7.2.1  评估材料接收

委托方向项目组提交评估材料，评估材料至少包括：项目概述、项目现状、项目建设方案（信创改造方式、部署方式、数据/存储/终端/网络/安全等）、项目建设内容（功能性需求、性能效率需求、安全性需求等）、第三方平台对接方案。评估材料参考架构见附录A.1。

7.2.2  评估材料初审

服务方对提交的评估材料从内容完整性、逻辑合理性、表述准确性等方面进行审核，对不具备评估条件的材料予以退回，由委托方修改后重新提交审核。

评估实施

    - 主要内容

评估实施阶段，项目组在了解项目内容的情况下，就项目各项调整因子、计算公式与委托方沟通确认达成一致意见，形成双方互认的科学模型，并基于此模型，对评估材料从规模、工作量、成本三个方面进行估算。项目经专职评估员评估、审核员审核和签发员签发后生成评估报告、功能点清单等评估成果材料。

    - 评估范围

根据委托方提交的评估材料，确定评估范围（包括待评估软件边界、明确软件内各部分组成及外部系统交互等），并与委托方确认以下因素的因子取值或计算方式：

- 软件因素：应用类型、软件完整性级别等；

- 开发因素：开发语言、改造团队背景、改造方式等；

- 质量因素：可靠性、易用性、性能效率等；

- 其他因素：直接非人力成本。

注：以上调整因子取值根据项目实际情况进行调整。

    - 规模估算

规模估算应结合项目适用范围选择合适的估算方法，可以参考GB/T 42448、GB/T 42449、GB/T 42452、GB/T 42566、GB/T 42588的功能规模测量估算方法。

    - 工作量估算

工作量估算使用以下公式：

AE=UE×B×D×Q	（2）

式中：

AE ——调整后的工作量，单位为人月；

UE ——未调整的工作量，单位为人月；

B——软件因素调整因子，取值可参考行业基准数据，也可以参考本文件附录B.1、附录B.2的取值；

D——开发因素调整因子，取值可参考行业基准数据，也可以参考本文件附录B.3、附录B.4、附录B.5的取值。

Q——质量因素调整因子,取值可参考行业基准数据，也可以参考本文件附录B.6。

其中，未调整的工作量估算使用以下公式

UE= S×C/K	（3）

式中：

UE ——未调整的工作量，单位为人月；

S  ——功能规模，单位为功能点数；

C  ——生产率基准数据，表示完成单个功能点所耗人时，单位为人时每功能点，取值参考行业基准数据或本组织历史数据模型；

K ——人时至人月转换系数，本文件按每月21.75个工作日，每个工作日8个工时，即21.75×8=174。

    - 成本估算

成本估算使用以下公式：

A=SDC+P=AE×F+DNC+P	（4）

式中：

A ——总成本，单位为元；

SDC——软件开发成本，单位为元；

P ——第三方服务成本，单位为元，成本计算可参考政府相关政策文件；

AE ——调整后的工作量，单位为人月；

F ——平均人力成本费率（包括直接人力成本、间接人力成本、间接非人力成本），单位为元每人月，取值参考政府政策文件或行业基准数据；

DNC——直接非人力成本，单位为元。

专职评估员在完成成本估算后，应进行项目组内结果评审，达成内部结果统一互认，形成最终成本评估结果。

    - 结果反馈确认

评估方与委托方对项目范围进行再次确认。工作量和成本宜给出结果的范围而不是单一的值。估算应用示例见附录C。

    - 生成评估报告

经签发员签发后，出具正式评估报告交付委托方。评估报告内容包括不限于：项目概况、评估模型、调整因子取值、计算过程、评估结论等，评估报告参考架构见附录A.2。

评估结束

    - 评估材料归档

评估流程结束后，应将项目材料归档，包含纸质材料和电子材料。材料包括历次版本的评估材料、功能点报表、评估报告等。

    - 评估材料保存期

评估归档材料档案应妥善保存，保存期应符合合同规定且不应少于5年。

## 附录A
（资料性）
文档架构

评估材料参考架构见图A.1、评估报告参考架构见图A.2。

XXXX项目评估材料

- 项目概述

1.1项目名称

1.2项目建设单位与职责

1.3项目建设目标、规模、内容、建设周期

- 项目现状

2.1基础设施现状

2.2应用系统现状

2.3基础软件现状

2.4终端现状

- 项目建设方案

3.1信创改造方式

3.2部署方式

3.3技术路线

3.4建设依据

3.5信息资源规划和数据库建设方案

3.6数据处理和存储系统建设方案

3.7终端系统及接口建设方案

3.8网络系统建设方案

3.9安全等级保护系统建设方案

3.10密码保障系统建设方案

3.11备份系统建设方案

3.12运行维护建设方案

3.13主要软硬件选型原则和详细软硬件配置清单

- 应用系统建设内容

4.1功能性需求

4.2性能效率需求

4.3安全性需求

- 第三方平台对接方案

- 投资估算和资金来源

6.1项目总投资估算

6.2硬件购置清单预算

5.3定制开发工作量核算

5.4资金使用计划

图A.1　评估材料参考架构

XXXX项目适配改造软件开发成本评估报告

- 概述

1.1项目委托信息

1.2评估依据及方法

- 项目概要

- 总体评估

3.1项目功能模块统计情况

3.2各参数取值情况

3.3项目功能点确定情况

- 项目构成费用评估情况

4.1评估模型及计算

4.2工作量及成本估算结果

- 项目评估结论

- 文档范围

图A.2　评估报告参考架构

## 附录B
（资料性）
调整因子参数表

B.1　应用类型因子

应用类型因子由软件应用类型的技术实现难度决定，参考CSBMK®中国软件行业基准数据（以当年最新发布数据为准），取值见表B.1。

表B.1　应用类型因子参数表

| 应用类型 | 描述 | 因子取值 |
| --- | --- | --- |
| 业务处理 | 办公自动化系统；人事、会计、工资、销售等经营管理及业务处理用软件等 | 1.0 |
| 软件集成 | 软件集成等 | 1.2 |
| 科技 | 科学计算、模拟、统计分析等 | 1.2 |
| 多媒体 | 图形、影像、声音等多媒体应用领域；地理信息系统；教育和娱乐应用等 | 1.3 |
| 智能信息 | 自然语言处理、人工智能、专家系统等 | 1.5 |
| 基础软件/支撑软件 | 操作系统、数据库系统、集成开发环境、自动化开发/设计工具等 | 1.7 |
| 通信控制 | 通信协议、仿真、交换机软件、全球定位系统等 | 1.9 |
| 流程控制 | 机器人控制、实时控制、嵌入式软件等 | 2.0 |

B.2　软件完整性级别调整因子

软件完整性级别划分，可参考GB/T 18492，调整因子取值参见表B.2。

表B.2　软件完整性级别调整因子参数表

| 软件完整性级别 | 因子取值 |
| --- | --- |
| 没有明确的完整性级别或等级为C/D | 1.0 |
| 完整性级别为A/B同时为达成完整性级别要求采取了特殊的设计及实现方式 | 1.1 |
| 完整性级别为A同时为达成完整性级别要求在软件开发全生命周期均采取了特定、明确的措施 | 1.3 |

B.3　开发语言/平台因子

开发语言因子由软件开发程序逻辑的复杂性、实现难度等因素决定，参考CSBMK®中国软件行业基准数据（以当年最新发布数据为准），取值见表B.3。

表B.3　开发语言因子参数表

| 开发语言 | 因子取值 |
| --- | --- |
| C及其他同级别语言/平台 | 1.5 |
| JAVA、C++、C#、Python、Go及其他同级别语言/平台 | 1.0 |
| PowerBuilder、ASP及其他同级别语言/平台 | 0.6 |

B.4　改造团队背景因子

改造团队背景因子由改造团队的技术水平决定，取值见表B.4。

表B.4　改造团队背景因子参数表

| 改造团队背景 | 因子取值 |
| --- | --- |
| 为本行业改造过类似的项目 | 0.6 |
| 为其他行业改造过类似的项目，或为本行业改造过不同但相关的项目 | 0.8 |
| 没有同类项目的背景 | 1.1 |

B.5　信创改造方式

信创改造方式因子由改造工作内容的复杂程度、工作量大小等因素决定，参考取值见表B.5。

表B.5　信创改造方式因子参数表

| 改造方式 | 改造内容 | 改造工作量和费用 | 因子取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重构 | 包括设计、编码、测试、部署实施等 | 按《GB∕T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范》采用功能点估算法测算定制开发软件费用，原则上在此基础上下浮8%-24%。具体比例参考《中国软件行业基准数据》中软件开发工作量分布基准数据。 | 0.76-0.92 |
| 迁移 | 包括芯片适配、服务器操作系统适配、Web 中间件适配、数据库适配、终端适配 | 按《GB∕T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范》采用功能点估算法测算定制开发软件费用，原则上在此基础上下浮28%-41%。具体比例参考《中国软件行业基准数据》中软件开发工作量分布基准数据。 | 0.59-0.72 |
| 终端适配 | 包括客户端操作系统（浏览器）适配、控件适配、外设适配 | 按《GB∕T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范》采用功能点估算法测算定制开发软件费用，原则上在此基础上下浮64%-70%。具体比例参考《中国软件行业基准数据》中软件开发工作量分布基准数据。 | 0.30-0.36 |

B.6　质量因素调整因子

质量因素调整因子由性能效率、可靠性等因子决定，参考CSBMK®中国软件行业基准数据（以当年最新发布数据为准），取值见表B.6。

表B.6　质量因素调整因子参数表

| 调整因子 |  | 判断标准 | 影响度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分布式处理 | 指计算机系统能够在各组成要素之间传输数据 | 没有明示对分布式处理的需求事项 | -1 |
|  |  | 通过网络进行客户端/服务器及网络基础计算机系统分布处理和传输 | 0 |
|  |  | 在多个服务器及处理器上同时相互执行计算机系统中的处理功能 | 1 |
| 性能效率 | 指用户对应答时间或处理率的需求水平 | 没有明示对性能的特别需求事项或活动，因此提供基本性能 | -1 |
|  |  | 应答时间或处理率对高峰时间或所有业务时间都很重要，对连动系统结束处理时间有限制 | 0 |
|  |  | 为满足性能需求事项，要求设计阶段进行性能分析，或在设计、开发阶段使用分析工具 | 1 |
| 可靠性 | 指发生故障的影响程度 | 没有明示对可靠性的特别需求事项或活动，因此提供基本的可靠性 | -1 |
|  |  | 发生故障时可轻易修复，带来一定不便或经济损失 | 0 |
|  |  | 发生故障时很难修复，发生重大经济损失或有生命危害 | 1 |
| 多重站点 | 指能够支持不同硬件和软件环境 | 在相同用途的硬件或软件环境下运行 | -1 |
|  |  | 在用途类似的硬件或软件环境下运行 | 0 |
|  |  | 在不同用途的硬件或软件环境下运行 | 1 |
| 注：质量因素调整因子=（分布式处理因子+性能效率因子+可靠性因子+多重站点因子）×0.025+1 |  |  |  |

## 附录C
（资料性）
应用示例

C.1  需求示例

项目背景：某单位拟对办公软件进行信创适配改造，使其软件能在信创环境中正常运行。经过前期调研，只需对软件进行终端适配改造，确定延用JAVA语言，团队成员需开发过类似项目，无特殊质量要求，验收时需提供第三方测试报告。

功能描述：会议室管理功能，可对会议室进行添加、删除、修改、查询，可对会议室设置状态。

C.2  规模估算

参考GB/T 42588方法，估算功能点数：

S=1×10+1×4+1×4+1×4+1×4+1×4=30

C.3  工作量估算

根据公式（2）和公式（3）计算调整后的工作量，各调整因子经委托方与服务方沟通确认，取值及计算结果见表C.1。

表C.1　工作量估算表

| 估算指标类型及单位 |  | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 功能点数S |  | 30 |
| 生产率C | P25（人时/功能点） | 3.10 |
|  | P50（人时/功能点） | 6.71 |
|  | P75（人时/功能点） | 11.28 |
| 未调整的工作量 公式：UE=S×C/K | 下限（人月） | 0.53 |
|  | 最有可能（人月） | 1.16 |
|  | 上限（人月） | 1.94 |
| 软件因素调整因子B | 应用类型调整因子 | 1.0 |
|  | 软件完整性级别调整因子 | 1.0 |
| 开发因素调整因子D | 开发语言调整因子 | 1.0 |
|  | 改造团队背景调整因子 | 0.8 |
|  | 信创改造调整因子 | 0.30 |
| 质量因素调整因子Q |  | 1.0 |
| 调整后的工作量 公式AE=UE×B×D×Q | 下限（人月） | 0.13 |
|  | 最有可能（人月） | 0.28 |
|  | 上限（人月） | 0.47 |
| 注1：本表生产率取值基于CSBMK-202310版本。 |  |  |

C.4  成本估算

根据公式（4）计算总成本，计算结果见表C.2。

表C.2　成本估算表

| 估算指标类型及单位 |  | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 调整后的工作量AE | 下限（人月） | 0.13 |
|  | 最有可能（人月） | 0.28 |
|  | 上限（人月） | 0.47 |
| 平均人力成本费率F(元/月） |  | 28044 |
| 软件开发成本 公式：SDC=AE×F | 下限（元） | 3645.72 |
|  | 最有可能（元） | 7852.32 |
|  | 上限（元） | 13180.68 |
| 直接非人力成本DNC |  | 0 |
| 第三方服务成本P (第三方测试费用) | 下限（元） | 109.37 |
|  | 最有可能（元） | 235.57 |
|  | 上限（元） | 395.42 |
| 总成本 公式：A=SDC+DNC+P | 下限（元） | 3755.09 |
|  | 最有可能（元） | 8087.89 |
|  | 上限（元） | 113576.10 |
| 注1：本表平均人力成本费率参考CSBMK-202310版本中“南京”数据，本项目不涉及直接非人力成本。 注2：第三方测试费率参考《省级政务信息化项目建设方案编制规范（试行）》（苏政务办函〔2023〕26号）取软件开发成本的3.0%。 |  |  |

## 参考文献

[1]  GB/T 42448  系统与软件工程  功能规模测量FiSMA1.1方法

[2]  GB/T 42449  系统与软件工程  功能规模测量IFPUG方法

[3]  GB/T 42452  系统与软件工程  功能规模测量COSMIC方法

[4]  GB/T 42566  系统与软件工程  功能规模测量MKⅡ功能点分析方法

[5]  GB/T 42588  系统与软件工程  功能规模测量NESMA方法

[6]  GB/T 32911-2016  软件测试成本度量规范

[7]  GB/T 51095-2015  建设工程造价咨询规范

[8]  省级政务信息化项目建设方案编制规范（试行）（苏政务办函〔2023〕26号）

[9]  工业和信息化部电子工业标准化研究院、北京软件造价评估技术创新联盟、北京软件和信息服务交易所，中国软件行业基准数据