江苏省地方标准《预制装配桥梁设计与施工技术规范》编制说明

南京市交通运输局

南京市公路事业发展中心

华设设计集团股份有限公司

中建安装集团有限公司

南京市路桥工程有限公司

上海同济检测技术有限公司

江苏交通工程咨询监理有限公司

华设盐城智能制造有限公司

二〇二四年九月

目   录

一、目的意义	1

二、任务来源	3

三、编制过程	3

第一阶段：前期预研	4

第二阶段：成立起草小组	4

第三阶段：标准起草	5

第四阶段：标准征求意见	5

第五阶段：标准预审会	6

第六阶段：标准技术审查会	8

四、起草单位及人员信息	9

五、标准的主要技术内容	11

六、与相关法律法规和国家标准的关系	22

七、对标准贯彻的建议	23

## 一、目的意义

习近平总书记指出：“新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力”“新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态”。推广预制装配式桥梁设计及施工技术、推动预制装配式桥梁发展应用正是交通基础设施领域发展新质生产力的重要途径。

淘汰低端产能供给，提升中高端产能供给，开展供给侧改革是我国未来很长一段时期经济工作的重点。为牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，2016年，国务院发布了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号），对装配式建筑发展提出指导目标和方案。2021年，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，推广绿色建造方式，推进新型建筑工业化，加快绿色交通基础设施建设。交通运输部2021年下发《绿色交通“十四五”发展规划》，提倡推广建设绿色交通基础设施，着力深化绿色公路建设。2023年4月，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》。江苏省交通运输厅2021年发布了《江苏省“十四五”绿色交通发展规划》，提出推进装配式桥梁在过江通道、大中桥梁中的应用。推进预制装配式桥梁建设，已成为交通基础设施建设领域提档升级的重要举措。

对于建设周期长、工程量大、覆盖区域广的桥梁工程项目，采用传统现浇施工不仅会长期占用大量场地，影响道路的交通安全与畅通，还会因为现场浇筑作业量大，工序复杂、人员多，施工质量难以保证。此外，现场浇筑施工导致粉尘多、噪声大，造成环境污染与资源浪费，不符合可持续发展的理念。相比传统建造模式，预制装配桥梁具有以下优势：

（1）提高桥梁建设品质。采取以工厂生产为主取代现场建造方式，能大幅减少施工失误和人为错误，保证施工质量，减少工程后期维修养护费用，提高结构安全耐久性，降低全寿命周期成本。

（2）有利于环境保护与资源节约。采用预制装配施工方式能大量减少现场施工，有效避免资源能源过度消耗和浪费，保护环境，节约资源。

（3）大幅提高生产效率。采用预制装配施工方法，构件生产在工厂内完成，不受恶劣天气的影响，工期可控；施工装配机械化程度高，施工组织简化，降低了劳动强度。与传统施工方式相比，预制装配桥梁可以节约工期约30%。

目前预制拼装技术在我国桥梁建设中仍处于起步阶段，缺乏设计、施工及质量检验的成熟技术和标准规范，因此编制地方标准《预制装配桥梁设计与施工技术规范》，明确和规范预制装配桥梁在设计、施工及检验等方面的具体要求，有利于推动我省交通基础设施工业化建造的发展，促进公路建设的转型升级、提质增效，是支撑国家发展战略，全面贯彻生态文明思想，落实绿色发展理念，确保实现“双碳”目标的切实需要。

## 二、任务来源

本标准由江苏省交通运输厅提出、归口并组织实施，根据江苏省市场监督管理局发布的《省市场监管局关于下达2022年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2022〕192号）正式批准立项，由南京市交通运输局、南京市公路事业发展中心、华设设计集团股份有限公司、中建安装集团有限公司、南京市路桥工程有限公司、上海同济检测技术有限公司、江苏交通工程咨询监理有限公司、华设盐城智能制造有限公司联合起草。

## 三、编制过程

2022年6月本项目正式获批立项，随后由华设设计集团股份有限公司牵头组建本标准起草工作组，开展技术调研与数据积累分析工作，并展开通过理论分析、试验监测等手段展开关键技术指标专题研究，2022年10月形成工作组讨论稿一稿，并邀请相关设计、施工技术人员多次讨论与修改，2023年2月形成工作组讨论稿二稿，结合专题研究成果及工程建设经验，2023年6月形成工作组讨论稿三稿，结合专家意见修改完善后形成正式征求意见稿。2023年12月，工作组在省内外相关高等院校、科研设计单位、建设单位、管养单位、施工单位、试验检测机构等进行了广泛征求意见，共收集意见177条，工作组结合既有工程经验、技术指标、试验结果、专家意见对征求意见逐条进行答复，并最终形成送审稿。2024年1月，南京市交通运输局组织召开了标准预审会，邀请专家对标准进行逐条审查，工作组根据专家意见修改完善标准条文，2024年9月，江苏省市场监督管理局召开标准技术审查会，会后工作组根据专家具体意见进一步修改完善标准条文，修改完成后提交江苏省市场监督管理局。本标准的制定工作过程如下：

### 第一阶段：前期预研

通过收集、整理预制装配桥梁的基础资料，分析推广应用预制装配桥梁的意义和编制《预制装配桥梁设计与施工技术规范》的必要性，结合已完成的工程项目和专项课题研究，总结归纳预制装配桥梁结构设计、生产预制、安装施工、质量检验等方面的技术资料，为标准编制打好基础。

### 第二阶段：成立起草小组

2022年7月，成立标准工作组。由南京市交通运输局、南京市公路事业发展中心、华设设计集团股份有限公司、中建安装集团有限公司、南京市路桥工程有限公司、上海同济检测技术有限公司、江苏交通工程咨询监理有限公司、华设盐城智能制造有限公司技术人员组成标准起草小组，负责标准的调研、起草、编制和修改。

### 第三阶段：标准起草

1、2022年7月—2022年10月，工作组初步确立了标准框架。工作组内部多次召开研讨会，讨论完善框架内容并初步确立了标准要素。本稿确立的标准内容包括范围、基本规定、材料、设计、预制、运输及安装和质量检验，并据此起草了工作组讨论稿一稿。

2、2022年11月—2023年2月，工作组多次邀请预制装配桥梁设计、施工技术人员召开研讨会，对标准框架和标准要素的科学性、合理性和操作性进行研讨，形成工作组讨论稿二稿。

- 3、2023年3月—2023年6月，工作组根据已有工程项目设计及施工经验，结合已完成的专项课题研究成果，针对项目建设过程中发现的问题及解决措施，进一步修改调整标准讨论稿，形成工作组讨论稿三稿。

图 1 编制组内部研讨

### 第四阶段：标准征求意见

2023年7月—2023年12月，编写组成员完成标准编制工作，形成《预制装配桥梁设计与施工技术规范》征求意见稿，并在省内外相关高等院校、科研设计单位、建设单位、管养单位、施工单位、试验检测机构等进行了广泛征求意见，并根据意见进行修改完善。根据标准征求的意见，工作组对相关标准条文进行了修改和补充，形成标准送审稿。

图 2 标准征求意见

### 第五阶段：标准预审会

2024年1月—2024年4月，南京市交通运输局在南京组织召开地方标准《预制装配桥梁设计与施工技术规程》预审会议，参加会议的有江苏省交通运输厅科技处、南京市公路事业发展中心、华设设计集团股份有限公司、中建安装集团有限公司、南京市路桥工程有限公司、上海同济检测技术有限公司、江苏交通工程咨询监理有限公司、华设盐城智能制造有限公司等单位代表，与会专家听取了工作组汇报，并逐条审查标准条文，经质询与讨论，形成审查意见及标准修改意见，建议标准名称修改为《预制装配桥梁设计与施工技术规范》，会后工作组根据专家提出的具体意见修改完善标准条文，并于2024年8~9月在江苏省市场监督管理局网站进行了公开征求意见。

（https://scjgj.jiangsu.gov.cn/art/2024/8/9/art_70209_11320024.html）

图 3 标准预审会

图 4 标准预审会专家意见

图 5 省市场监督管理局征求意见

### 第六阶段：标准技术审查会

2024年9月12日，江苏省市场监督管理局在南京组织召开地方标准《预制装配桥梁设计与施工技术规范》技术评审会，专家组由姜竹生、丁志群、刘朝晖、王立彬、彭德运、王晓敬、周红缨等7位组成，姜竹生任组长。参加会议的有江苏省交通运输厅科技处、南京市交通运输局、南京市公路事业发展中心、华设设计集团股份有限公司、中建安装集团有限公司、南京市路桥工程有限公司、上海同济检测技术有限公司、江苏交通工程咨询监理有限公司、华设盐城智能制造有限公司等单位代表。与会专家听取了工作组汇报，并逐条审查标准条文，经质询与讨论，形成审查意见及标准修改意见，会后工作组根据专家提出的具体意见修改完善标准条文后提交标准报批稿。

图 6 标准技术审查会

图 7 标准技术审查会专家意见

## 四、起草单位及人员信息

1、起草单位及分工如下表所示

| 序号 | 单位名称 | 承担工作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南京市交通运输局 | 牵头成立起草工作组，组织标准编制、过程管控、预审查等工作 |
| 2 | 南京市公路事业发展中心 | 标准内容的事实验证，组织相关专题研究工作 |
| 3 | 华设设计集团股份有限公司 | 总体负责标准的编制和审查工作 |
| 4 | 中建安装集团有限公司 | 负责标准预制、安装章节的编制和审查工作 |
| 5 | 南京市路桥工程有限公司 | 负责标准预制、安装章节的编制和审查工作 |
| 6 | 上海同济检测技术有限公司 | 负责套筒及金属波纹管灌浆等相关内容的编制及修改工作 |
| 7 | 江苏交通工程咨询监理有限公司 | 负责标准预制、安装章节的编制和审查工作 |
| 8 | 华设盐城智能制造有限公司 | 负责标准预制、安装章节的编制和审查工作 |

2、主要起草人员如下表所示

| 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗睿 | 男 | 研高 | 南京市交通运输局 | 标准审查 |
| 赵文政 | 男 | 研高 | 南京市公路事业发展中心 | 立项、大纲 |
| 韩大章 | 男 | 研高 | 华设设计集团股份有限公司 | 标准审核 |
| 王金万 | 男 | 研高 | 南京市交通运输局 | 标准草拟、流程 |
| 姚宇 | 男 | 研高 | 华设设计集团股份有限公司 | 技术研究 |

其他编制成员：

叶龙、周青、冯士群、李庆华、夏明、贾萌、傅晨曦、张金康、许炜立、王鹏、严科、成文、张小琼、王国华、戴捷、王立新、李正、肖军、华新、刘冰、曹孙林、杨鹏、倪娇娇、刘武、李兵。

## 五、标准的主要技术内容

本规范结合江苏省建设条件、路网运输和产业化发展布局，依托省内多个预制装配式桥梁项目的设计、施工以及工业化建造基地的实践，建立了大量成熟可靠的装配式桥梁的设计与施工技术成果，同时基于专项课题研究成果，总结归纳，编制适用于省内预制装配桥梁设计与施工的技术标准。

表 1 部分全预制装配式桥梁工程项目

| 序号 | 工程项目 |
| --- | --- |
| 1 | 南京G312改扩建工程：5km全预制装配式桥梁 |
| 2 | 南京S126市政配套工程：12km全预制装配式桥梁 |
| 3 | 南京宏运大道快速路建设工程设计：1.5kmUHPC组合梁 |
| 4 | 南京G312快速化改造东延工程：2km全预制装配式桥梁 |
| 5 | 京沪高速改扩建工程：5.3km全预制装配式桥梁、 51座钢桥梁 |
| 6 | 阜溧高速建湖至兴化段工程：5.1km全预制装配式桥梁 |
| 7 | 五峰山全预制装配式桥梁：0.3km全预制装配式桥梁 |
| 8 | 盐城新业路预制装配式桥梁设计：1.8km全预制装配式桥梁 |
| 9 | 腾龙大道智慧快速路二期工程：14.1km全预制装配式桥梁 |
| 10 | 312国道常州横林至湖塘东段工程：12.8km全预制装配式桥梁 |
| 11 | 六安G312改造工程设计：3.8km全预制装配式桥梁 |

表 2部分装配式桥梁专项课题研究

| 序号 | 专项课题研究 |
| --- | --- |
| 1 | G312混凝土桥梁全预制装配化建造科技示范工程 |
| 2 | 全预制装配式公路桥梁智能建造关键技术研究与应用 |
| 3 | 桥梁下部结构装配式设计关键技术研究 |
| 4 | 基于工业化建造的预制装配式组合梁桥成套关键技术研究 |
| 5 | 京沪高速公路改扩建工程桥梁工业化建造技术与应用科技示范工程 |
| 6 | 高速公路改扩建工程装配式桥梁应用关键技术研究 |
| 7 | 基于运架一体化施工的新型全预制装配式桥梁关键技术创新及应用 |
| 8 | 预制拼装桥墩承插式连接构造使用指南 |
| 9 | 公路水运工程装配式建造指南研究 |
| 10 | 江苏省交通运输厅钢结构桥梁通用图编制项目 |
| 11 | 交通工程预制构件产品自动化生产线研发 |
| 12 | 公路水运工程工业化建造技术及产业化研究 |

本标准共包括9章和4个附录。章节内容主要包括范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、材料、设计、预制、运输及安装和质量检验。

附录主要包括预制构件运输可通过性评价方法、桥梁轴载当量的建议取值、一般道路桥梁情况下的构件长度限制建议取值、套筒及金属波纹管灌浆检测方法等相关内容。

本标准主要适用于抗震设防烈度为Ⅶ度及Ⅶ度以下的地区混凝土预制装配桥梁的设计与施工，主要规定对象包括预制墩柱及预制盖梁、装配式预应力混凝土箱梁。预制装配桥梁位于抗震设防烈度Ⅶ度以上的地区，须开展专项抗震设计。

“基本规定”包括预制装配桥梁设计、施工、构件标识等宏观技术要求。

“材料”包括：混凝土、钢筋与钢材、灌浆套筒、灌浆金属波纹管、灌浆料及其他材料的技术指标要求。

钢筋锚固用灌浆波纹钢管目前没有国家行业标准，本标准在对各地方验收标准中存在矛盾的灌浆波纹钢管材质、规格、型号、外观、尺寸偏差、压浆口下缘与端部净距等关键内容进行了修正；

图 8 灌浆金属波纹管

“设计”包括：一般规定、结构计算、装配式下部结构选型、墩柱及盖梁设计、装配式预应力混凝土箱梁设计等内容。

①通过专题研究，以整幅双柱大挑臂框架墩为例，参数化分析了预制装配式盖梁、装配式墩柱的合理形式及结构尺寸。

图 9 墩柱间距变化对盖梁、及墩柱的受力影响

结果表明：仅从受力角度出发，墩柱间距及墩柱个数的改变对盖梁受弯影响较大，敏感度较高，可作为主要考虑因素；对墩柱高度以及盖梁高度的改变敏感度很低，因此可作为次要考虑因素；下部结构承载力效应对墩柱间距变化与墩柱数量改变后敏感度较高，对下部结构承载力效应起主要控制因素；盖梁高度的变化以及墩柱高度的变化，对承载力效应整体而言影响较小。

②通过专题研究，系统研究了装配式盖梁、装配式墩柱的合理划分方式，确定了构件划分的控制因素、构件划分原则、构件划分流程等。

| 图 10 预制盖梁分段限制 | 图 11 预制墩柱分段限制 |
| --- | --- |

结果表明：预制盖梁的分缝方式受运输车辆载重、转弯半径、道路的通过性、沿线桥梁的承载能力等限制。以常见的双柱大挑臂盖梁为例，通过大量调研分析，发现预制盖梁如采用混合分缝形式预制构件长度为主要运输控制条件，不必考虑构件重量，直接按照构件长度、容许轴载选取长度合适的运梁车进行运输，墩柱分缝以长度控制，根据转弯半径选取最大的块件长度，墩柱长度小于13m时，基本满足所有转弯条件的限制要求。

图 12 预制盖梁分段方式

③广泛调研了预制构件的基本连接型式，结合各预制构件的特点及连接构造的特征，专题研究了盖梁块段间、盖梁与墩柱间、墩柱块体间、墩柱承台间连接合理型式研究，简述如下：

图 13 预制盖梁块体间连接方式对比

图 14 预制盖梁与预制墩柱间连接方式对比

图 15 预制墩柱与承台间连接方式对比

“预制”包括：一般规定、预制厂要求、墩柱及盖梁预制、装配式预应力混凝土箱梁预制、厂内吊装及存储等内容。

①系统梳理了装配式桥梁智慧工厂标准化设计模块及“两区三厂”安全标准化管理模式，确定了预制厂选址、场地规划和布置、地基处理、台座布置等要求。

图 16 智慧工厂规划与布局设计

②结合工程实际及既有规范规定，对钢筋胎架、套筒定位板、预制台座、模板、各类预埋件的尺寸精度进行了规定。

图 17 灌浆套筒及灌浆金属波纹管定位安装

“运输及安装”包括：一般规定、厂外运输、墩柱及盖梁安装、装配式预应力混凝土箱梁安装、套筒及金属波纹管灌浆检测等相关要求。为保证预制构件运输的便利性及通过性，工作组开展了预制构件运输通过性专题研究，并将相关成果纳入本标准附录A~附录C。

①基于多角度调研，推导得出通用的计算公式，给出道路运输尺寸限制的条件和特征；

| 爬坡能力 |  |
| --- | --- |
| 道路转弯能力 | 道路交叉口通过能力 |

图 18 道路运输尺寸限制

②建立了“活载效应比较法”的计算流程，对常见桥梁进行枚举计算，得到常见跨径空心板、T梁、小箱梁、预应力砼箱梁桥的轴重限值。（采用特种模块车加载）；

③建立构件运输能力的评估方法和计算流程，设计可参照进行构件划分，施工可参照进行运输性评估，为预制梁场的选址决策提供依据。

图 19 构件运输能力计算评估流程

“质量检验”包括：一般规定、构件预制检验、现场安装检验、资料与记录等相关内容。本章内容在对目前已发布的各地方验收标准系统全面的调研基础上，对其中存在偏差或者要求过高的指标数据进行了修正，典型指标研判过程及结论如下：

①对于预制阶段，现有已发布的上海市《预制拼装桥墩技术规程》（DG/TJ 08-2160-2015）、无锡市《无锡市预制拼装桥墩施工质量验收标准（试行）》，结合操作实际，通过与多家装配式混凝土桥梁方面有丰富工程经验的预制、安装单位及模具生产厂家进行交流和探讨，本标准指标对比如下：

表 3 构件预制实测项目允许偏差值对比表

| 项目 |  | 规定值或允许偏差（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上海标准 | 无锡标准 | 本标准 |
| 立柱 | 宽、厚 | ±5 | ±5 | ±3 |
|  | 高度 | 0，-2 | 0，-5 | -3，+2 |
| 盖梁 | 长 | ±5 | ±5 | ±3 |
|  | 宽 |  | +5,0 |  |
|  | 高 |  | ±5 |  |
| 表面平整度 | 墩柱 | ≤3 | 3 | 2（模板) |
|  | 盖梁 |  |  |  |
| 侧向弯曲 | 墩柱 | / | H/750 | 1/1500且不小于5（模板) |
|  | 盖梁 | / | L/750 |  |
| 灌浆套筒 | 中心线位置 | ≤2 | 2 | 2 |
| 灌浆金属波纹管 | 中心线位置 |  |  | 4 |
| 立柱顶外露主筋 | 中心线位置 | ≤2 | 2 | 2 |
|  | 外露长度 | ≤2 | ±2 | -2，0 |
| 支座垫石 | 中心线位置 | ≤2 | 5 | 5 |
|  | 尺寸 | ≤2 | ±5 | ±5 |

其中，结合工程实际中预留长度受灌浆套筒内的隔板影响不能出现正公差的考虑，最终确定预留长度允许误差为-2mm；上海标准支座垫石位置偏差要求“≤2mm”过高，实际工程操作困难，可按《公路工程质量检验评定标准》（JTG G80/1）“表8.6.1-3 预制墩身实测项目”中墩顶预埋件位置“≤5mm”的要求来执行。

②对于安装阶段，本标准指标对比如下：

表 4 构件安装实测项目允许偏差值对比表

| 项目 |  | 规定值或允许偏差（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上海标准 | 无锡标准 | 本标准 |
| 轴线位置 | 墩柱 | ≤2 | 5 | 3 |
|  | 盖梁 |  | 8 |  |
| 顶面高程 | 墩柱 | ±3 | ±5 | ±3 |
|  | 盖梁 |  | 0,-5 |  |
| 相邻间距 | 墩柱 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 相邻墩柱顺桥向错位 | 墩柱 |  |  |  |
| 垂直度 | 墩柱 | 0.1%柱高，且≤2 | ≤0.3%H且不大于10 | ≤0.1%H且不大于6 |
|  | 盖梁 |  | ≤0.3%H且不大于5 |  |
| 相邻节段间错台 | 墩柱 | ≤2 | 3 | 2 |
|  | 盖梁 |  |  |  |
| 支座垫石预留位置 | 中心线位置 | ≤2 | 10 | 5 |
| 接缝宽度 | 墩柱 | / | ±5 | / |
|  | 盖梁 |  |  |  |

## 六、与相关法律法规和国家标准的关系

在制定标准过程中，标准工作组严格遵循以下标准化法律、法规、规范的规定，与现行有关法律法规和强制性标准相协调一致。本标准起草的重要依据如下：

（1）《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《江苏省标准监督管理办法》、《江苏省地方标准制定规程》等法律、法规及制度；

（2）《GB/T 1.1-2020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（标准文本的结构、格式主要依据本标准）；

（3）《公路装配式混凝土桥梁设计规范》（JTGT 3365-05—2022）、《公路装配式混凝土桥梁施工技术规范》（JTGT 3654—2022）。

本标准主要针对江苏省预制装配桥梁的设计与施工进行规定，因此在参考《公路装配式混凝土桥梁设计规范》（JTGT 3365-05—2022）及《公路装配式混凝土桥梁施工技术规范》（JTGT 3654—2022）的基础上，结合江苏省内建设条件，提出了考虑道路线形与桥梁载重的预制构件运输能力计算方法与评价标准，给出了装配式桥梁下部结构及不同部位连接构造的选型建议，并针对预制墩柱、预制盖梁及装配式预应力混凝土箱梁的结构设计、构件预制、运输安装及质量检验等提出相应的技术要求，提供了可通过性评定方法、桥梁轴载当量的建议取值、一般道路桥梁情况下的可通过性标准、套筒及金属波纹管灌浆检测方法等作为资料性附录以供参考，以指导省内装配式桥梁的设计施工全过程，对提升装配式桥梁的设计与建造水平具有重要作用。

## 七、对标准贯彻的建议

（1）形成预制装配桥梁示范工程，为技术规范的实施提供事实依据

建议建设单位与设计单位、施工单位、检测单位联合，形成预制装配桥梁应用示范工程，在示范工程实施期间及竣工后邀请相关技术应用单位参观学习并研讨，不断提高预制装配桥梁的设计与施工技术水平。

（2）加大标准宣贯力度，深入学习，广泛宣传

在本地方标准实施后，组织标准宣贯培训班，对相关各方单位的人员进行标准的宣贯培训。标准的宣贯工作不仅包括标准文本本身，还应包括标准的编制说明，使得标准使用者不仅了解标准文本中规定的内容，还了解本标准编制说明中对于标准制定背景、制定依据等内容，以利于标准的贯彻执行。

（3）做好信息反馈和适用性评价，提高标准实施效果

标准宣贯实施过程中，注重将标准的宣贯工作落实到实际中。在本标准宣贯后，时刻跟踪预制装配桥梁的应用情况，记录标准在实际应用中的具体效果，对于实用性不强、适用性差的条款要及时反馈到相关行业管理部门，以便采取相应的措施。