江苏省地方标准

《公路工程智慧工地建设技术要求》（修订）

编制说明

起草工作组

2024年10月

目  录

一、目的意义	1

二、任务来源	3

三、编制过程	3

四、主要内容	4

五、技术指标确定的依据	6

六、重大分歧意见的处理过程和依据	10

七、与相关法律法规和标准的关系	11

八、推广实施建议	11

九、起草单位和起草人员信息及分工	12

《普通国省干线公路智慧工地建设技术要求》

编制说明

# 一、目的意义

## 1.1 编制目的

随着信息技术的发展，公路工程在设计、施工与运行维护的各阶段都有相应的应用软件辅助专业工作。信息技术的应用大大提升了公路工程的技术水平和管理水平，与此同时，也带来信息共享和交换不及时、协同工作难以开展等问题，造成了大量的人力、物力浪费。因此迫切需要大数据、人工智能、移动互联网、云计算、物联网、BIM等新技术，提升公路工程的智慧管理水平，而智慧工地就是针对施工过程管理，围绕人、机、料、法、环五要素，建立互联协同、智能生产、科学管理、智能监测与检测的项目信息化生态圈，为工程建设提供智能化监管及决策，实现工程建设智慧管理，同时将数据进行深度挖掘分析，为养护运营提供决策支持的一种工程管理理念。

2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，提出推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。构建现代化工程建设质量管理体系，推进精品建造和精细管理。2021年8月，交通运输部印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021-2025年）》，提出实施交通基础设施数字化工程、交通运输装备关键核心技术攻坚工程、水上交通安全应急保障技术攻坚工程等，开展自动驾驶、智能航运、智慧工地等智能交通先导应用试点。2022年3月，交通运输部、科学技术部印发《“十四五”交通领域科技创新规划》，提出探索智慧工地解决方案，从环境智能感知、质量安全智能控制、数据自动采集及大数据分析、少人或无人化施工技术与装备、工地智能化管控五大方面，推动机场、道路、隧道航道、桥梁、高速铁路等智慧工地的典型应用试点。2023年9月，交通运输部印发《关于推进公路数字化转型 加快智慧公路建设发展的意见》（交公路发〔2023〕131号）要求，推动公路智能建造和智慧工地建设，依托BIM模型实现装备间数据交换、施工数据采集、自动化控制等。并提出要建立健全公路数字化标准体系，加快数字公路相关标准制修订，完善既有标准的数字化相应内容，及时调整与数字化不相适应的条文。

当前，智慧化、信息化工地建设已成为推动公路工程高质量发展的应有之义和战略要求。然而，在此之前，公路工程智慧建建设领域尚无统一的国家标准或行业标准，各建设项目在智慧化建设方面普遍存在数字化平台搭建标准不统一、思路不清晰的问题，先进信息技术与公路工程建设的融合深度、广度仍显不足，可规模化复制推广的模式和标准尚未形成，致使数字化转型缺乏强效合力。因此，制定一部科学、系统、全面的智慧工地建设技术要求标准显得尤为迫切和必要。

目前，我省围绕“人、机、料、法、环”五大要素，从综合管理、人员管理、物料管理、质量管理、安全管理、环境管理、BIM等方面，形成了智慧工地顶层建设方案，并完成了344国道盱眙淮河大桥改造工程和420省道金湖段建设工程的智慧工地示范工程建设，并于2021年发布了地方标准《普通国省干线公路智慧工地建设技术要求》（DB/T 3972-2021），用于指导全省普通国省道智慧工地的建设。

但随着工程建设需求及技术创新发展，DB/T 3972-2021有一些内容需进一步完善，根据实际需求进行相关内容的修订，主要修订原因如下：

（1）国家政策和行业发展的引导

交通运输部2023年9月下发文件，要求加快数字公路相关标准制修订，完善既有标准的数字化相应内容，及时调整与数字化不相适应的条文。此外，无论是中国工程建设标准化协会制订的行业标准，还是各地政府部门制定的地方建设标准及指导文件，对于智慧工地的内涵、属性的表述各有不同，对于智慧工地各模块所涵盖的管理对象的范围界定和智慧化建设的深度并不一致。

（2）技术进步与创新推动

随着大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能等信息技术的飞速发展，这些技术在智慧工地建设中的应用日益广泛。为了充分利用这些新技术，提升工地管理的智能化水平，需要对地方标准进行修订，以纳入新技术的应用要求。伴随着各种智能终端和智能传感设备的不断涌现，为智慧工地建设提供了更多的可能性。但更新过快，不宜在标准中明确设备的性能要求、安装规范等，宜以能满足管理需求为准，不做明确的具体要求。

（3）智慧工地建设标准范围缺陷

各类标准虽然基本上都从人员、机械、材料、进度、质量、安全、环境等方面进行建设标准的制定，但各文件及标准所涉及的模块内容并不全面，未能将工地现场管理的全部内容纳入建设要求中。部分较为成熟的管理模块的建设内容相对详细，但其他模块的建设内容则略显无力。

随着各地乃至全国智慧城市建设的有序推进及样板工程打造，未来将会形成统一的智慧工地建设标准，亦或根据不同专业特点分别进行设置，增强标准的专用性。兼具普适性与专用性的智慧工地建设标准可以为施工企业在不同地区开展业务提供极大便利，既降低了企业不必要的成本投入，也可以避免各地政府管理部门在进行标准制定时各自为政的弊端，更有利于对行业进行统筹管理。

（4）实践经验与反馈

在推进智慧工地建设的过程中，各项目累积了丰富的实践经验。在江苏省智慧工地实际建设过程中，很多单位反馈高速公路智慧工地建设也参考了DB/T 3972-2021，该标准从整体逻辑上解决了高速公路智慧工地的建设方向和技术路线问题，对于引导全省高速公路智慧工地建设具有重要意义。鉴于此，需要对地方标准进行适时修订，考量高速公路和普通公路共性的方面，增强其广泛适用性与指导性，对于规范并指导江苏省公路工程（普通公路和高速公路）智慧工地的建设要求显得尤为重要。

综上所述，智慧工地地方标准修订的原因是多方面的，包括国家政策和行业发展的引导、技术进步与创新推动、智慧工地建设标准范围缺陷以及实践经验与反馈等。这些原因共同推动了智慧工地地方标准的不断完善和发展。

同时各项目的建设规模、建设进度、工程组成（路、桥、隧）差异较大，仍然存在参建各方对智慧工地建设理念不统一，重视度不够、不深入，没有真正认识到智慧工地的重要性、紧迫性和现实性。为了进一步明确各项目智慧工地建设目标与目的，提升我省公路工程的智慧化建设水平，根据各项目“路、桥、遂”不同工程特点、不同规模及不同范围，开展《公路工程智慧工地建设技术要求》修订工作及时且必要。

## 1.2 编制意义

本标准对智慧工地的建设进行了系统性规范，明确了技术应用的方向和要求，促进了大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能等先进信息技术在公路工程建设中的合理应用。通过制定统一的技术标准，可以确保智慧工地建设的质量，避免信息技术应用的随意性和盲目性，从而提升公路工程的整体建设水平。

# 二、任务来源

为贯彻落实《国家标准化发展纲要》，深入实施标准化战略，进一步健全我省高质量发展标准体系，省市场监管局组织开展了2023年度省地方标准申报立项工作。根据《江苏省标准监督管理办法》要求，本标准经江苏省市场监管局批复同意后立项，项目批复文件为《省市场监管局关于下达2023年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2023〕174号），本项目为2023年度江苏省地方标准修订项目计划中第3项，项目名称为《普通国省干线公路智慧工地建设技术要求》（DB32/T3972—2021）。2024年9月25日，江苏省交通运输厅公路事业发展中心组织召开了江苏省地方标准修订项目《普通国省干线公路智慧工地建设技术要求》（征求意见稿）审查会，专家组建议名称修改为《公路工程智慧工地建设技术要求》。

# 三、编制过程

本标准研究与编制自确定任务来源以后，具体编制过程如下：

2023年8月，成立标准编写组。由江苏东交智控科技集团股份有限公司、江苏省交通运输厅公路事业发展中心等相关单位技术人员组成标准起草小组，负责标准的调研、起草、编制和修改。

2023年9月-12月，对全国智慧工地的应用现状调研，对公路工程智慧工地建设功能需求进行分析；对已有的智慧工地建设参数、软件、硬件的技术指标进行梳理。

2024年1月-5月，完成标准初稿。编写组成员在完成各自分工的基础上，进行组内讨论，形成了标准初稿。

2024年6月-9月，形成征求意见稿。标准起草小组对标准草案进行修改完善，根据收集到的意见反馈，包括修改错误用词和格式等，在反复讨论和论证的基础上，修改形成了《普通国省干线公路智慧工地建设技术要求》（修订）征求意见稿。江苏省交通运输厅公路事业发展中心于2024年9月24日在南京组织召开了《普通国省干线公路智慧工地建设技术要求》（修订）征求意见稿草案审查会议，与会专家建议名称修改为《公路工程智慧工地建设技术要求》。征求12位专家意见，共提出81个意见数量，其中采纳73个，未采纳8个，详见《征求意见汇总表》。

2024年10月，形成送审稿。根据与会专家提出对标准合理的修改意见，具体修改，并更新了标准《公路工程智慧工地建设技术要求》的编制工作说明， 10月完成《公路工程智慧工地建设技术要求》（修订）送审稿。

2024年11月，形成报批稿，根据送审稿专家意见修改完善，形成标准《公路工程智慧工地建设技术要求》的编制工作说明，完成《公路工程智慧工地建设技术要求》（修订）报批稿。

# 四、主要内容与原标准的差异情况

## 4.1 编制原则

（1）严格按照GB/T 1.1-2020《标准化导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草；

（2）与相关规范、标准相协调。与国家标准和行业有关标准协调一致。依据《中华人民共和国标准化法》《公路工程行业标准制修订管理导则》（JTG A02-2013）、《公路工程行业标准编写导则》（JTG A04-2013）、《工程建设标准编制指南》等的要求编制本规范。

（3）标准具有科学性、先进性、经济性。结合我国现有公路工程智慧工地建设的需要，既要反映我国近年来“智能管控技术、智能检测技术、智能监测技术、安防管理技术、人工智能”等方面成熟的技术成果和经验，建立包含“人员、设备、物料、质量、安全、环境”等全面的工程管理体系。同时，也应满足经济性、可操作性的要求。

（4）制订工作目标要明确、计划合理，切实可行。聚焦施工现场一线生产活动，重点针对“建设、施工、监理、检测”等单位面临的管理问题，提出解决实际问题的方法，如施工过程中数据真实性不能保证、信息分散、质量问题难追溯、隐蔽工程监管难等。规程编制过程工作进度安排合理，保证需求调研、资料收集、规程编制的质量。

## 4.2 修订内容

1）修订后标准内容

（1）范围

本文件规定了江苏省公路工程智慧工地建设的基本要求、功能体系、硬件功能、软件功能、数据库、数据接口、信息安全、运行与维护等要求。本文件适用于高速公路和普通国省道主体工程智慧工地建设，其他等级公路工程智慧工地建设可参照执行。。

（2）规范性引用文件

列出本标准参考的主要文件，主要为：《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）、《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070 ）、《起重机械-安全监控管理系统》（GB/T 28264）、《信息安全技术 移动端安全管理平台技术要求》（GB/T 37952）。

（3）术语和定义

对智慧工地进行了规定：通过物联网、互联网、云计算等技术，全面感知工地各环节信息，实现施工作业智能生产、科学监管、辅助决策等功能的信息共享和协同管理。

（4）基本要求

对公路工程智慧工地建设范围、数据采集功能、信息安全、数据移交等做出基本的规定。

（5）智慧工地功能体系

提出公路工程智慧工地功能体系架构，建设内容包括软件、硬件，重点针对软、硬件功能提出指标及建设需求。

（6）智慧工地硬件功能

提出公路工程硬件功能中感知层设备、网络基础设施、控制机房/云服务器、信息应用终端的功能要求，其中感知层设备包含了人员管理、设备管理、质量管理、安全管理、环境管理等硬件的具体功能要求。

（7）智慧工地软件功能

提出公路工程软件功能中：综合管理模块、人员管理模块、设备管理模块、物料管理模块、质量管理模块、安全管理模块、环境管理模块、BIM管理模块等各模块的具体功能要求。

（8）数据库

对公路工程智慧工地数据库内容、数据存储、数据备份等内容作出规定。

（8）数据接口

提出数据接口范围和数据接口要求，数据接口具体要求包括数据内容、数据格式、传输方式、传输频率等数据接口其他要求。

（9）信息安全

对硬件物理安全、数据信息安全、数据应用安全等信息安全作出规定。

（10）运行与维护

提出公路工程智慧工地的运行与维护要求，包括一般规定、日常维护、系统升级和报告制度的要求。

2）修订前后标准内容差异情况

本标准与DB/T3972-2021相比，主要变化如下：

（1）标准名称修改为《公路工程智慧工地建设技术要求》；

（2）删除了符号及缩略语；

（3）	增加了基本要求；

（4）删除了智慧工地总体架构；

（5）	更改了智慧工地建设体系；

（6）更改了智慧工地功能指标；

（7）	删除了系统集成；

（8）	更改了信息安全内容；

（9）	增加了报告制度。

由于原标准DB/T3972-2021中“符号及缩略语”内容目前较常见，已无需做详细解释，故删除“符号及缩略语”该章节内容；同时由于智能终端与传感设备更新过快，不宜在标准中明确设备的性能要求、安装规范等，以能满足管理需求为准，所以仅针对硬件功能作出要求，故更改“硬件设施”该章节内容，标准重点阐述软件功能相关的功能体系及相应的功能要求；此外，由于DB/T3972-2021“信息安全”等章节内容较少，且多为智慧工地宏观要求，因此整合至基本要求中，增加了对硬件物理、数据信息、数据应用等信息安全相关的具体要求；最后，根据实际应用需求，将适用范围扩大至公路工程，供高速公路和普通公路主体工程智慧工地建设参考执行。

# 五、技术指标确定的依据

本文件是在已经完成的大量研究工作的基础上编制的，工作基础主要包括课题类研究、已经实施完成的管理平台及以已经编制的标准。这些研究工作为标准的编制提供了大量的工作基础，下面将针对这三类的工作基础做详细阐述。

## 5.1 已有科研研究基础

目前已经开展的课题项目共包括33项，其中桥梁类课题3项、沥青路面类课题11项、隧道类课题2项、路基类课题4项、信息化课题12项、智慧工地示范工程1项，课题的详细信息如表1所示。在以上课题的研究过程中，已经开展了多项的调研、智慧工地建设等工作。

表1 相关课题信息表

| 序号 | 课题名称 |
| --- | --- |
| 1 | 桥梁混凝土现场质量控制关键技术应用研究 |
| 2 | 桥涵结构物关键施工质量参数智能化管控技术研究 |
| 3 | 公路桥梁预应力孔道压浆质量检测方法及评价体系研究 |
| 4 | 沥青路面施工质量动态智能管控你体系研究与应用 |
| 5 | 基于物联网的沥青路面施工质量管控技术研究 |
| 6 | 高速公路沥青路面施工质量管理信息化技术研究 |
| 7 | 高速公路路面工程一体化管理平台研究 |
| 8 | 基于测量机器人技术的明挖隧道基坑自动化监测系统应用研究 |
| 9 | 无人机在大跨径桥梁巡检中的应用研究 |
| 10 | 智能化技术在高速公路养护后评价中的应用研究（智能颗粒开发与应用） |
| 11 | 激光雷达与低空倾斜摄影技术在高速公路管养护管理中的应用研究 |
| 12 | 基于无人机技术的桥梁病害采集识别系统应用研究 |
| 13 | 基于智能颗粒应用的高速公路路面结构内力特性研究 |
| 14 | 高速公路路基施工质量管控技术应用研究 |
| 15 | 高速公路路基沉降及高边坡无线远程自动监测系统研究与应用 |
| 16 | 基于红外光谱沥青指纹识别与评价技术研究 |
| 17 | 智能化技术在高速公路养护后评价中的应用研究 |
| 18 | 危险货物运输管控技术试点应用 |
| 19 | 高速公路路基沉降及高边坡无线远程自动监测系统研发 |
| 20 | 高速公路工程无线远程自动监测平台系统的开发与应用 |
| 21 | 利用自传感FRP实现砼桥梁长期检测应用技术研究项目 |
| 22 | 普通国省干线公路智慧工地建设技术标准研究 |
| 23 | 沥青路面施工质量智能监管与大数据分析技术体系研究与应用 |
| 24 | 基于图像识别的隧道超欠挖监测技术应用与研究 |
| 25 | 智能颗粒技术在沥青路面路用性能研究中的应用研究 |
| 26 | 江苏省智慧公路建设体系研究与示范工程 |
| 27 | 重载大流量交通条件下高速公路改扩建工程关键技术研究及应用（京沪智能颗粒专题） |
| 28 | 激光雷达技术在桥隧工程检测中的应用研究 |
| 29 | 国省干线G344、S420智慧工地科技示范工程 |
| 30 | 基于无人驾驶和3D机械控制的路基智能施工技术应用研究 |
| 31 | 基于智能感知与无损检测的路基路面质量提升成套关键技术 |
| 32 | 连云港市普通国省干线公路路政巡查与信息化管理关键技术研究与应用 |
| 33 | 基于探地雷达的公路内部隐性病害检测评价方法研究 |

## 5.2 公路工程智慧工地建设经验

依托G344淮河大桥改造工程、S420金湖段建设工程、S126南京段改扩建工程，从顶层设计、技术攻关、人才培养入手，进行“一路一桥一隧”智慧工地试点示范工程的建设应用，从人员管理、物料管理、质量管理、安全管理、生态环保、BIM管理等方面，构建江苏国省干线智慧工地建设框架，紧紧围绕人、机、料、法、环五大要素，全面提升工程质量，利用项目管理整体提升效率，实现参建单位工程管理互联协同。安全管理参考平安工地建设要求，杜绝安全隐患，通过BIM实现工程建设数据的可视化展示。此外，依托智慧工地在通锡高速南通段等工程中推广应用工程开展智慧工地的应用。

（一）在S420金湖段建设工程智慧工地建设过程中，通过双GPS高精定位技术实现压路机的无人驾驶和施工机械的3D控制技术，提高路基的施工精度和效率；利用基于多参数预测的智能压实技术，实现路基压实质量的实时监测；通过物联网技术，实现软基处理过程中关键参数的实时监控和成桩质量的智能评价。

图1  420省道金湖段智慧的平台

（二）在G344淮河大桥改造工程智慧工地建设过程中，利用桥梁防碰撞预警技术，保证桥梁施工区域人员、设备和通航船只的安全；基于视频监控数据，通过AI智能抓拍技术，实现安全违规作业的自动识别预警与处置闭合。

图2  盱眙淮河大桥智慧的平台

（三）在S126南京段改扩建工程智慧工地建设过程中，通过基于图像识别的隧道超欠挖监测技术，实现隧道超欠挖的实时监测及工程量统计；通过近场空间定位技术，实现隧道内部机械设备的实时高精度定位，保证机械设备的安全。

“一路一桥一隧”智慧工地的建设，实现了工程智慧化建设，形成了“现场可视、数据可查、进度可知、质量可控、安全可防、违规可纠、预警可报、全程可溯、效益可增、模式可行”的管理模式，取得了显著的社会经济效益。全面提升工程建设的质量和安全管理水平。质量上从原材进场、试验检测、拌和运输、生产施工，全过程管控，确保进场材料100%合格，试验数据真实有效，拌和生产无废料，施工过程可追溯；安全上施工人员有保障、施工过程有巡查、施工区域有监管，安全事故零发生。经济效益上减少了施工、监理、管理等人员的投入，G344淮河大桥改造工程和S420金湖段建设工程可节约人工费用647200元左右，无纸化会议每年可节约纸张约1.2吨。智能施工技术既保证了工程建设质量，又提高了施工效率。环境效益方面，因采用智能扬尘处治设备和智能养生系统，可节约用水40%；通过智能化的施工管控技术，平均每公里施工可减少碳排放552kg。智能化的监测设施可实现扬尘、PM2.5、PM10、噪声、温度、湿度，风速、风向、水质、等参数因子的连续监控，实现自动实时显示和预警，使环保可视化，积极响应了工程建设环保的要求，减少了对周围环境的影响。

（四）在通锡高速南通段等工程中应用智慧工地，包括综合管理、人员管理、设备管理、物料管理、质量管理、安全管理、环境管理、BIM管理8个模块。对于整个智慧工地建设，质量管理占比更多且尤为重要，目前在施工质量管控方面已经实现了沥青红外光谱快速检测、孔道压浆饱满智能检测、水泥搅拌桩管控等技术，并得到了广泛应用。在此基础上，结合智能化施工技术，聚焦智慧工地典型应用场景，开展沥青路面3D智能摊铺、基于探地雷达的摊铺厚度检测、基于图像的混合料离析识别监测、钻孔灌注桩智能化管控和基于机器视觉的基坑位移监测技术。

相较于传统摊铺方式，大大降低了对机械和人员配合工作的要求，节约了18%的人力资源，提高了施工效率和施工质量。同时开发了探地雷达摊铺厚度检测系统和智能管控平台，并对实际应用效果进行了评价，测试结果可以准确反映沥青路面实际摊铺厚度，同时建立了摊铺厚度可视化云图和摊铺厚度评价体系，厚度离散指数TDI为0.91%，厚度达标率TCR为75.5%，形成了沥青路面摊铺厚度评价标准。此外，提出了均匀模式LBP-GLCM的纹理特征提取算法和TransDehaze的去雾算法，同时引入了基于敏感性分析的特征融合方法SFF，将检测准确率提高至94%以上。实际应用后，桩位偏差合格率达100%，成桩垂直度均小于0.55%（检验标准1%），成孔孔径检测效率提高85%以上，泥浆稳定性较好，成桩后桩体偏移量小于3mm占比98%，产生了较大的社会经济效益。最后基于数字图像相关法基本原理，开发了基于机器视觉的结构物位移测量算法和结构物位移测量系统，并自制了适用机器视觉位移监测的制斑标靶，测量精度达到了毫米级，可满足深基坑长期自动化监测，为施工现场环境安全提供保障。

## 5.3 已有标准编制基础

（1）《智慧工地总体规范》（T/CIIA 014—2022）；

（2）《智慧工地建设规范》（T/CIIA 015—2022）；

（3）《智慧工地应用规范》（T/CIIA 016—2022）；

（4）《公路工程智慧工地建设技术规程》（T/CECS G：K80-01-2021）；

（5）《公路隧道钻爆法施工管理信息化指南》（T/CHTS 10064-2022）；

（6）《公路桥涵混凝土构件预制信息化管理指南》（T/CHTS 10080-2022）。

## 5.4 规范性引用文件

GB/T 22239  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 25070  信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求

GB/T 37952  信息安全技术 移动端安全管理平台技术要求

# 六、重大分歧意见的处理过程和依据

无

# 七、与相关法律法规和标准的关系

目前采用智慧工地建设尚无国家标准与行业标准。只有北京、河北、湖北、青海分别发布了DB11/T 1710-2019《智慧工地技术规程》、DB13/T 8312-2019《智慧工地建设技术标准》、DB42/T 1280-2017 《智慧工地信息化管理平台通用技术规范》三个地方标准，而这些标准仅仅是针对房建的智慧工地建设编制的，本标准针对公路工程的建设特点在建设框架、软硬件指标等方面进行了完善，使其适应于公路工程智慧工地的建设。

截至2024年9月12日，与智慧工地相关的地方标准有12条。2024年发布了一项标准DB 63/T 2270-2024《公路建设项目智慧工地技术指南》。2023年一共发布了两项标准分别为DB23/T 3409-2023《高速公路智慧工地建设技术指南》（黑龙江省）、DB23/T3407-2023《高速公路智慧工地建设实施细则》（黑龙江省）。

# 八、推广实施建议

（1）加强标准在江苏省公路系统实施的应用，推进标准实施

建议各级公路主管部门、相关监督管理部门及从事公路相关业务的企业，在公路建设过程中，积极采用本标准，将本标准作为智慧工地建设指导依据。本标准为第一次制定并与现行标准无冲突，符合从事公路相关业务的企业发展和需要，建议颁布后一个月内实施。

（2）加大标准宣贯力度，扩大宣贯范围

标准的宣贯工作不仅包括标准文本本身，还应包括标准的编制说明，使得标准使用者不仅了解标准文本中规定的内容，还了解本标准编制说明中对于标准制定背景、制定依据等内容，以利于标准的贯彻执行。

（3）做好信息反馈和适用性评价，提高标准实施效果

标准宣贯实施过程中，要注重将标准的宣贯工作落实到实际中。在本标准宣贯后，要时刻跟踪本标准在各地公路工程建设过程中的实施情况，记录标准在实际应用中的具体效果，对于实用性不强、适用性差的条款要及时反馈到相关行业管理部门，以便采取相应的措施。

# 九、起草单位和起草人员信息及分工

主要起草单位：江苏省交通运输厅公路事业发展中心、江苏东交智控科技集团股份有限公司、南通路桥工程有限公司、中石化胜利建设工程有限公司、徐州市交通工程总承包有限公司、江苏培韵建设有限公司、南通绕城高速公路有限公司。

本文件主要起草人员详见下表：

表2 主要编制人员信息一览表

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称或职务 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闵剑勇 | 江苏省交通运输厅公路事业发展中心 | 研高 | 主编 |
| 2 | 潘 芳 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 正高 | 副主编 |
| 3 | 李强明 | 江苏省交通运输厅公路事业发展中心 | 研高 | 主要编制人员 |
| 4 | 徐 杰 | 南通路桥工程有限公司 | 高工 | 主要编制人员 |
| 5 | 曾 玄 | 江苏省交通运输厅公路事业发展中心 | 工程师 | 主要编制人员 |
| 6 | 王 捷 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 研高 | 副主编 |
| 7 | 李 冉 | 江苏省交通运输厅公路事业发展中心 | 工程师 | 主要编制人员 |
| 8 | 贾丽杰 | 中石化胜利建设工程有限公司 | 高工 | 主要编制人员 |
| 9 | 孙琳莉 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 工程师 | 主要编制人员 |
| 10 | 周明利 | 徐州市公路工程总公司 | 高工 | 主要编制人员 |
| 11 | 宋亚洲 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 高工 | 主要编制人员 |
| 12 | 曹小青 | 江苏培韵建设有限公司 | 工程师 | 主要编制人员 |
| 13 | 周晓峰 | 中石化胜利建设工程有限公司 | 高工 | 主要编制人员 |
| 14 | 孔祥雷 | 徐州市公路工程总公司 | 高工 | 主要编制人员 |
| 15 | 王苏兵 | 徐州市公路工程总公司 | 高工 | 主要编制人员 |
| 16 | 钱晓彬 | 南通绕城高速公路有限公司 | 高工 | 主要编制人员 |
| 17 | 毛益佳 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 正高 | 主要编制人员 |
| 18 | 王心怡 | 中石化胜利建设工程公司 | 工程师 | 主要编制人员 |
| 19 | 陆守勇 | 江苏培韵建设有限公司 | 工程师 | 主要编制人员 |
| 20 | 鲍希琰 | 江苏省交通运输厅 | 高工 | 主要编制人员 |
| 21 | 蔡永清 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 高工 | 主要编制人员 |
| 22 | 吕成林 | 南通绕城高速公路有限公司 | 高工 | 主要编制人员 |
| 23 | 李 华 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 正高 | 主要编制人员 |
| 24 | 左 彬 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 高工 | 主要编制人员 |
| 25 | 仲 明 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 高工 | 主要编制人员 |
| 26 | 郭云龙 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 高工 | 主要编制人员 |
| 27 | 王力扬 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 工程师 | 主要编制人员 |
| 28 | 赵 松 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 高工 | 主要编制人员 |
| 29 | 宋闽江 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 高工 | 主要编制人员 |
| 30 | 潘文轩 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 工程师 | 主要编制人员 |
| 31 | 陈奕同 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 工程师 | 主要编制人员 |

标准编制工作组

2024年11月