- 附件1

宿迁市“无废城市”建设目标清单

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 基础值 （2020年） | 目标值 （2025年） | 计量单位 | 数据来源 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体废物源头减量 | 工业源头减量 | 通过清洁生产审核评估工业 企业占比★ | 42.7 | 70 | % | 市生态环境局、 市发展改革委、市工业和信息化局 | 市生态环境局 |
| 2 |  |  | 一般工业固体废物产生强度★ | 0.27 | 0.26 | 吨/万元 | 市生态环境局、市统计局 | 市生态环境局 |
| 3 |  |  | 工业危险废物产生强度★ | 0.021 | 0.020 | 吨/万元 | 市生态环境局、市统计局 | 市生态环境局 |
| 4 |  | 农业源头减量 | 绿色优质农产品比重☆ | 70 | 80 | % | 市农业农村局 | 市农业农村局 |
| 5 |  | 建筑业源头 减量 | 绿色建筑占新建建筑的比例★ | 96.95 | 100 | % | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 |
| 6 |  |  | 装配式建筑占新建建筑的比例★ | 18 | 30※ | % | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 |
| 7 |  | 生活领域 源头减量 | 生活垃圾清运量★ | 居民人均日生活垃圾产生量0.81公斤/（日·人）；清运率100% | 居民人均日生活垃圾产生量0.71公斤/（日·人）；清运率100% |  | 市城管局 | 市城管局 |
| 8 |  |  | 城市居民小区生活垃圾分类 覆盖率★ | 96 | 100 | % | 市城管局 | 市城管局 |
| 9 |  |  | 农村地区生活垃圾分类覆盖率★ | / | 40 | % | 市城管局 | 市城管局 |
| 10 |  |  | 快递绿色包装使用率★ | / | 60 | % | 市邮政管理局 | 市邮政管理局、市商务局、市生态环境局、市财政局 |
| 11 | 固体废物 资源化利用 | 工业固体 废物资源化利用 | 一般工业固体废物综合利用率★ | 84.8 | 95 | % | 市生态环境局 | 市生态环境局、市工业和信息化局 |
| 12 |  |  | 工业危险废物综合利用率★ | 33.85 | 40 | % | 市生态环境局 | 市生态环境局、市工业和信息化局 |
| 13 |  |  | 石膏类废物综合利用率★ | / | 100 | % | 市生态环境局 | 市生态环境局、市工业和信息化局 |
| 14 |  |  | 一般工业固体废物收贮运一体化中心建成数量☆ | 2 | 5 | 个 | 市生态环境局 | 市生态环境局 |
| 15 |  | 农业固体 废物资源化利用 | 秸秆综合利用率★ | 96.6 | 97 | % | 市农业农村局 | 市农业农村局 |
| 16 |  |  | 畜禽粪污综合利用率★ | 95 | 98 | % | 市农业农村局 | 市农业农村局 |
| 17 |  |  | 废旧农膜回收率★ | 86.15 | 92 | % | 市农业农村局 | 市农业农村局 |
| 18 |  |  | 农药包装废弃物回收覆盖率★ | 100 | 100 | % | 市农业农村局 | 市农业农村局 |
| 19 |  | 建筑垃圾 资源化利用 | 建筑垃圾资源化利用率★ | 95 | 98 | % | 市城管局、市住房城乡建设局 | 市城管局、市发展改革委、市住房城乡建设局 |
| 20 |  |  | 工程渣土消纳场所规范设置率★ | / | 100 | % | 市城管局 | 市城管局 |
| 21 |  | 生活领域 固体废物资源化利用 | 生活垃圾回收利用率★ | / | 35 | % | 市城管局 | 市城管局 |
| 22 |  |  | 医疗卫生机构可回收物回收率★ | / | 100 | % | 市卫生健康委、市商务局 | 市卫生健康委、市商务局 |
| 23 |  |  | 生活垃圾焚烧飞灰利用处置率★ | 100 | 100 | % | 市城管局、市生态环境局 | 市城管局、市生态环境局 |
| 24 | 固体废物 最终处置 | 危险废物 处置 | 医疗废物收集处置体系覆盖率★ | 100 | 100 | % | 市卫生健康委 | 市卫生健康委 |
| 25 |  |  | 工业危险废物填埋处置量下降幅度★ | / | ＞0 | % | 市生态环境局 | 市生态环境局 |
| 26 | 固体 废物 最终 处置 | 危险废物 处置 | 医疗废物应急处置能力★ | 初步建立应急处置协调机制 | 完善应急处置协调机制和统筹应急处置设施资源 | / | 市生态环境局、市卫生健康委 | 市生态环境局、 市卫生健康委、市城管局、市交通运输局 |
| 27 |  |  | 化工废盐利用处置率☆ | 96 | 100 | % | 市生态环境局 | 市生态环境局、市工业和信息化局 |
| 28 |  |  | 社会源危险废物收集处置体系 覆盖率☆ | / | 100 | % | 市生态环境局、市城管局、市教育局、市科技局 | 市生态环境局、市城管局、市教育局、市科技局 |
| 29 |  | 一般工业 固体废物 贮存处置 | 一般工业固体废物贮存处置量下降幅度★ | / | 50 | % | 市生态环境局 | 市生态环境局 |
| 30 |  |  | 工业污泥无害化处理率★ | 100 | 100 | % | 市生态环境局 | 市生态环境局 |
| 31 |  |  | 完成大宗工业固体废物堆存场所（含尾矿库）综合整治的堆场数量占比☆ | / | 100 | % | 市自然资源和规划局、市生态环境局、市应急管理局 | 市生态环境局、市自然资源和规划局、市应急管理局 |
| 32 |  | 生活领域固体废物处置 | 生活垃圾焚烧处理能力占比★ | 101 | 115 | % | 市城管局 | 市城管局 |
| 33 |  |  | 有害垃圾处置率★ | 100 | 100 | % | 市城管局、市生态环境局 | 市城管局、市生态环境局 |
| 34 |  |  | 城镇污水污泥无害化处置率★ | 100 | 100 | % | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 |
| 35 | 保障能力 | 制度体系 建设 | “无废城市”建设地方性法规或政策性文件及有关规划制定★ | / | 新增10项 | / | 负责“无废城市”建设的相关部门 | 负责“无废城市”建设的相关部门 |
| 36 |  |  | “无废城市”建设协调机制★ | / | 建立市委书记、市长任双组长的领导小组，从相关部门抽调人员组建工作专班实体化运作，建成高位推进，多部门协调推进的“无废城市”建设机制 | / | 负责“无废城市”建设的相关部门 | “无废城市”领导小组成员单位 |
| 37 | 保障 能力 | 制度体系 建设 | “无废城市”建设成效纳入政绩 考核情况☆ | / | “无废城市”建设成效纳入政绩 考核 | / | 市委组织部 | 市委组织部、市攻坚办、市无废办 |
| 38 |  |  | 开展“无废城市细胞”建设的单位数量（机关、企事业单位、饭店、商场、集贸市场、社区、村镇）☆ | / | 150 | 个 | 负责“无废城市”建设的相关部门 | 负责“无废城市”建设的相关部门 |
| 39 |  | 市场体系 建设 | “无废城市”建设项目投资总额★ | / | 100 | 亿元 | 市生态环境局、人民银行宿迁分行、宿迁银保监分局 | 市生态环境局、人民银行宿迁分行、宿迁银保监分局、市地方金融监管局 |
| 40 |  |  | 纳入企业环境信用评价范围的固体废物相关企业数量占比☆ | 63.9 | 85 | % | 市生态环境局 | 市生态环境局 |
| 41 |  |  | 危险废物经营单位环境污染责任保险覆盖率☆ | 100 | 100 | % | 市生态环境局、宿迁 银保监分局 | 市生态环境局、宿迁银保监分局、市地方金融监管局 |
| 42 |  | 监管体系 建设 | 固体废物管理信息化监管情况★ | / | 建成 | / | 市生态环境局、市农业农村局、市城管局、市商务局、市住房城乡建设局、市大数据中心 | 市生态环境局、市农业农村局、市城管局、市商务局、市住房城乡建设局 |
| 43 |  |  | 纳入危险废物全生命周期监控系统的重点涉废企业视频联网率★ | 95 | 100 | % | 市生态环境局 | 市生态环境局 |
| 44 |  |  | 固体废物环境污染刑事案件立案率★ | / | 100 | % | 市公安局、 市生态环境局 | 市公安局、 市生态环境局 |
| 45 |  |  | 危险废物规范化管理抽查合格率☆ | 80 | 85 | % | 市生态环境局 | 市生态环境局 |
| 46 |  |  | 危险废物自建焚烧设施 在线监控联网率☆ | 100 | 100 | % | 市生态环境局 | 市生态环境局 |
| 47 |  |  | 涉固体废物信访、投诉、举报案件办结率☆ | / | 100 | % | 市生态环境局 | 市生态环境局 |
| 48 | 群众 获得 感 | 群众获得感 | 公众对“无废城市”建设成效的满意程度★ | / | 90 | % | 第三方调查 | “无废城市”领导小组成员单位 |
| 49 |  |  | “无废城市”建设宣传教育培训普及率☆ | / | 95 | % | 第三方调查 | “无废城市”领导小组成员单位 |
| 50 |  |  | 政府、企事业单位、非政府环境组织、公众对“无废城市”建设的参与程度☆ | / | 95 | % | 第三方调查 | “无废城市”领导小组成员单位 |
| 51 | 固体 废物 源头 减量 | 工业源头减量 | 通过清洁生产审核评估园区占比△ | 0 | 100 | % | 市生态环境局、 市发展改革委、市工业和信息化局 | 市生态环境局 |
| 52 |  |  | 开展绿色工厂建设的企业数量△ | 60 | 180 | 个 | 市工业和信息化局 | 市工业和信息化局 |
| 53 |  | 生活领域源头减量 | 发出快件电子运单使用率△ | / | 100 | % | 市邮政管理局 | 市邮政管理局 |
| 54 |  | 农业源头减量 | 混合型花木废弃物回收点 建设数量△ | 0 | 2 | / | 沭阳县人民政府 | 沭阳县人民政府 |
| 55 | 固体 废物 资源 化利 用 | 工业固体废物资源化利用 | 酿造污泥资源化利用率△ | 20 | 100 | % | 市生态环境局 | 市生态环境局、市农业农局村、市工业和信息化局 |
| 56 |  |  | 纺织行业原材料替代能力△ | 0 | 30万吨/年 | / | 市工业和信息化局 | 市工业和信息化局、市生态环境局 |
| 57 | 固体 废物 最终 处置 | / | 大运河宿迁段航运固废“绿岛”覆盖率△ | / | 100 | % | 市交通运输局 | 市城管局、市生态环境局、市水利局 |

目标清单（“无废城市”建设指标）涵盖固体废物源头减量、资源化利用、最终处置、保障能力、群众获得感五个方面，根据各项指标设定相应责任部门。其中，必选指标36项（标注★）、可选指标14项（标注☆）、自选指标7项（标注△）。

※宿迁市为全省唯一抗震设防烈度为8度、设计基本地震加速度值为0.30g地区，省厅的技术标准及验收规程均以7度设防为标准，因此宿迁市装配式建筑占新建建筑的比例不作统一考核。

- 附件2

宿迁市“无废城市”建设任务清单

表1 “无废城市”制度体系建设任务清单及进度安排

| 序号 | 任务清单 | 责任主体 | 时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 领导机制 |  |  |  |
| 1 | 设立“无废城市”领导小组 | 市委、市政府 | 2022年7月 |
| 2 | 设立“无废城市”领导小组工作专班 | 市委、市政府 | 2022年7月 |
| 3 | 制定“无废城市”建设考核机制，将建设成效纳入政绩考核 | 市无废办 | 2022年12月 |
| 规范性文件 |  |  |  |
| 4 | 制定《宿迁市工业固体废物处置条例》 | 市生态环境局牵头，市发展改革委、市工业和信息化局配合 | 2025年12月 |
| 5 | 制定《宿迁市建筑垃圾管理条例》 | 市城管局牵头，市住房城乡建设局配合 | 2025年12月 |
| 6 | 制定《宿迁市生活垃圾分类管理条例》 | 市城管局 | 2025年12月 |
| 7 | 制定《宿迁市农业废弃物管理办法》 | 市农业农村局 | 2025年12月 |
| 8 | 制定《危险废物经营单位环境绩效评估管理办法》 | 市生态环境局 | 2023年6月 |
| 9 | 制定建筑垃圾资源化利用企业规范化水平考核办法 | 市城管局牵头，市住房城乡建设局配合 | 2023年12月 |
| 专项子方案、规划、计划 |  |  |  |
| 10 | 制定“无废城市”建设工业固体废物专项整治实施方案 | 市生态环境局 | 2022年12月 |
| 11 | 制定“无废城市”建设促进建筑行业发展实施方案 | 市住房城乡建设局 | 2022年12月 |
| 12 | 制定“无废城市”建设城乡生活垃圾治理实施方案 | 市城管局 | 2022年12月 |
| 13 | 制定“无废城市”建设农业领域专项实施方案 | 市农业农村局 | 2022年12月 |
| 14 | 制定《宿迁市静脉产业园规划》 | 市城管局 | 2023年6月 |
| 15 | 制定《宿迁市畜禽养殖污染防治规划》 | 市生态环境局牵头，市农业农村局、市发展改革委配合 | 2022年12月 |
| 16 | 落实《花木废弃物污染检察监督协同治理机制》 | 沭阳县检察院 | 持续推进 |
| 17 | 落实《关于推动邮政快递业高质量发展的实施方案》 | 市邮政管理局 | 持续推进 |
| 18 | 制定《宿迁市市级机关绿色办公管理意见》 | 市机关事务管理局、市城管局、市工业和信息化局、市生态环境局、市财政局 | 2023年12月 |
| 19 | 制定《宿迁市“十四五”固体废物和重金属污染防治规划》 | 市生态环境局 | 2022年12月 |
| 20 | 制定《工业园区清洁生产整体审核实施方案》 | 市生态环境局 | 2022年12月 |
| 21 | 制定《宿迁市碳达峰行动方案》 | 市发展改革委 | 2022年12月 |
| 22 | 编制纺织、建材等重点行业碳达峰碳中和行动计划 | 市工业和信息化局、市发展改革委、市生态环境局、市住房城乡建设局 | 2023年6月 |
| 23 | 印发《“无废细胞”创建行动计划》 | 市无废办 | 2023年6月 |
| 其他 |  |  |  |
| 24 | 保障“无废城市”建设用地 | 市自然资源和规划局 | 持续推进 |
| 25 | 定期开展中小学“无废城市”建设课外实践活动 | 市委宣传部、市教育局牵头，“无废城市”领导小组成员单位配合 | 持续推进 |
| 26 | 推送“无废城市”建设公益广告 | 市城管局、市委宣传部牵头，市文化广电和旅游局配合 | 持续推进 |
| 27 | 加大宣传力度，营造“无废文化”氛围 | 市城管局、市委宣传部牵头，市文化广电和旅游局配合 | 持续推进 |
| 28 | 培育“无废细胞” | “无废城市”领导小组成员单位 | 持续推进 |
| 29 | 开展限塑、光盘、净菜进城等行动 | 市商务局、市城管局、市市场监管局 | 持续推进 |

制度体系作为“无废城市”建设的基础，主要包括领导机制、专项方案、地方性法规、地方政府或部门规范性文件、专项行动方案及计划和其他等6个领域，建设期间共部署30项任务。其中，领导机制3项，规范性文件6项，专项子方案、规划、计划14项，其他领域6项。

表2 “无废城市”技术体系建设任务清单及进度安排

| 序号 | 任务清单 | 主要内容 | 责任主体 | 实施主体 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒糟污泥高值化利用技术示范 | 探索重点领域固体废物资源化利用新型技术、创建期继续开展酒糟污泥高值化利用技术示范。 | 市洋河新区管委会 | 江苏洋河酒厂股份有限公司、江苏双沟酒业股份有限公司 | 2025年12月 |
| 2 | 纺织废料高值化利用技术示范 | 开展纺织废料生产长丝技术研发，提升固体废物资源化利用价值。 | 市生态环境局 | 江苏阿代尔新材料科技有限公司 | 2023年12月 |
| 3 | 多组分有机固废气化固碳关键技术示范 | 煤浆气化炉协同利用固体废物技术将有机类危废转变为具有高附加值的产品。 | 市生态环境局 | 江苏禾友化工有限公司 | 2025年12月 |
| 4 | 全生物可降解、强化耐候等新型农膜应用试验示范 | 推广环保型农膜，减少废旧农膜产生量。 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 2025年12月 |
| 5 | 混合型花木废弃物分类示范 | 探索推广沭阳县堰下村“户分类、村收集、镇运转、县处理”的垃圾分类处理模式。 | 沭阳县人民政府 | 沭阳县人民政府 | 2023年12月 |
| 6 | 低值农资废弃物协同处置示范 | 探索低值农资废弃物与现有固体废物处置设施协同处置。 | 市农业农村局、市城管局、市生态环境局 | 市农业农村局、市城管局、市生态环境局 | 2025年12月 |
| 7 | 厨余垃圾资源化利用和无害化处理示范 | 推广厨余垃圾资源化利用和无害化处理示范模式。 | 市城管局 | 市城管局 | 2023年12月 |
| 8 | 生活垃圾中可回收垃圾收集处置示范 | 探索可回收垃圾二次分拣示范应用。 | 市城管局 | 市城管局 | 持续推进 |

技术体系作为“无废城市”建设的关键支撑，建设期间共部署8项任务。

表3 “无废城市”市场体系建设任务清单及进度安排

| 序号 | 任务清单 | 主要作用 | 责任主体 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实秸秆收储利用税收优惠政策 | 提高秸秆收储率。 | 市税务局 | 持续推进 |
| 2 | 加强秸秆等低值废弃物资源化利用资金倾斜 | 提高秸秆等低值废弃物资源化利用力度和企业积极性。 | 市农业农村局 | 持续推进 |
| 3 | 落实装修垃圾资源化利用补贴政策 | 提升装修垃圾资源化利用水平。 | 市城管局 | 2023年12月 |
| 4 | 危险废物经营单位环境污染责任保险 | 落实新建危险废物经营单位投保环境污染责任保险。 | 市生态环境局 | 持续推进 |
| 5 | 引导金融机构资金向固体废物综合利用领域倾斜，加大绿色信贷支持力度 | 提升地方固体废物回收利用处置投资，建设固体废物综合利用相关项目绿色信贷平台。 | 人民银行宿迁分行 | 持续推进 |
| 6 | 建立健全一般工业固体废物收运机制 | 提升一般工业固体废物源头分类、专业化二次分拣、智能化高效清运水平。 | 市生态环境局 | 持续推进 |
| 7 | 落实农村地区生活垃圾收费制度 | 推动农村生活垃圾源头减量。 | 市城管局 | 持续推进 |
| 8 | 完善公共机关绿色采购目录 | 保证公共消费符合绿色消费的要求，促进环境绿色产品应用。 | 市财政局 | 持续推进 |
| 9 | 完善绿色建材产品目录 | 将符合条件的再生产品列入绿色建材目录。 | 市财政局、市城管局 | 持续推进 |

市场体系作为“无废城市”建设的重要动力，建设期间共部署9项任务。

表4 “无废城市”监管体系建设任务清单及进度安排

| 序号 | 任务清单 | 责任主体 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化纳入危险废物全生命周期监控系统的重点涉废企业视频联网情况监管 | 市生态环境局 | 持续推进 |
| 2 | 强化固体废物环境污染刑事案件立案管理 | 市公安局、市生态环境局 | 持续推进 |
| 3 | 将固体废物相关企业纳入企业环境信用评价范围 | 市生态环境局 | 持续推进 |
| 4 | 探索排污许可“一证式”管理，将固体废物纳入排污许可证管理范围，向所有排污企业发放许可证 | 市生态环境局 | 2025年12月 |
| 6 | 强化农药包装废弃物回收处理管理 | 市农业农村局 | 持续推进 |
| 7 | 开展大宗工业固体废物堆场防范环境污染风险专项行动 | 市生态环境局 | 2023年6月 |
| 8 | 开展一般工业固体废物申报统计专项排查 | 市生态环境局 | 2023年6月 |
| 9 | 开展工业废盐（含未备案副产盐）属性筛查专项行动 | 市生态环境局 | 2023年12月 |
| 10 | 开展“清废行动”专项整治行动 | 市生态环境局 | 2023年6月 |
| 11 | 开展建筑垃圾运输处置专项整治行动 | 市城管局牵头，市公安局配合 | 2023年6月 |
| 12 | 开展存量建筑垃圾贮存场所专项检查行动 | 市城管局 | 2023年6月 |
| 13 | 开展关于推动城乡建设绿色发展相关工作行动 | 市住房城乡建设局 | 持续推进 |
| 14 | 深入推进生活垃圾四分类专项行动 | 市城管局 | 持续推进 |
| 15 | 开展农贸市场垃圾就地资源化试点行动 | 市城管局 | 2025年12月 |
| 16 | 加快推进废旧纺织品循环利用行动方案 | 市发展改革委、市商务局、市工业和信息化局 | 2022年12月 |
| 17 | 开展化肥农药减量增效行动 | 市农业农村局 | 持续推进 |
| 18 | 开展“无废运河”建设专项行动 | 市工业和信息化局、市交通运输局牵头，市发展改革委、市文化广电和旅游局、市城管局配合 | 2023年6月 |
| 19 | 开展省级“无废园区”建设试点 | 宿迁生态化工园管委会 | 2023年12月 |
| 20 | 推动省级以上工业园区实施循环化改造 | 市工业和信息化局、市发展改革委牵头，市生态环境局、市城管局配合 | 2025年12月 |
| 21 | 持续开展小量危废收集试点行动 | 市生态环境局 | 持续推进 |
| 22 | 建设宿迁市固体废物信息化监管集成平台 | 市大数据中心牵头，市生态环境局、市农业农村局、市城管局、市住房城乡建设局配合 | 2025年6月 |

监管体系作为“无废城市”建设的坚强保障，建设期间共部署22项任务。

- 附件3

宿迁市“无废城市”建设项目清单

| 序号 | 项目名称 | 工程建设内容 | 总投资 （万元） | 建设期限（年） | 责任主体 | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业固体废弃物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 畜禽粪污资源化利用中心项目 | 建设年生产有机肥20万吨畜禽粪便资源化利用中心一座。 | 8000 | 2022-2025 | 宿豫区人民政府 | 宿豫区人民政府 |
|  | 秸秆综合利用项目 | 年产可降解花盆100万只，秆模压托盘10万立方，防汛袋150万只，秸秆燃料3000吨。 | 5000 | 2022-2025 | 泗洪县人民政府 | 泗洪恒麟环保科技有限公司 |
|  | 泗阳绿色种养循环试点县项目 | 开展粪肥就地消纳、就近还田试点，带动县域内粪污基本还田，年计划实施面积9.732万亩。推广应用“腐熟粪肥+配方肥”、“沼液无害化还田”、“腐熟粪肥+水肥一体化”等技术模式，腐熟粪肥施用总量3.29万吨，沼液施用总量5.94万吨，促进农业绿色低碳发展。 | 1900 | 2022-2023 | 泗阳县人民政府 | 泗阳县人民政府 |
|  | 泗洪绿色种养循环试点县项目 | 开展粪肥就地消纳、就近还田试点，带动县域内粪污基本还田，年计划实施面积9.4万余亩。推广应用“腐熟粪肥+机械深施”、“腐熟粪肥+配方肥”、“沼液无害化还田”等技术模式，推广腐熟粪肥3.33万吨，促进农业绿色低碳发展。 | 1900 | 2022-2023 | 泗洪县人民政府 | 泗洪县人民政府 |
|  | 魏营镇畜禽粪污综合利用中心项目 | 建设1家沼气中心站并配建3座固液分离站，收集处理上塘镇大向村、天岗湖潘岗村、双沟镇养猪场产生的粪污，固液分离能力1356 t/d，年产沼气914.5万m3，年产固态有机肥1.65万t，年产沼液83.853万t，年发电量2223.8万kw∙h。 | 6704 | 2021-2023 | 泗洪县农业农村局 | 上海归尚新能源科技公司 |
|  | 孙园镇畜禽粪污综合利用中心项目 | 建设1家沼气中心站并配建3座固液分离站,收集处理德康朱湖镇养猪场、杨岗村养猪场、安东村养猪场、太平镇养猪场和石集乡养猪场产生的粪污，固液分离能力1907 t/d，年产沼气925.1万m3，年产固态有机肥1.2万t，年产沼液78.045万t，年发电量2315.1万kw∙h。 | 6160 | 2021-2023 | 泗洪县农业农村局 | 泗洪县农业农村局 |
|  | 粪污配套车辆项目 | 购置田间粪肥运输施用车辆，肥运输设备，配备数量根据乡镇当地实际进行调整，提高粪肥施用便捷性和综合利用率。 | 500 | 2023-2025 | 泗洪县农业农村局 | 泗洪县农业农村局 |
| 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾焚烧发电项协同厨余垃圾处理项目 | 近期建设生活垃圾处理（一期）规模500吨/日、厨余垃圾150吨/日；预留生活垃圾处理（二期）规模500吨/日，厨余垃圾150吨/日。 | 36000 | 2022-2025 | 市城管局 | 光大环保能源（宿迁）有限公司 |
|  | 园林垃圾处理设施建设项目 | 建设园林垃圾处理规模50吨/日。 | 5000 | 2022-2025 | 宿城区人民政府 | 宿城区人民政府 |
|  | 苏黄线生活垃圾中转站建设项目 | 日处理垃圾能力800吨以上的大型垃圾中转站。 | 6850 | 2022-2023 | 宿城区城管局 | 江苏众安建设投资有限公司 |
|  | 果园生活垃圾中转站建设项目 | 日处理垃圾能力800吨以上的大型垃圾中转站。 | 6850 | 2022-2023 | 宿城区城管局 | 江苏众安建设投资有限公司 |
|  | 餐厨垃圾资源化处置中心建设项目 | 建成150吨/日餐厨垃圾处置中心。 | 1000 | 2022-2025 | 泗洪县城管局 | 泗洪高能环境生物质能有限公司 |
| 一般工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 国能（宿迁）龙源火电协同污泥资源化利用项目 | 建设800吨/日污泥资源化利用项目，其中一期建设一套污泥直掺系统，规模为300吨/日；二期建设一套污泥干化系统，规模为500吨/日。 | 18000 | 2022-2025 | 宿城区人民政府 | 国能龙源生态环境科技（宿迁）有限公司 |
|  | 电厂副产物高值化利用项目 | 灰渣磨制超细灰项年处理灰渣40万吨；脱硫石膏深加工项目，生产石膏板等产品20万吨/年。 | 37000 | 2022-2025 | 宿城区人民政府 | 国能龙源生态环境科技（宿迁）有限公司 |
|  | 一般工业固体废物污泥处置项目 | 年产80万立方米陶粒及10万吨萤石颗粒，以泗洪县周边污水处理厂污泥、印染污泥、污染土壤、无机废水污泥、黏土、氟化钙污泥等经鉴定属于一般固废的污泥以及沼渣等为主要原料。 | 120000 | 2022-2023 | 泗洪县人民政府 | 江苏纳格环保新材料有限公司 |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有机危废盐渣无害化资源化项目 | 一期1万吨/年有机危废单质盐资源化、二期1万吨/年混盐无害化处置。 | 15109 | 2022-2025 | 宿豫区人民政府 | 江苏江淮环保科技有限公司 |
|  | 废包装桶综合利用项目 | 年收集、处置4万吨废包装桶(HW49)综合利用。 | 3000 | 2021-2023 | 泗阳县人民政府 | 宿迁寰之杰环保科技有限公司 |
|  | 含稀贵金属废物综合利用项目 | 年综合利用31.7万吨含稀贵金属废物。 | 102000 | 2022-2025 | 泗阳县人民政府 | 江苏昇田环保科技有限公司 |
|  | 废铅蓄电池（含铅废物）无害化综合利用项目 | 年产25万吨废铅蓄电池（含铅废物）无害化综合利用，包括废铅蓄电池20万吨/年、含铅废物5万吨/年。 | 42822 | 2022-2025 | 沭阳县人民政府 | 江苏天能资源循环科技有限公司 |
|  | 回收处理包装桶项目 | 年回收处理40万只200-208 L包装桶。 | 4000 | 2022-2025 | 市经开区管委会 | 宿迁市三石包装容器有限公司 |
|  | 工业危废延伸综合利用及新HW49、HW50、HW18类别危废处置项目 | 增加含金、银、铑、铂、钯焚烧处置底渣、飞灰（HW18），含金、银、铑、铂、钯的过滤吸附介质（HW49）以及含金、银、铑、铂、钯废催化剂（HW50）各50吨年处置能力；利用原有厂房，对厂区污水站产生的含锡污泥进行湿法回收锡；对含贵金属表面处理废液增加贵金属提取工艺；对现有的废线路板处置增加剥金工艺，回收废线路板中的贵金属；将现有的废磷酸处置生产线进行改造升级，生产陶瓷粗品，进行综合利用。 | 49700 （一期4770） | 2022-2025 | 苏宿工业园区管委会 | 江苏邦腾环保技术开发有限公司 |
|  | 合成氨装置新型煤气化及协同利用危废技术改造项目 | 20万吨/年合成氨节能减排安全环保升级改造。 | 41676 | 2022-2025 | 宿豫区人民政府 | 江苏禾友化工有限公司 |
|  | 宿成区小微企业危险废物收集贮存试点项目 | 宿迁大成环保科技有限公司收集贮存危险废物试点5000吨/年。 | 800 | 2022-2023 | 宿城区人民政府 | 宿迁大成环保科技有限公司 |
|  | 回收与暂存5万吨废铅酸蓄电池和3万吨废矿物油项目 | 年回收与暂存5万吨废铅酸蓄电池和3万吨废矿物油。 | 1000 | 2022-2025 | 宿城区人民政府 | 江苏芳草地再生资源有限公司 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 输液瓶（袋）回收利用项目 | 落实未被污染的输液瓶（袋）回收和资源化利用。 | 2000 | 2022-2025 | 市生态环境局 | / |
|  | 危险废物全生命周期及AI分析华为云系统 | 危险废物全生命周期信息化监管。 | 200 | 2022-2025 | 市生态环境局 | / |
|  | 固体废物信息化集成监管平台 | 收集、分析与“无废城市”建设相关的五大类固废收集处置信息。 | 800 | 2022-2025 | 市生态环境局 | / |

工程项目是“无废城市”建设的根本保障，主要包括农业固体废弃物、一般工业固体废弃物、生活垃圾、危险废物及其他5个领域，建设期间共部署27个重点项目。其中，农业固体废弃物收运、资源化利用项目7个，一般工业固体废弃物资源化利用、处置项目3个，生活垃圾分类、收运、资源化、处置项目5个，危险废物收集、综合利用、处置项目9个，其他工程项目3个。

- 附件4

宿迁市“无废城市”建设责任清单

| 序号 | 固废类别 | 任务环节 | 责任内容 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固体废物 | 源头减量 | 促进重点行业“两高两低”转型，推进产业结构优化调整，明确工业固体废物产生强度限值，淘汰火电、建材等行业低端落后生产能力。 | 市发展改革委、市工业和信息化局 |  |
| 2 |  |  | 推进纺织、木材家居、建材等重点行业绿色升级改造，推动工业低碳发展，深入推进新能源“无废”制造工程体系建设。 | 市工业和信息化局 | 市发展改革委 |
| 3 |  |  | 推动产业园区循环化改造，开展绿色园区评价，推进重点产废园区整合，构建本质安全、绿色高端、产废量小的产业体系。 | 市工业和信息化局、市生态环境局 |  |
| 4 |  |  | 构建绿色制造体系，培育一批绿色示范企业，打造一批绿色园区、绿色产品和绿色供应链。 | 市工业和信息化局 |  |
| 5 |  | 收贮运体系 | 建立健全精准化源头分类、专业化二次分拣、智能化高效清运、政府监督、企业付费、第三方运营的一般工业固体废物收运机制，建立布局合理、交售方便、收购有序的一般工业固体废物回收网络。 | 市生态环境局 |  |
| 6 |  |  | 初步建立一般工业固体废物资源回收统计制度，逐步实现分级分类管理。 | 市生态环境局 |  |
| 7 |  |  | 开展工业固体废物堆场防范环境污染风险专项行动，加强贮存场所环境整治力度。 | 市生态环境局 |  |
| 8 |  | 利用处置 | 鼓励一般工业固体废物资源化利用相关项目建设，开展高值化新技术研究及示范，推动综合利用企业规模化、高值化、集约化发展。 | 市生态环境局、市工业和信息化局 |  |
| 9 |  |  | 以宿迁市静脉产业园-东区为依托，围绕周边动力电池、电子元器件等产业，规划建设城市矿产资源化精深加工类项目。 | 市工业和信息化局 | 市自然资源和规划局、市发展改革委 |
| 10 | 一般工业固体废物 | 管理机制 | 全面开展工业细分领域固体废物溯源调查与统计，健全一般工业固体废物申报登记制度。 | 市生态环境局 |  |
| 11 |  |  | 对列入重点排污单位名录中的行业分步将工业固体废物纳入排污许可证管理范围，强调固体废物产生者的主体责任。 | 市生态环境局 |  |
| 12 | 农业 废弃物 | 源头减量 | 扎实推进农业生产领域节能减排、投入品减量、农业废弃物资源化利用，推进农业农村领域碳达峰碳中和。 | 市农业农村局 |  |
| 13 |  |  | 深入开展生态循环农业建设，打造长三角绿色优质农产品保供基地，加快推进省级生态循环农业试点村建设，推动开展国家级绿色种养循环试点县建设。 | 市农业农村局 |  |
| 14 |  |  | 依托宿迁省级农业高新技术产业示范区建设，推广农业绿色技术，实现农业生产生态、绿色发展。 | 市农业农村局 |  |
| 15 |  |  | 推广生态健康养殖模式，推进畜牧业清洁养殖，促进畜禽粪污源头减量。 | 市农业农村局 |  |
| 16 |  |  | 推广农膜减量技术，鼓励引导农户回收利用废旧农膜，强化农膜市场准入。 | 市农业农村局 |  |
| 17 |  |  | 实施化肥农药减量增效行动，建立化肥减量增效示范区、病虫害绿色防控示范区，减少农药包装废弃物产生。 | 市农业农村局 |  |
| 18 |  | 收储运体系 | 完善废旧农膜和农药包装废弃物三级回收网络体系，持续优化回收网点布局，推行收贮中心（回收站）一体化建设。 | 市农业农村局 | 市供销合作总社 |
| 19 |  |  | 进一步完善秸秆收储运体系。 | 市农业农村局 |  |
| 20 |  | 利用处置 | 统筹安排秸秆机械化还田和打捆离田收储利用，拓展秸秆综合利用渠道，推动形成多元化利用、市场化运作的秸秆综合利用格局。 | 市农业农村局 |  |
| 21 |  |  | 加大生态种养循环模式推广力度，鼓励多渠道畜禽粪污综合利用企业（合作社）规模化发展，提升畜禽粪污综合利用水平。 | 市农业农村局 |  |
| 22 |  |  | 加强废旧农膜、农药包装废弃物安全处置，提高废旧农膜、农药包装废弃物回收率。 | 市农业农村局 |  |
| 23 |  |  | 助推病死畜禽无害化处理项目建设，规范病死动物无害化处置。 | 市农业农村局 |  |
| 24 | 农业 废弃物 | 管理机制 | 加强规范化管理与监督检查，提升废旧农膜、农药包装废弃物回收站点规范运行水平，加大秸秆综合利用日常监督检查和年度考核力度，开展畜禽粪污治理专项行动和考评工作。 | 市农业农村局 | 市生态环境局 |
| 25 |  |  | 落实财政补贴机制，统筹各类财政资金，保障回收处置工作经费，落实秸秆还田补助政策，大力支持畜禽废弃物设施设备建设配套。 | 市商务局、市财政局、市农业农村局、市自然资源和规划局 |  |
| 26 | 生活源 固体废物 | 源头减量 | 持续加大垃圾分类宣传教育力度，引导居民深入开展垃圾分类。 | 市城管局 |  |
| 27 |  |  | 推进公共机构固体废物减量，加快推动公共机构无纸化办公。 | 市机关事务管理局 |  |
| 28 |  |  | 推广使用绿色循环物品，严格控制一次性制品的生产、销售和使用，推广绿色快递包装应用。 | 市邮政管理局 |  |
| 29 |  |  | 倡导绿色健康餐饮，引导消费者适量消费，提倡节约文明用餐，全面开展“光盘行动”。 | 市城管局、市市场监管局 |  |
| 30 |  |  | 推行“绿色车轮”计划，推广使用新能源、清洁能源车船。 | 市城管局 |  |
| 31 |  |  | 发展出行、住宿、货运等领域共享经济，鼓励闲置物品共享交换，推动二手商品交易和流通。 | 市城管局、市商务局 |  |
| 32 |  |  | 培育多元“无废细胞”，广泛倡导“无废文化”，营造全民参与、共建共享的无废社会氛围。 | 市生态环境局、市工业和信息化局、市自然资源和规划局、市城管局、市农业农村局、市商务局、市市场监管局、市机关事务管理局 |  |
| 33 |  | 分类收运 | 推进分类投放收集体系建设，优化分类投放收集设施布局，加强生活垃圾分类投放行为的宣传和指导，提升生活垃圾分类水平。 | 市城管局 |  |
| 34 |  |  | 建立完善餐厨废弃物、园林绿化废弃物独立收集系统，加强统一收集管理，逐步实现全量收集。 | 市城管局 |  |
| 35 | 生活源 固体废物 | 分类收运 | 建立完善分类运输体系，建立健全与生活垃圾分类投放收集相匹配的运输网络，推进生活垃圾转运站升级改造，提高生活垃圾分类转运效率。 | 市城管局 |  |
| 36 |  |  | 构建“两网融合”体系，推进生活垃圾分类网点和废旧物品交投网点建设“两网融合”。 | 市城管局 |  |
| 37 |  | 处理利用 | 提升厨余垃圾资源化利用能力，补齐利用能力短板。 | 市城管局 |  |
| 38 |  |  | 推动低值可回收物回收利用体系建设，实现可回收物应收尽收、再生利用。 | 市城管局 |  |
| 39 |  |  | 加快建设厨余垃圾、园林绿化废弃物等处理终端设施，保障生活垃圾焚烧飞灰库容处于富余水平。 | 市城管局 |  |
| 40 |  |  | 加快推进静脉产业园建设，按照协同处理、资源利用的原则，引进一批与产业发展相配套的生活垃圾处置项目，协同处理各类生活垃圾。 | 市城管局 | 市发展改革委、市住房城乡建设局 |
| 41 |  | 管理机制 | 推动法制化和规范化管理，建立健全生活垃圾分类法规体系，修订深化城乡生活垃圾分类和治理专项规划，出台餐厨垃圾资源化产品利用配套政策。 | 市城管局 | 市发展改革委、市住房城乡建设局 |
| 42 |  |  | 健全收费制度，探索建立超量加价收费机制，提高混合垃圾收费标准，建立农村生活垃圾处理收费制度，规范生活垃圾处理费征收和使用管理。 | 市城管局 | 市发展改革委 |
| 43 |  |  | 深化智慧赋能管理，完善提升垃圾分类、终端处置等智慧平台，建设有害垃圾智慧化监管系统。 | 市城管局 |  |
| 44 | 建筑垃圾 | 源头减量 | 开展关于推动城乡建设绿色发展专项行动，加快绿色施工技术全面应用。 | 市住房城乡建设局 |  |
| 45 |  |  | 稳步发展装配式建筑，推广节能绿色建材、装配化装修，提高新建装配式建筑比例。 | 市住房城乡建设局 |  |
| 46 | 建筑垃圾 | 分类处置 | 推进建筑垃圾分类工作，按照工程渣土、工程泥浆、拆迁垃圾、和装修垃圾实施大类分流，按照建筑垃圾分类标准，严格做到分类投放、分类收集、分类运输、分类处置。 | 市城管局 |  |
| 47 |  |  | 开展存量建筑垃圾治理，加强工程渣土规范化消纳。 | 市城管局 |  |
| 48 |  | 资源化利用 | 积极培育市级建筑垃圾资源化利用龙头企业，加快推进建筑资源化项目建设，制定拆迁、装修垃圾处理补贴政策，逐步形成覆盖全部环节的链条产业体系。 | 市城管局 | 市发展改革委、市自然资源和规划局、市商务局、市住房城乡建设局 |
| 49 |  |  | 开展建筑垃圾资源化利用企业规范化专项检查行动，制定建筑垃圾资源化利用企业规范化水平考核办法，推动现有建筑垃圾资源化利用企业提档升级，引导企业标准化、规范化、绿色化发展。 | 市城管局 | 市住房城乡建设局 |
| 50 |  |  | 完善绿色建材产品目录，建立建筑垃圾在线交易平台及再生产品利用标准体系，大力推广应用建筑垃圾再生产品。 | 市城管局、市住房城乡建设局 |  |
| 51 |  | 强化管理 | 加快制定出台《宿迁市建筑垃圾管理条例》，探索建立装配式建筑和全装修成品住房建筑（装修）垃圾削减系数收费机制。 | 市城管局 |  |
| 52 |  |  | 全面建成智慧渣土管理平台，实现建筑垃圾收运处置的全程记录、实时监控。 | 市城管局 |  |
| 53 |  |  | 加大动态检查督导力度，联合属地、公安部门开展建筑垃圾运输处置专项整治行动，推行“三色卡”考核，建立动态综合考评体系。 | 市城管局 | 市公安局 |
| 54 | 危险废物 | 源头管控 | 严格涉危项目审批，倒逼化工、制造业等危险废物产生强度高的产业源头减量。 | 市生态环境局、市工业和信息化局 |  |
| 55 |  |  | 对危险废物产生量大的企业完成强制性清洁生产审核，支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备。 | 市生态环境局 |  |
| 56 | 危险废物 | 收运体系 | 加快推进小量危废集中收集项目建设，建立小微企业危险废物集中收运一体化服务体系。 | 市生态环境局 | 市交通运输局 |
| 57 |  |  | 建设社会源危险废物区域性收集网点和贮存设施，完善社会源危险废物收运体系。 | 市生态环境局 | 市科技局、市交通运输局 |
| 58 |  |  | 完善医疗废物收集转运处置体系和应急处理机制，保障重大疫情医疗废物应急处理能力。 | 市生态环境局 | 市卫生健康委、市交通运输局 |
| 59 |  | 利用处置 | 提升危险废物集中处置基础保障能力，开展现有危险废物利用处置企业运行状况的评估，积极推动技改提升。 | 市生态环境局 |  |
| 60 |  |  | 试点开展特定类别危险废物定向“点对点”利用制度，进一步拓宽危险废物利用途径。 | 市生态环境局 |  |
| 61 |  |  | 加强医疗废物集中处置设施建设，鼓励发展医疗废物移动处置设施和预处理设施。 | 市生态环境局 | 市卫生健康委 |
| 62 |  | 风险防控 | 全面落实危险废物电子转移联单制度，加强危险废物道路运输安全管理，严格执行危险废物转移交接记录制度，及时掌握危险废物流向，提升风险防控水平，落实全生命周期监管。 | 市生态环境局 |  |
| 63 |  |  | 完善危险废物监管源清单，落实排污许可制度，开展危险废物信息平台申报数据质量核查，加强信息化管理。 | 市生态环境局 |  |
| 64 |  |  | 强化危险废物环境污染风险防范能力，健全突发环境事件危险废物跨区域、跨部门应急处置协调机制，建立部门和区域联防联控联治机制。 | 市生态环境局 | 市交通运输局 |

抄送：市委各部委办，市人大常委会办公室，市政协办公室，市监委，

市法院，市检察院，宿迁军分区。

宿迁市人民政府办公室                    2022年12月3日印发