附件

# 2022年市级现代农业引导资金“先建后补”项目验收结果汇总表（宿豫区）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地址（到村居） | 实施单位 | 主要建设内容完成情况 | 建设时间（起止） | 建设面积（亩） | 核定固定资产总投资（万元） | 安排奖补资金（万元 | 验收结果 |
| 1 | 宿豫区裕农大兴肉鸡标准化养殖场建设（笼养设备） | 大兴镇吉庆社区 | 宿迁市宿豫区裕农农业发展有限公司 | 在建成的32栋标准化鸡舍内购置安装笼养设备及配套设施。综合完成率100%。 | 2021.1-2022.8 | 260 | 2390.8 | 36 | 验收通过 |
| 2 | 宿豫区天珺设施葡萄基地建设（二期） | 顺河街道顺兴河社区 | 宿豫区天珺家庭农场 | 建成连栋钢架大棚10.24万平方米。热镀锌钢管，跨度8米。综合完成率100%。 | 2021.9-2022.9 | 350 | 1280.71 | 24 | 验收通过 |
| 3 | 宿豫区开源设施葡萄基地建设（二期） | 顺河街道顺兴河社区 | 宿豫区开源家庭农场 | 建成连栋大棚9.04万平方米。热镀锌钢管，跨度8米。综合完成率100%。 | 2022.1-2022.10 | 300 | 1129.6 | 20 | 验收通过 |
| 4 | 宿豫区七彩农园 | 曹集乡曹家集社区 | 宿豫区七彩农园家庭农场 | 建成玻璃温室大棚1.2549万平方米、钢架大棚2.9423万平方米。综合完成率100%。 | 2021.5-2022.10 | 236 | 1069.4 | 20 | 验收通过 |
| 5 | 宿豫区采麦生猪标准化养殖场建设 | 大兴镇丁嘴社区 | 江苏采麦农业股份有限公司 | 建设保育舍、育肥舍24栋，面积21000平方米（墙体砖混、顶钢架结构）；母猪舍16栋，面积13500平方米；生产管理用房等相关配套设施6500平方米。综合完成率100%。 | 2021.1-2022.8 | 225 | 1619.3 | 28 | 验收通过 |
| 6 | 宿迁市金丰米业（二期）工程 | 来龙镇侍岭社区 | 宿迁市金丰米业有限公司 | 新建1条年产15万吨的优质大米生产线。综合完成率100%。 | 2021.09-2022.11 | 32 | 2427.32 | 20 | 验收通过 |
| 合计 |   |   |   | 1480 |   |

备注：固定资产总投资含土地租金、土地整理、生产设施设备、基础设施设备等投入，不含农资、种苗、劳务等消耗品投入；农旅结合项目不含商业地产方面投入。

**2022年市级现代农业引导资金“先建后补”项目验收结果汇总表（宿城区）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地址（到村居） | 实施单位 | 主要建设内容完成情况 | 建设时间（起止） | 建设面积（亩） | 核定固定资产总投资（万元） | 安排奖补资金（万元） | 验收结果 |
| 1 | 王官集四季采摘智慧农业设施果蔬种植基地三期（3号棚、4号棚） | 宿城区王官集镇苗圩村 | 江苏果之鲜农业科技发展有限公司 | 建设2栋共33698.94平方米钢结构玻璃日光温室，配套通风系统、内保温系统、外遮阳系统、加温系统、风机系统、水肥一体系统、物联网智能控制系统等。综合完成率100%。 | 2021年4月-2022年10月 | 50.5 | 2254.02 | 500 | 验收通过 |
| 2 | 蔡集慕东设施果蔬种植基地项目（一期） | 宿城区蔡集镇田洼村 | 江苏慕东生态农业科技有限公司 | 建设14栋共56050.5平方米冬暖式日光温室，棚体高度7米，配备防雨保温被。综合完成率100%。 | 2022年1月-2022年10月 | 84 | 1801.37 | 440 | 验收通过 |
| 3 | 绿藤水果葡萄园拓园 | 宿城区陈集镇王庄村 | 宿迁市绿藤水果种植专业合作社 | 建设42栋154152平方米热镀锌材质连栋钢架大棚，肩高3米，顶高5米。综合完成率100%。 | 2021年1月-2022年10月 | 231 | 1432.75 | 300 | 验收通过 |
| 4 | 新芹果蔬葡萄园（一期） | 宿城区陈集镇陈集社区 | 宿迁市新芹果蔬有限公司 | 建设9栋121632平方米热镀锌材质连栋钢架大棚，肩高3.5米，顶高5.5米，三层膜，配备风机、湿帘、卷膜器等附属设施。综合完成率100%。 | 2022年1月-2022年10月 | 182 | 1061.39 | 240 | 验收通过 |
| 5 | 江苏万禾轩农业园项目 | 宿城区埠子镇官庄村 | 江苏万禾轩农业科技发展有限公司 | 建设8栋共148864平方米连栋钢架大棚，天沟高3米，脊高4.8米，配备通风、覆盖系统等。综合完成率93.33%。 | 2021年7月-2022年10月 | 223 | 1280.77 | 298.66 | 验收通过 |
| 6 | 联伍新村泓禾农业设施葡萄、食用菌种植基地 | 宿城区龙河镇联伍新村 | 江苏泓禾农业科技发展有限公司 | 建设16栋共104216平方米热镀锌材质连栋钢架大棚，天沟高3.5米。综合完成率100%。 | 2022年6月-2022年10月 | 156 | 1003.91 | 200 | 验收通过 |
| 合计 |   |   |   | 1978.66 |   |

备注：固定资产总投资含土地租金、土地整理、生产设施设备、基础设施设备等投入，不含农资、种苗、劳务等消耗品投入；农旅结合项目不含商业地产方面投入。

**2022年市级现代农业引导资金“先建后补”项目验收结果汇总表（湖滨新区）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地址（到村居） | 实施单位 | 主要建设内容完成情况 | 建设时间（起止） | 建设面积（亩） | 核定固定资产总投资（万元） | 安排奖补资金（万元） | 验收结果 |
| 1 | 绿元素电商中心 | 湖滨新区井头街道安圩居 | 宿迁市绿元素农业发展有限公司 | 完成仓储、分拣厂房7446平方米、展示、电商客服及附属用房1452平方米、地面平整夯实15333平方米、硬化7013平方米，购置机械设备4台，实施绿化1项，安装监控1套，建设围栏405米。综合完成率100%。 | 2021.09-2022.10 | 23 | 1039.96 | 200 | 通过验收 |
| 合计 |   |   |   | 200 |   |

备注：固定资产总投资含土地租金、土地整理、生产设施设备、基础设施设备等投入，不含农资、种苗、劳务等消耗品投入；农旅结合项目不含商业地产方面投入。

2022年市级现代农业引导资金“先建后补”项目验收结果汇总表（洋河新区）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地址（到村居） | 实施单位 | 主要建设内容完成情况 | 建设时间（起止） | 建设面积（亩） | 核定固定资产总投资（万元） | 安排奖补资金（万元） | 验收结果 |
| 1 | 福瑞斯苹果分选包装项目 | 洋河镇金沟村 | 江苏福瑞斯农业有限公司 | 建设钢结构分拣库房6056.28平方米，购置绿荫分选包装生产线设备1套。综合完成率100%。 | 2021.03-2022.09 | 9.08 | 2226 | 300 | 通过验收 |
| 合计 |   |   |   | 300 |   |

备注：固定资产总投资含土地租金、土地整理、生产设施设备、基础设施设备等投入，不含农资、种苗、劳务等消耗品投入；农旅结合项目不含商业地产方面投入。