附件1

全市数字经济发展主要预期指标

| 名称 | 类别 | 指标名称 | 单位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字 经济 核心 产业 | 数字经济核心产业增加值 占GDP比重 | % | 7.5 | 8.5 | 10以上 | 市工信局 |
| 2 |  | 数字经济核心产业年度投资 | 亿元 | 200 | 200 | 200 | 市工信局 |
| 3 |  | 数字经济核心产业开票 | 亿元 | 2000 | 2700 | 3500 | 市工信局 |
| 4 |  | 数字经济核心产业规上企业数 | 个 | 700 | 850 | 1000 | 市工信局 |
| 5 |  | 省级数字经济特色产业园区 | 个 | — | — | 1 | 市工信局 |
| 6 | 产业 数字化 转型 | 省级智能制造示范工厂 | 个 | 9 | 15 | 20 | 市工信局 |
| 7 |  | 省级智能制造示范车间 | 个 | 95 | 120 | 150 | 市工信局 |
| 8 |  | 三年新增省级工业互联网平台 | 个 | 1 | 3 | 5 | 市工信局 |
| 9 |  | 工业互联网标识解析二级节点数 | 个 | 1 | 2 | 3 | 市工信局 |
| 10 |  | 省级数字农业农村基地 | 个 | 3 | 7 | 10 | 市农业农村局 |
| 11 | 数字 政府 建设 | 政务服务“一网通办”率 | % | 80 | 85 | 90 | 市行政审批局 |
| 12 |  | 公共数据开放率 | % | 80 | 90 | 100 | 市工信局 （大数据管理局） |
| 13 |  | 公共数据按需共享率 | % | 90 | 95 | 100 | 市工信局 （大数据管理局） |
| 14 |  | 省级数字乡村试点示范数 | 个 | — | 1 | 2 | 市委网信办 市农业农村局 |
| 15 | 新型 基础 设施 | 5G基站数 | 万座 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 市工信局 盐城通管办 |
| 16 |  | 10G PON端口数 | 万个 | 6 | 8 | 10 | 市工信局 盐城通管办 |
| 17 |  | 数据中心标准机架数 | 万架 | 0.6 | 1 | 2 | 市工信局 |
| 18 |  | 新建大型、超大型数据中心PUE值 | / | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 市工信局 |
| 19 |  | 千兆宽带用户 | 万户 | 10 | 35 | 50 | 市工信局 盐城通管办 |
| 20 | 数字 生态 体系 建设 | 区块链信息服务备案项目数 | 个 | 1 | 3 | 7 | 市委网信办 |
| 21 |  | IPv6活跃用户数 | 万 | 320 | 360 | 410 | 市委网信办 |
| 22 |  | DCMM贯标企业数 | 个 | 5 | 10 | 20 | 市工信局 |

附件2

全市数字经济重点项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资建设主体 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2022年度建设目标 |  | 建设 起止 年限 | 建设 状态 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 投资额 | 形象进度 |  |  |  |
| 一、信息基础设施项目，合计总投资41.3亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5G基站建设 | 盐城电信 盐城移动 | 新建5G基站2949座 | 74500 | 74500 | 建成 | 2022 | 在建 | 市工信局 盐城通管办 |
| 2 | 千兆光网 建设 | 盐城电信 盐城移动 盐城联通 | 累计部署10G-PON端口达6.1万个 | 21700 | 21700 | 建成 | 2022 | 在建 | 市工信局 盐城通管办 |
| 3 | 盐城市政务云二期项目 | 盐城市工信局 （大数据管理局） | 为全市各委办局政务信息化系统建设提供一站式的机房环境、网络资源、存储资源、计算资源、平台使能服务资源、安全保障和运维服务等云计算服务，实现全市电子政务建设的统一规划、统一管理、统一运维、统一应用和统一安全 | 35000 | 9000 | 持续为部门提供云服务 | 2020- 2023 | 在用 | 市工信局（大数据管理局） |
| 4 | 德利迅达云计算基地 项目 | 盐城市大数据产业开发建设有限公司 | 占地210亩，主要建设大型云计算产业基地，一期新上3000台机柜，二期达到10000台机柜规模，同时建设现代化科创中心，利用品牌优势和客户资源，加强与国际一流企业产业协作，集聚导入物联网、5G、数字硬件高端研发服务等上下游关联企业 | 227369 | 40000 | 主体工程在建 | 2020- 2024 | 在建 | 盐南高新区 |
| 5 | 大数据产业园超算中心项目 | 盐城并行计算 技术有限公司 | 总建筑面积约2000平方米，采用全国产化自主可控的神威超级计算系统加通用扩展系统的混合架构，采购1台神威超级计算机及150台辅助计算服务器，持续运算能力达8000万亿次每秒，总存储容量超过5PB | 18000 | 17500 | 竣工运营 | 2020- 2023 | 在建 | 盐南高新区 |
| 6 | 盐城市电子政务外网万兆升级改造 | 市行政审批局 | 全面推进市区电子政务外网“万兆网络带宽”提升改造。完成市本级部委办局电子政务外网的万兆改造到位。改造为模块化数据中心机房，集机柜、配电、制冷、监控、综合布线、消防等系统可集于一体，满足市相关项目的设备、四套班子领导OA及网信部门一体化平台系统设备的部署需求 | 4547.9 | 2565.9 | 主体工程在建 | 2022- 2024 | 拟建 | 市行政审批局 |
| 7 | 盐城超级计算中心 | 盐城高新区投资集团有限公司 国家超级计算 无锡中心 | 位于高新区创新中心D7楼，建筑面积2500平方米，依托国家超级计算无锡中心、清华大学科研团队，建设以“新一代神威”为核心的国家超算研究中心分中心，配备相应的存储、网络、安全、冷却等系统，加入国家超级计算无锡中心算力网络，互相提供算力支持 | 30000 | 28000 | 项目完成装修，设备采购安装到位，投入使用 | 2021-2022 | 在建 | 盐都区 |
| 8 | 工业互联网 标识二级 节点 | 盐城东山精密 制造有限公司 | 建设工业互联网标识解析二级节点（综合类） | 1000 | 600 | 主体在建 | 2022- 2023 | 在建 | 盐都区 |
| 9 | 工业互联网标识二级 节点 | 阿特斯阳光电力集团有限公司 | 建设工业互联网标识解析二级节点（综合类） | 1000 | 400 | 开工建设 | 2022- 2023 | 拟建 | 阜宁县 |
| 二、数字产业化项目，合计总投资762亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 领胜二期3C系列组件 项目 | 领胜城科技 （江苏）有限公司 | 年产3亿件（只）3C系列组件模组、900万平方米高性能材料项目。占地300亩，新增建筑面积35万平方米，购置全自动组装机、测试机、模组组装生产线、冲压回流焊生产线等设备，实现生产过程自动化，减少用工120人，提高生产效率20%，经济效益提升15% | 500000 | 100000 | 一期设备安装，部分投产，二期厂房主体部分竣工 | 2021- 2023 | 在建 | 东台市 |
| 2 | 海古德功率半导体项目 | 江苏海古德半导体科技有限公司 | 年产半导体用高性能陶瓷材料氮化铝基板1440万片、氮化硅基板600万片、静电卡盘/加热盘2万套、氮化铝/氮化硅结构件100万件、功率模块覆铜载板960万片、精密石英制品4万枚项目。新建厂房及附属设施20万平方米，购置烧结、CNC加工中心、真空焊接炉等设备，分两期建设 | 500000 | 35000 | 一期厂房主体封顶 | 2022- 2025 | 在建 | 东台市 |
| 3 | 耀鸿高频高速覆铜板多层板连接片项目 | 江苏耀鸿电子 有限公司 | 年产600万平方米高频、高速覆铜板、1000万米多层板连接片项目。新增建筑面积约9万平方米，购置压机、空压机、上胶机、回流线等设备1000台套，建设10条高频、高速覆铜板生产线、8条多层板连接片生产线 | 120000 | 80000 | 厂房竣工，部分投产 | 2021- 2023 | 在建 | 东台市 |
| 4 | 同益电子棒材项目 | 江苏同益高分子材料科技有限 公司 | 年产3.5万吨新型电子棒材项目。占地100亩，新增建筑面积10万平方米，购置挤出机、切板机、注塑机、裁边机等设备550台套，建设10条新型电子棒材生产线 | 100000 | 50000 | 厂房土建竣工，设备订购 | 2022- 2023 | 拟建 | 东台市 |
| 5 | 科森智能终端精密金属组件和结构件项目 | 科森科技东台 有限公司 | 年产3亿件智能穿戴产品、智能音响、笔记本电脑、智能通讯终端精密金属组件和结构件项目。占地160亩，新增建筑面积16万平方米，购置CNC加工中心、自动激光焊接线、精密镭雕机、高速冲床、自动组装线等设备，提高产品精度，经济效益提升10% | 100000 | 40000 | 竣工投产 | 2021- 2022 | 在建 | 东台市 |
| 6 | 高测新能源大尺寸硅片、光伏装备项目 | 盐城高测新能源 科技有限公司 | 年产20GW大尺寸硅片、550台套光伏装备项目。一期征地90亩，新增建筑面积4万平方米，购置粘棒机、切片机、脱胶机、脱板机、清洗机、智能化分选系统等设备200台套，年产10GW单晶硅片；二期征地120亩，新建厂房及配套设施5万平方米，建设年产10GW单晶硅片、550台套晶硅切片机、单晶环型线截断机等设备项目 | 200000 | 100000 | 一期竣工投产 | 2022- 2023 | 在建 | 建湖县 |
| 7 | 润达光伏太阳能晶硅组件项目 | 润达光伏盐城 有限公司 | 年产4GW太阳能晶硅组件项目。占地95.1亩，新增建筑面积8万平方米，购置机械手排版机、接线盒焊接机等设备1132台套 | 100000 | 60000 | 竣工投产 | 2021- 2022 | 在建 | 建湖县 |
| 8 | 光炜电子太阳能硅片和半导体硅圆晶片项目 | 江苏芯诺半导体科技有限公司 | 年产3GW太阳能硅片和600万片4-6寸半导体硅圆晶片项目。占地60亩，改建厂房3万平方米，装修百级无尘车间5000平方米、千级无尘车间5000平方米、万级无尘车间1万平方米、普通厂房1万平方米，购置单晶炉、切片机、抛光机、硅片分选机等设备426台套 | 100000 | 50000 | 厂房改造完成，部分设备进场调试生产 | 2022- 2023 | 在建 | 建湖县 |
| 9 | 大生分立器件、IGBT 模块项目 | 大生集成电路 （江苏）有限公司 | 年产10万片分立器件（折合芯片产能1.5亿颗）、1000万块IGBT模块项目。新增建筑面积4万平方米，购置研磨减薄、划片、测试、分选、探针、贴装、键合、激光打标等设备175台套 | 100000 | 30000 | 部分设备进场生产 | 2022- 2023 | 在建 | 建湖县 |
| 10 | 悦阳光伏组件项目 | 江苏悦阳光伏 科技有限公司 | 年产4GW高效光伏组件项目。占地145亩，新增建筑面积6.25万平方米，购置层前叠层传输线等各类生产检测设备9000台套及新风系统、各类公用辅助设备1300台套，建设8条光伏组件生产线，节约人工60%，生产效率提高50%，经济效益提升40% | 100000 | 20000 | 竣工投产 | 2021- 2022 | 在建 | 建湖县 |
| 11 | 立讯汽车电子项目 | 立讯精密工业 股份有限公司 | 年产500万件连接线、连接器、电子模块。一期租赁电子信息产业园3栋厂房约3万平方米；二期新征地198亩，建筑面积14万平方米，建设生产车间、仓库、研发中心及办公室等其他辅助用房，购置自动机、超声波焊接机、组装、检测及其他通用设备 | 300000 | 100000 | 一期竣工生产，二期厂房建设 | 2021-2023 | 在建 | 射阳县 |
| 12 | 铠羿电脑3C电子消费品、通讯产品结构件项目 | 盐城铠羿电脑 科技有限公司 | 年产3000万件3C电子消费品、10万件通讯产品结构件项目。租赁原芯盛半导体厂房，建筑面积2.8万平方米，购置CNC、锻压机、冲床、全自动清洗线、全自动组装线 | 100000 | 70000 | 竣工投产 | 2021- 2022 | 在建 | 射阳县 |
| 13 | 淮宁5GW高效硅异质结电池片和5GW高效光伏组件项目 | 北嘉能源科技 （深圳）有限公司 | 年产高效硅异质结电池片5GW和高效光伏组件5GW。占地300亩，新建厂房及配套建筑14.3万平方米，购置层压机、测试机、排版机、串焊机等设备1600套。其中2022年建成8.8万平方米厂房，2GW电池片和1.5GW组件投产；2023年建成5.5万平方米厂房，1.5GW电池片和2.5GW组件投产；2024年1.5GW电池片和1GW组件投产 | 550000 | 140000 | 部分投产 | 2022-2024 | 在建 | 阜宁县 |
| 14 | 阿特斯硅片项目 | 阿特斯阳光电力 集团有限公司 | 年产10GW硅片项目。占地70亩，新增建筑面积约2.6万平方米，购置自动粘棒流水线、硅棒截断机、线切机等设备182台套 | 100000 | 40000 | 竣工投产 | 2021- 2022 | 拟建 | 阜宁县 |
| 15 | 恒凡光通讯模组项目 | 深圳市恒凡通讯技术有限公司 | 年产110万公里室内光缆、33万公里室外光缆、1.1亿头自动化跳线、55万光模块、572万分路器、1.1亿套注塑散件、1.1亿只插芯、5.5万台机柜。利用原天之杰厂房6.5万平方米，购置自动化焊接机、激光切割机、数控车床、眼图仪、共晶机、注塑机等设备284台套 | 100000 | 40000 | 完成厂房装修，部分设备进场 | 2022-2024 | 在建 | 阜宁县 |
| 16 | 正泰太阳能电池片和光伏组件项目 | 盐城正泰太阳能 科技有限公司 | 年产3GW电池片和3GW光伏组件项目。占地191亩，新增建筑面积10万平方米，购置单晶制绒清洗设备、槽链一体碱抛去PSG设备、正背膜PECVD设备、MBB串焊机、划片机等设备 | 150000 | 15000 | 项目开工建设，厂房建设超50% | 2022- 2023 | 拟建 | 大丰区 |
| 17 | 金信诺SMT贴片、PCBA项目 | 江苏金信诺 安泰诺高级技术有限公司 | 年产300万套SMT贴片、600万套PCBA项目。一期租用丰联创智产业园1万平方米厂房，建设8条PCBA、12条SMT生产线；二期征地50亩，新增建筑面积6万平方米，主要从事服务器高速线缆组件、各类系统设备、终端、模块等产品的研发制造；三期主要从事5G天线整机制造，规划自主研发并制造5G宏基站、小基站和卫星便携站 | 100000 | 20000 | 装修完成、设备进场试投产 | 2022- 2024 | 在建 | 大丰区 |
| 18 | 东山精密IC载板项目 | 盐城东山精密 制造有限公司 | 年产30万平方米IC载板项目。利用已有3万平方米厂房，其中一期建筑面积1万平方米，购买激光钻孔机30台、烘干一体线10条、压膜机4台、曝光机12台，年产IC载板10万平方米；二期建筑面积2万平方米，年产IC载板20万平方米 | 500000 | 120000 | 部分投产 | 2022- 2023 | 在建 | 盐都区 |
| 19 | 悦虎晶芯高精密5G高阶HDI、任意层互联、MSAP（类载板）、载板项目 | 悦虎晶芯电路 （盐城）股份 有限公司 | 年产390万平方米高精密5G高阶HDI、任意层互联、MSAP（类载板）、载板项目。占地236亩，新增建筑面积23万平方米，其中一期占地136亩，建筑面积8.5万平方米，购置镭射机、机械钻孔机、高温高压高精度压机及其他配套设备500台套，年产140万平方米电路板；二期占地100亩，新增建筑面积14.5万平方米，购置压合线、LDI激光直接光刻机、MSAP图形线及其他配套设备1000台套，年产250万平方米电路板 | 200000 | 50000 | 一期投产 | 2022- 2023 | 在建 | 盐都区 |
| 20 | 龙创智能驾驶项目 | 上海龙创汽车 设计股份有限 公司 | 计划总投资10亿元，其中设备投资5亿元，利用原秦川3万平方米厂房，新建智能驾驶乘用车和重卡装配线、小型无人驾驶物流车产线和智能驾驶研究院，打造华东地区智能驾驶研发生产基地，全部投产达效后，可年产无人驾驶通用平台1万套和智能驾驶核心零部件10万套，预计可实现年开票销售30亿元，税收1.6亿元 | 100000 | 100000 | 竣工投产 | 2022- 2022 | 在建 | 盐都区 |
| 21 | 华麟电子摄像头软硬结合板、LED支架、光学透镜项目 | 盐城华麟电子 科技有限公司 | 年产10亿片（只）摄像头软硬结合板、LED支架、光学透镜项目。占地100亩，新增建筑面积10万平方米，购置线路光学检测机、SMT贴片线、全自动化非接触式曝光机、电性能测试机等设备 | 100000 | 50000 | 竣工投产 | 2021- 2022 | 在建 | 盐都区 |
| 22 | 京泉华变压器项目 | 江苏京泉华科技股份有限公司 | 年产5亿只变压器项目。占地103亩，新增建筑面积10万平方米，分二期建设，其中一期厂房6万平方米，购置SMT贴片线、测试线、组装线等设备近300台套，年产3亿只变压器 | 100000 | 40000 | 一期投产 | 2022- 2023 | 在建 | 盐都区 |
| 23 | 立铠精密结构件及相关智能电子产品项目 | 立铠精密（盐城）有限公司 | 年产3000万片笔电结构件、2800万片IPAD结构件、1400万片IWATCH结构件及相关智能电子产品项目。占地1890亩，新建厂房及附属设施约143万平方米（A区生产笔记本电脑结构件，FGH区生产IPAD结构件，I区生产IWATCH结构件，屏模组厂区生产苹果系列产品屏模组），购置4万台（套）智能生产装备，建设集研发、生产一体化的大型智能工厂和运营总部 | 1800000 | 400000 | 部分投产 | 2021- 2023 | 在建 | 亭湖区 |
| 24 | 中胜聚芯光电元器件生产及芯片封测项目 | 深圳森阳电子 科技有限公司 | 年产光电子芯片100万件，项目计划分两期实施，一期总投资20亿元，拟租赁环科城现有厂房25万平方米，设备投入9.6亿元，二期计划总投资30亿元，拟征地300亩左右，设备投入14.4亿元，主要购置CNC加工中心、工业机器人等设备1.5万台套，年开票销售达100亿元以上，年纳税1.5亿元 | 500000 | 200000 | 设备进场，部分试生产 | 2022- 2023 | 在建 | 亭湖区 |
| 25 | 仁懋电子分立器件、小信号器件 项目 | 广东仁懋电子 有限公司 | 年产6亿支各类分立器件、30亿支小信号器件项目。租赁3万平方米标准厂房，建设半导体分立器件全流程封测生产线2条、半导体芯片及功率器件生产线8条 | 100000 | 20000 | 半导体分立器件全流程封测生产线建成 | 2022- 2023 | 在建 | 亭湖区 |
| 26 | 齐盛伟业液晶显示屏及模组项目 | 深圳市齐盛伟业电子有限公司 | 年产各类电子显示模组3000万片。租用电子信息产业园一、二期8万平方米标准厂房，购置工业机器人、贴片、插件等生产设备2000台套 | 100000 | 50000 | 设备进场试生产 | 2021- 2024 | 在建 | 亭湖区 |
| 27 | 人民控股集团数字智造总部园区 项目 | 人民百业科技 有限公司 | 年产2000万片TFT-LCD显示屏、OLED显示屏、新型液晶透明显示屏项目，一期按照华为供应链标准，建设OLED显示屏、新型液晶透明显示屏、裸眼3D屏等5条全自动生产线；二期占地67亩，联合产业链上下游京东方、英利泰、维超智能等知名企业，打造光电显示产业集群 | 100000 | 30000 | 二期主体施工 | 2020-2023 | 在建 | 盐南高新区 |
| 28 | 天合光伏组件项目 | 天合光能科技 （盐城）有限公司 | 年产10GW光伏组件项目。征地300亩，新增建筑面积8万平方米，主要进行高效单晶、多晶等高效光伏组件及光伏衍生产品的研发、生产和销售，经济效益提升16% | 250000 | 30000 | 完成开工前准备，开工建设 | 2022- 2023 | 拟建 | 盐城经济技术开发区 |
| 29 | 明阳智慧能源异质结光伏电池项目 | 明阳智慧能源 集团股份公司 | 年产2.5GW异质结光伏电池项目。占地150亩，新增建筑面积10万平方米，购置制绒清洗主设备及检测模组设备2台套、CVD非晶硅镀膜部分设备2台套、PVD正面镀膜部分设备2台套、丝网/退火/测试部分设备2台套，建设2条异质结电池生产线 | 250000 | 50000 | 厂房主体竣工 | 2022- 2023 | 在建 | 盐城经济技术开发区 |
| 30 | 海博瑞高效组件目 | 江苏海博瑞光伏科技有限公司 | 年产6GW高效组件，购买存量土地约208亩，新增建筑面积约8.1万平方米，建设12条高效光伏组件生产线 | 200000 | 50000 | 厂房主体竣工 | 2022- 2023 | 在建 | 盐城经济技术开发区 |
| 三、产业数字化项目，合计总投资129.6亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）制造业数字化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 百佳光伏封装胶膜智能车间 | 盐城百佳年代薄膜科技有限公司 | 新建厂房，建设光伏封装胶自动化产线，新上MES信息化系统，减少用工20%，生产效率提升15%，经济效益提升15%，创建省级智能车间 | 73300 | 30000 | 主体封顶 | 2022- 2023 | 在建 | 盐城经济技术开发区 |
| 2 | 和阳电梯部件智能车间 | 和阳智能电梯 部件有限公司 | 新建厂房，购置智能电梯组装设备，建设电力驱动、轿厢、门、导向等系统生产线，提高生产效率20%、节约人工10%，创建省级智能车间 | 50000 | 30000 | 竣工投产 | 2021- 2022 | 在建 | 亭湖区 |
| 3 | 茂滕染整智能车间 | 江苏茂滕针织 有限公司 | 新建厂房，购置喷气织机、喷水织机等设备500余台（套），建设8条染整生产线，生产效率较传统设备提升15%以上，创建省示范智能车间 | 50000 | 20000 | 竣工投产 | 2021- 2022 | 在建 | 响水县 |
| 4 | 富乐德半导体材料智能车间 | 江苏富乐德石英科技有限公司 | 新建厂房，购置加工中心、全自动石英片洗净机、研磨机、检测装置等设备，实施全自动生产线改造及MES完善、工业现场分析及设备状态监测、智慧用能，用工减少20%以上，产品良率提高1-4%，设备综合利用率提高5%，创建省示范智能车间 | 50000 | 12000 | 厂房封顶，设备订购 | 2022- 2024 | 在建 | 东台市 |
| 5 | 睿昕汽车零部件智能 车间 | 江苏睿昕汽车 科技有限公司 | 部署ERP、MES、PLM、WMS等系统，建设智能物流和仓库、5G视频监控、自动化生产线、行为管理、在线质量监测、区域温湿度监控、SCDA数据采集、中控大屏、智能呼叫、穿戴设备、工段互联互通等，建成省级智能车间 | 10000 | 1000 | 部分投产 | 2022- 2024 | 在建 | 建湖县 |
| 6 | 明科密封件智能车间 | 江苏明科精密 橡塑有限公司 | 购置智能化生产设备共计80台（套），建MSG管理系统，对现有年产2亿件密封圈项目技术改造，构建年产15亿件橡塑密封件的智能车间 | 10000 | 4000 | 竣工投产 | 2022- 2024 | 在建 | 射阳县 |
| 7 | 鸿达石油机械智能车间 | 建湖鸿达阀门 管件有限公司 | 建设自动化生产线、5G视频监控、中控大屏等，部署MES、PLM、SRM等系统，生产效率提升25%，建成省级智能车间 | 10000 | 3000 | 部分投产 | 2022- 2023 | 在建 | 建湖县 |
| 8 | 德和绝热材料智能车间 | 江苏德和绝热科技有限公司 | 建设全自动化泡沫玻璃、保冷管托产线，新上MES、集控大屏等系统设备，建成省级智能车间 | 10000 | 2500 | 竣工投产 | 2021- 2022 | 在建 | 大丰区 |
| 9 | 中恒宠物用品智能车间 | 江苏中恒宠物用品股份有限公司 | 新购置宠物尿垫等生产设备、制袋机、全自动排焊机等，对原有生产线进行智能化改造，部署云应用系统，建设省级示范工厂 | 10000 | 3000 | 完成设备安装 | 2021- 2023 | 在建 | 盐都区 |
| 10 | 博敏PCB板智能工厂 | 江苏博敏电子 有限公司 | 新建厂房，购置激光加工机、曝光机等智能设备，建成生产运营平台（MOM），实现MES、ERP、APS、QMS等多系统贯通、设备联网，建成生产全流程、管理全方位、产品全生命周期的国家级示范智能工厂 | 100000 | 50000 | 部分投产 | 2021- 2024 | 在建 | 大丰区 |
| 11 | 汽车座椅滑轨智能工厂 | 佛吉亚（盐城） 投资有限公司 | 购置8连冲设备（8台高速冲床）、四工位转台机器人焊接设备、全自动滑轨装配线等设备，实现各信息化系统贯通、生产设备联网，经济效益可提升15%，建成省级智能工厂 | 100000 | 15000 | 厂房主体竣工 | 2022- 2023 | 在建 | 盐城经济技术开发区 |
| 12 | 维信柔性线路板智能工厂 | 盐城维信电子 有限公司 | 购置印刷机、回流炉、点焊机、SMT贴片机等设备，采用ERP、MES等系统数据分析，打造智能化车间，提供全流程智能化管理运营，打造国家级智能工厂、全球灯塔工厂 | 80000 | 80000 | 竣工投产 | 2022- 2023 | 在建 | 盐都区 |
| 13 | 海聆梦家纺智能工厂 | 江苏海聆梦智能科技有限公司 | 建设数字化管控平台，购置智能化家纺产线、吊挂系统、物流仓储等，打造家纺产品众创、协同生产、新零售一体化的新模式 | 60000 | 10000 | 完成规划设计 | 2022-2024 | 拟建 | 大丰区 |
| 14 | 悦达纺纱智能工厂 | 江苏悦达纺织 集团 | 建设工业互联网平台，采用数字化装备、数字化传输、机器人、在线监测等先进装备和技术，搭建多层次、多维度信息化管理平台，开发多功能智慧场景应用形成10万锭绿色智能纺纱工厂 | 50000 | 10000 | 完成规划设计 | 2022- 2024 | 拟建 | 盐都区 |
| 15 | 博汇包装纸板智能工厂 | 江苏博汇纸业有限公司 | 建设集团大数据平台，实现治理体系、流程体系、信息系统体系、决策分析体系贯通 ，进一步智能生产、精益管理和供应链管控水平 | 35000 | 10000 | 完成规划设计 | 2022- 2024 | 拟建 | 大丰区 |
| 16 | 富乐华半导体基板智能工厂 | 江苏富乐华 半导体科技股份有限公司 | 购置真空焊接炉、自动氧化炉、自动激光切割线、自动光学检查设备、智能搬运AGV、自动化上下料装置、自动监控等设备，车间人员减少50%，生产成本降低20%以上，产品良率提高10%，建成省示范智能工厂 | 20000 | 5000 | 设备订购 | 2022- 2024 | 在建 | 东台市 |
| 17 | 题桥棉纺互联网工厂 | 上海题桥江苏纺织科技有限公司 | 更新连接制程设备、物料、物联网、信息系统，简化流程，实现无人化、智能化的智慧家纺生产与质量检验系统，有效管控无效采购和呆滞物料的产生，建成省级工业互联网标杆工厂 | 10000 | 5000 | 竣工 | 2021- 2022 | 在建 | 射阳县 |
| 18 | 绿岛智能制造服务平台 | 江苏驰骏智能装备有限公司 | 集中建设3D打印和模具中心、原材料配送中心等7个功能单元的服务中心，提供集中配套工艺服务，建设数字化控制中心，实现全流程数字化控制。依托共享集团“铸造云”平台，为企业提供原材料和成品的相关实时信息，给生产和销售提供支撑 | 50000 | 30000 | 部分设备进场且试生产 | 2021- 2024 | 在建 | 滨海县 |
| 19 | 上电科动力电池供应链质量管理数字化平台 | 上海电器科学研究院江苏分院 | 围绕动力电池产业链发展需要，建设内容包含电池电芯、模组、动力电池组及系统、电池管理系统、充电设施的测试服务能力，并通过电池产业链质量管理数字化，协同产业上下游打造“一站式”数字化检测认证服务平台，建成当前华东地区动力电池能力最全面的检测服务机构 | 10000 | 3000 | 开工建设 | 2022- 2024 | 拟建 | 盐城经济技术开发区 |
| 20 | CNC产能协同共享平台 | 盐城智能制造创新中心 | 完善提升产能共享、強链拓市、数字工厂和产业协同四个板块服务内容，围绕电子信息、汽车配件、机械装备等重点行业，支持制造产能、工业设备、工业产品上云上平台，实现以产能共享赋能企业高效利用闲置产能、以工业云图提升区域产能监测与分析能力 | 5000 | 1500 | 部分功能上线 | 2020- 2023 | 在建 | 盐城经济技术开发区 |
| 21 | 昆岳环保互联网平台 | 昆岳互联（江苏）有限公司 | 自主开发及联合生态开发a环保、e运维、故障诊断预警一体机、视觉隐患识别一体机、减污降碳边缘智控一体机、智能巡检仪、智能安全帽等工业软件和智能硬件，赋能客户的超低排放、能耗双控、环保设施智能化改造以及环保第三方智慧运维 | 5000 | 1000 | 部分功能上线 | 2019- 2023 | 在建 | 亭湖区 |
| 22 | 博克斯智慧水务互联网平台 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 建设智慧水平互联网平台，将其监测仪器设备联网和数据自动采集、实时上传，提供水环境监测、黑臭水体监测、泵站监控、水厂监控、污染源预警等功能服务 | 3000 | 500 | 完成平台规划设计 | 2022- 2024 | 拟建 | 建湖县 |
| （二）服务业数字化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 安康通智慧健康产业园 | 盐城市伍佑生态高效农业示范园区开发建设有限公司 | 占地235亩，建筑面积15万平方米，围绕“服务引领、产业驱动、科创赋能”，规划建设“一园三片区”，集聚数字健康、互联网医疗、创新型医疗器械以及高端康养服务等产业，打造“产学研创投”智慧康养产业示范园区 | 150000 | 50000 | 部分建成 | 2022- 2024 | 在建 | 盐南高新区 |
| 24 | 长三角（盐城）智能网联汽车试验场 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 | 建设智能网联可靠性耐久试验道路等专业测试试验道路8条40公里，新建研发数据中心及试验室3.3万平方米 | 137645 | 32000 | 一标段路面施工收尾，二标路基曲线段施工，路面直线段施工 | 2021- 2023 | 在建 | 大丰区 |
| 25 | 海博智能仓储物流中心 | 江苏海博仓储物流有限公司 | 总建筑面积合计10.37万平方米，建设智能仓储物流区（城市快消品仓配和工业仓储）、快递分拨中心区、物流商务服务（物流信息交易中心）三个功能区及其他配套设施 | 60000 | 20000 | 建成4#卸货平台、5#、6#共2.85万平方米仓库、8#物流商务服务中心地下室工程，1#、2#仓库投入运营 | 2021-2023 | 在建 | 大丰区 |
| 26 | 现代医药物流中心技术改造 | 江苏华晓医药物流有限公司 | 总面积为7.8万平方米，分两期实施。一期建筑面积为4.3万平方米，投资1.8亿元，其中现代物流中心设施设备及信息化投入预算约为4000万元，通过升级ERP、WMS和WCS系统，投入智能穿梭车、智能积放输送系统、工业互联网和物联网技术的应用等，提升智能化作业效率，实现智能化物流作业模式 | 18000 | 12000 | 完成项目竣工验收，完成各项设备调试、验收，年底前整体搬迁并投入使用 | 2020-2022 | 在建 | 盐都区 |
| 27 | 中交车旺车联网 | 江苏中交车旺科技有限公司 | 依托于全国道路货运车辆公共监管与服务平台，开展相关商业化服务，基于AI、物联网、云计算等前沿科技，建立以货源池、运力池、线路池为核心的货运物流大数据中台，自主研发油路专家系统、全链路物流解决方案等深度服务物流行业的数字化、智慧化解决方案 | 10000 | 5000 | 完成企业总部迁移，完成搭建货运物流大数据平台 | 2022-2024 | 在建 | 盐南高新区 |
| 28 | 东台港区中心作业区物流园 | 东台市交通投资建设集团有限 公司 | 建设智慧物流平台、智慧园区平台、物流园区指挥中心、物流园区数据中心，通过高效收集交易信息、降低物流成本、提高物流速度，打造标杆性物流园区，并以智慧物流平台为基础，打造覆盖全市及下属乡镇的三级物流平台。总投资60000万元，其中信息化费用3800万元 | 3800 | 1500 | 完成前期工作 | 2022- 2023 | 在建 | 东台市 |
| （三）农业数字化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 龙源海上牧场 | 龙源电力集团 有限公司 | 该项目建设一座大型智能化养殖网箱，具备养殖6万立方水体大黄鱼的功能，拥有半潜养殖、饲料存储、无人值守、远程通讯等功能；一艘渔业综合保障船，具备饲料转运、智能洗网、综合保障等功能，同时综合利用海上升压站、通讯基站、陆上指挥控制中心，形成完整的风渔融合智能渔业养殖体系 | 50000 | 20000 | 开始施工 | 2022- 2025 | 拟建 | 射阳县 |
| 30 | 丰华家园上海菜篮子蔬菜基地（九丰蔬菜小镇） | 响水县灌江新禾 科技发展有限 公司 | 项目占地约1271.49亩，新建高标准日光温室大棚474848平方米，配备水肥一体化系统、物联网等智慧农业模块及水、电、道路等配套设施，建成现代化绿色供沪蔬菜基地 | 43000 | 28000 | 大棚主体 全部建成 | 2022- 2023 | 在建 | 响水县 |
| 31 | 润嘉优质种苗基地 | 阜宁县润嘉农业科技有限公司 | 该项目一期主要建设文洛式玻璃温室14280平方米，配备育苗遮阳系统、通风系统、保温系统、水肥系统、加温系统、物流苗床系统、补光系统、配电系统，其中涵盖全自动播种流水线，育苗嫁接机、恒温催芽室、愈合室以及计算机控制系统 | 15000 | 5000 | 一期竣工 | 2022- 2023 | 在建 | 阜宁县 |
| 32 | 数字农业创新应用基地 | 射阳大米集团 | 依托国家信息农业工程技术、国家数字种植业创新中心等国家级平台，建设农情信息立体化感知平台、稻作处方数字化设计平台、稻田管理精确化作业平台、数字水稻创新应用平台四个智能平台，实现完整的水稻优质高效精准化种植技术体系。购置农情信息立体化感知、稻作处方数字化设计等软件硬件系统75套 | 4000 | 3000 | 完成大田传感器、数据中心、部分农机设备、部分系统平台建设 | 2022- 2023 | 拟建 | 射阳县 |
| 33 | 农业现代化示范区温室大棚（一期） | 盐城市大丰区 嘉盈生态农业 有限公司 | 项目占地300亩，总建筑面积14万平方米。建设10万平米智能拱棚温室、4万平米智能日光温室，打造蔬菜全链条标准化集成示范基地 | 3000 | 3000 | 竣工 | 2022 | 在建 | 大丰区 |
| 34 | 数字乡村（天场镇）建设与农业企业“上云” | 滨海县农旅集团 有限公司 | 建设数字乡村“一张图”软件平台，镇、村级线下服务网络，智慧应用与支撑系统以及数据服务内容。完成天场镇14个村信息化建设，包括数字乡村“―张图”、1个镇级数字乡村运营中心和14个村级数字乡村服务网点，覆盖30家农业“上云”企业 | 1063 | 1063 | 竣工 | 2022 | 在建 | 滨海县 |
| 四、数字化治理，合计总投资3.4亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市级城市驾驶舱项目 | 市工信局 （大数据管理局） 市大数据集团 | 建设集各类事件汇聚、展示、分析、研判、预警、决策和指挥等功能于一体的“城市驾驶舱”，对全市各领域运行态势进行感知，提升政府运行效率、推动社会精准治理、增强群众获得感幸福感 | 16000 | 3000 | 市级主舱丰富完善，数字底座投入使用，部门分舱持续接入 | 2022- 2023 | 在建 | 市工信局（大数据管理局） 市大数据集团 |
| 2 | “城市驾驶舱”产业分舱项目 | 市工信局 | 建设围绕工业经济运行、产业链培育、智改数转、工业资源节约利用等主题，集展示、分析、研判和应用于一体的“城市驾驶舱”产业分舱，提升工业经济分析研判等能力 | 500 | 100 | 部分子模块建成 | 2022 | 在建 | 市工信局 |
| 3 | 盐城市城市综合管理服务平台建设和联网项目 | 市城管局 | 建成功能完善、高效实用、高度集成的城市综合管理服务平台，完成盐城市城市综合管理服务平台与国家、省级平台联网 | 3830 | 3711 | 项目建成 | 2021- 2022 | 在建 | 市城管局 |
| 4 | “城市驾驶舱”卫生健康分舱项目 | 市卫健委 | 围绕政府决策、行业管理、服务群众、医院管理和医生诊疗五个方面，构建“1+1+1+X”管理服务体系，即1个分舱、1个行业平台和“我的盐城”App医疗健康服务端，在充分保护医疗数据安全、患者个人隐私基础上，实现全市卫生健康系统数据资源集聚，运用大数据算法对数据进行综合分析、全面应用 | 3200 | 1000 | 建成县级卫生健康系统互联互通平台，县级平台接入市级平台，实现全市医疗卫生单位数据共享，互联互通 | 2022- 2023 | 在建 | 市卫健委 |
| 5 | 盐城市智慧住建综合管理平台项目（含城市驾驶舱住建分舱） | 市住建局 | 整合建设、房产和园林信息系统，实现住房、园林和城乡建设全生命周期管理，实现“数据一个库、监管一张网、管理一条线”的信息化监管目标；项目建设主要内容有：一是搭建智慧住建综合管理平台；二是建设城市驾驶舱住建分舱；三是构建“互联网+政务”服务体系 | 2361 | 1317 | 完成标准规范体系建设、部分系统集成、部分新建系统、部分住建数据库建设，完成城市驾驶舱住建分舱部分场景建设 | 2022- 2024 | 在建 | 市住建局 |
| 6 | “城市驾驶舱”政务服务分舱项目 | 市行政审批局 | 依托市共享交换平台归集治理局机关及直属单位政务数据，建立政务服务仪表盘，全景展示政务服务运行态势；建立全景政务服务地图和3D虚拟政务大厅，方便群众就近办事 | 930 | 848 | 上线政务服务分舱平台，部署政务服务地图 | 2022 | 在建 | 市行政审批局 |
| 7 | “城市驾驶舱”自然资源和规划分舱项目 | 市自然资源 和规划局 | 基于盐城市国土空间基础信息平台开发集态势感知、分析评价、远程会商、辅助决策、应急指挥等多功能为一体的自然资源态势感知与决策支持系统，构建智能化的自然资源和规划分舱 | 1200 | 0 | 制定标准规范文件，完成13个指标体系中5个指标体系建设，基本完成所需数据的收集工作 | 2023- 2024 | 拟建 | 市自然资源 和规划局 |
| 8 | “城市驾驶舱”教育分舱项目 | 市教育局 | 全市教育学校布局、学生数量、师资配备进行动态管理 | 200 | 100 | 实现部分数据图表呈现 | 2022-2023 | 拟建 | 市教育局 |
| 9 | “城市驾驶舱”人社分舱建设项目 | 市人社局 | 实现人社就业失业、社会保险、劳动关系、人事人才四大板块相关各类数据汇聚、展示、分析、研判、预警、决策和指挥等功能于一体的“城市驾驶舱”人社分舱 | 80 | 40 | 社保分舱持续优化 | 2022-2023 | 在建 | 市人社局 |
| 10 | “城市驾驶舱”交通分舱项目 | 市交通运输局 | 对盐城市综合交通运行指挥中心进行改造升级，主要任务包括：升级数据接入和加工处理相关功能；硬件设备及网络宽带升级；对现有综合视频管理系统中的国标服务、接入单元服务等7方面进行改造升级，并与交通行业主管单位、交通行业运营管理公司视频平台对接；新增与公安等部门视频平台的对接 | 566 | 566 | 完成建设 | 2022 | 在建 | 市交通运输局 |
| 11 | “城市驾驶舱”水利分舱项目 | 市水利局 | 汇聚水旱灾害形势分析、水资源取用水户分布、取水量统计、河湖长巡河、监测数据、监测站点分布及运行状况，以图表结合的形式进行分析展示，为领导提供分析及决策支撑服务 | 460 | 90 | 主体在建，完善水利分舱部分场景建设 | 2022-2023 | 拟建 | 市水利局 |
| 12 | “城市驾驶舱”市场监管分舱项目（一期） | 市市场监督 管理局 | 落实盐城市市场监管部门和场景分舱布局，完成数字管理平台建设，提升数据价值，发挥数据效能；以数据整合驱动业务融合，完成智慧应用平台建设，实现全业务领域市县一体化监管；完成交互展示平台建设，实现对监管事项全面掌握和对风险态势精准研判，保障各项业务平稳运行 | 919 | 600 | 完成主体框架、交互展示平台、数字管理平台主体功能建设；推进智慧应用平台整合再造 | 2022-2023 | 拟建 | 市市场监督管理局 |
| 13 | “城市驾驶舱”医保分舱项目 | 市医保局 | 建设“城市驾驶舱”医保分舱，根据医疗保障经办数据应用场景，在参保扩面、基金收支、待遇保障等各项医保核心指标，建设中参保扩面、基金运行分析、医保就医分析、医保智能服务等场景，多维度为全市医保宏观决策提供科学、准确、及时的依据，供领导决策 | 100 | 30 | 项目开工 | 2022-2023 | 拟建 | 市医保局 |
| 14 | 民政服务机构联网监测系统和一体化民政业务平台 | 市民政局 | 在全市所有民政服务机构安装联网监测系统，实现消防安全、食品安全、疫情防控安全等重点部位24小时实时联网监测。在省民政厅一体化民政业务平台总体框架下，拓展“为困、为老、为小、为残、社区、公益、社会组织、婚姻、殡葬、区划地名”等十大民政服务应用，综合运用数字化思维和技术，推动民政业务重塑、流程再造、制度创新，全面提升群众办事的便捷度、体验度和满意度 | 131 | 131 | 完成建设任务 | 2022 | 在建 | 市民政局 |
| 15 | “我的盐城”App二期项目 | 盐城市城南科技创业投资有限公司 | 建设法人身份认证平台，建设数据统计分析平台，我的盐城运营工具箱、关怀版以及我的盐城微信小程序，对我的盐城UI界面进行改造升级，通过政府引导、社会资源参与，不断改善服务体验、提升用户感知、扩展服务渠道，实现社会治理精准化、智慧化，强化全市政务服务、公共服务资源汇集 | 436 | 436 | 项目竣工 | 2022 | 在建 | 盐城市城南科技创业投资有限公司 |
| 16 | 城市生命线燃气专项项目 | 市住建局 | 初步建成城市生命线燃气安全监测预警专项平台，实现燃气管网、场站阀室等感知设备在线监测并预警，指导日常巡检和应急处置等工作 | 2976 | 2266 | 完成 主体功能 开发工作 | 2022-2023 | 在建 | 市住建局 |
| 17 | “盐农云”农业农村大数据平台项目（二期） | 市农业农村局 | 在“盐农云”一期的基础上进行二期建设，主要包括业务直通车和信息服务窗系统的开发。业务直通车包括智慧农业板块和数字乡村两大板块，其中智慧农业板块共建设种业数字化管理、农业重大项目监管等5个业务系统；数字乡村板块包括农村人居环境监管和乡村数字化管理2个应用系统 | 630 | 180 | 项目启动建设 | 2022- 2023 | 拟建 | 市农业农村局 |

中共盐城市委办公室                  2022年8月12日印发